ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации   программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Гусевского  сельского поселения на 2016-2020 год» за  2019 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного бюджета  в объемах, предусмотренных Программой  на 2019 год .

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Гусевского сельского поселения на 2016-2020 год» в 2019 году предусмотрено 1000.0 тыс. рублей, в том числе:  из местного бюджета- 1000.0 тыс.руб

Кассовые расходы составили 0,00 тыс. рублей, что составляет 0,00  процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 1000.0 | 1756.1 | 175 |
| Всего | 1000.0 | 1756.1 | 175 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1000.0 | 1756.1 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 1000.0 | 1756.1 | 0,00 |
|  | Итого по программе |  | 1756.1 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 175 %

Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1000,00 тыс.руб./ 1756.1 тыс.руб. х 100% =175 %;

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках   программы «Комплексное развитие трансопртной инфраструктуры Гусевского сельского поселения на 2016-2020 г.» (далее – Программа)  осуществляется реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на  175 %.

Целями Программы является: повышение безопасности дорожного движения на   территории Гусевского сельского поселения для обеспечения  гарантий законных прав участников дорожного  движения на безопасные условия  движения; снижение уровня аварийности и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети     населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ямочному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты  Программы достигаются, чему свидетельствуют перечисленные показатели.