Администрация

сельского поселения деревня Чубарово

жУКОВСКИЙ РАЙОН

Калужской области

Постановление

д. Чубарово

| 09 марта 2016 года | № 20 |
| --- | --- |

О безаварийном пропуске паводковых вод

на реках территории сельского поселения деревня

Чубарово в период весеннего половодья  2016 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года, снижения возможного ущерба в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках, и во исполнении постановления Главы администрации МР «Жуковский район» № 154 от 17.02.2016 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года (приложение № 1).

- Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности до 26 февраля текущего года разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материальных ценностей, зданий, а также имущества граждан от повреждения весенним паводком, предусмотрев в них:

- Уточнение списков семей, количества домов, объектов экономики, попадающих в зону затопления;

- определение конкретных мест для размещения населения, сельскохозяйственных животных, имущества граждан из зон затопления;

- определение количества транспорта для эвакуации людей, имущества граждан, домашних животных из зон затопления:

- организация питания эвакуируемого населения:

– разработку схемы оповещения населения об угрозе затопления;

- информирование населения о целесообразности заблаговременно заключения договоров на страхование имущества от весеннего половодья.

3.В период пропуска паводковых вод представлять в единую дежурную- диспетчерскую службу МР «Жуковский район» информацию об уровне подъема воды.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения деревня Чубарово                                                                                 А.И.Чижиков

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации

сельского поселения деревня Чубарово

№ 20 от  09 марта 2016 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2016 года | До 26.02.2016 | Глава администрации |
| 2 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | До 26.02.2016 | Глава администрации |
| 3. | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления | До 26.02.2016 | Глава администрации |
| 4. | Создание запасов материально- технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | Февраль – март 2016год | Глава администрации |
| 5 | Информирование населения на сходах и путем распространения памяток о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и период паводка | С 03.03.2016 год. | Глава администрации |
| 6 | Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее ГТС) расположенных на территории поселения, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, закрытых водоемов, водопропускных вод, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Февраль – март 2016 | Глава администрации, владельцы ГТС |
| 7 | Обследование территорий с целью уточнения месторасположения потенциальных источников загрязнения водных объектах | До 10.03.2016 | Глава администрации |
| 8 | Назначение лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений, их обучение. Страхование ГТС | Февраль- март 16 2016 | Глава администрации Владельцы ГТС |
| 9 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | В период весеннего половодья | Глава администрации |
| Практические мероприятия |
| 1 | Проверка системы оповещения населения | В течение подготовительного периода | Глава администрации |
| 2 | Организация работы спасательных постов на реках поселения | С началом ледохода | Глава администрации |
| 3 | Организация контроля за состоянием безопасности ГТС. Обеспечение наблюдений за уровнем воды в водохранилищах, при необходимости провести сработку | В период весеннего половодья | Глава администрации |
| 4 | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог расположенных на территории сельского поселения д. Чубарово . Очистка вдольдорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | До 28.03.2016года | Глава администрации |
| 5 | Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной власти области | По мере подъема воды | Глава администрации |
| 6 | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | На период паводка, исходя из паводковой ситуации | Глава администрации |