Совет народных депутатов

Озерского  сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

## РЕШЕНИЕ

От 14.12.2018г.   № 167

с.Озерки

О работах по ремонту автомобильных дорог в Озерском сельском поселении на 2019-2021 г.г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Озерского сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов Озерского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Озерском сельском поселении на 2019-2021г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерского сельского поселения                              В.А.Загонов

Приложение к решению Совета народных депутатов Озерского сельского поселения

от 14.12.2018г. № 167

План по ремонту автомобильных дорог в Озерском сельском поселении на 2019-2021г.г.

| № п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Очередность | Годы реализации | Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  |  | км | вид работ | км | вид работ | км | вид работ |  |
| 1 | Озерское сельское поселение | с.Озерки | ул.Октябрьская | 1 | 0,35 | отсыпка щебнем |  |  |  |  | многонаселенная, потребность отсыпки дорожного полотна щебнем (подготовлено основание из бытового камня) |
| 2 | Озерское сельское поселение | с.Озерки | ул.Парижской Коммуны | 2 | 0,5 | отсыпка щебнем |  |  |  |  | многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый |
| 3 | Озерское сельское поселение | с.Озерки | ул.Первомайская | 3 | 0,5 | отсыпка щебнем |  |  |  |  | потребность отсыпки дорожного полотна щебнем (подготовлено основание из бытового камня) |