РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 Администрация

 сельского поселения

 ЗАВОЛЖЬЕ

 муниципальный район

 Приволжский

 Самарской области

 445554, с. Заволжье Приволжского р-на, Самарской обл

 ул. Школьная 23

 тел.8(84647) 9-74-26

E-mail: [zavolzhie.pv@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=zavolzhie.pv@yandex.ru),

Сайт: http://zavolzh.ru/

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 от 2020 г. №

**« О внесении изменений в постановление №35 от 10.10.2019г «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории с.п. Заволжье м.р. Приволжский Самарской области на 2019 год и на период до 2030 года», опубликованного в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Заволжье» № 68 от 11.10.2019г**

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, с пунктом 8 ч. 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», руководствуясь Уставом сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2019-2030 гг. (приложение №1 к настоящему постановлению).

2.опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Заволжье» и разместить на официальном сайте сельского поселения Заволжье (http://zavolzh.ru/).

Глава

сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Изменения в Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Заволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

от \_ 2020 года №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

НА ПЕРИОД 2019-2030 гг.

**ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ**

 2020 г.

**5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией с.п. Заволжье по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

**5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения представленный в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

сельского поселения Заволжье на 2019 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реали­зации | Объем финан­сирования, тыс. руб. | Ответственный зареализацию мероприятий |
| 1 | Ремонт грунто-щебеночное дорожное покрытие по улице Школьная от дома №21 до дома №23 675 кв.м.-135 п.м. | 2019 | 179,0 | администрация сель­ского поселения |
| 2 | уширение асфальтобетонного дорожного покрытияна 1м. по улице Набережная от дома №19 до дома №43 425 кв.м-425 п.м. | 2019 | 940,0 | администрация сель­ского поселения |
| 3 | асфальтобетонное покрытие по проезду от ул. Набережная до ул. Школьная и по дороге ул. Школьная 1507,5 кв.м.-335 п.м. | 2019 | 1 263,0 | администрация сель­ского поселения |
| 4 | асфальтобетонное покрытие по дороге ул. Школьная от дома № 28 до дома №44 846 кв.м.-188 п.м. | 2020 | 709,0 | администрация сель­ского поселения |
| 5 | уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от поворота на 1-й проезд до дома №9 140 кв.м.-140 п.м. | 2020 | 520,0 | администрация сель­ского поселения |
| 6 | уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от дома №9 до дома №1 с полным покрытием дорожного полотна 115 кв.м.-115 п.м. 575 кв.м.-115 п.м. | 2020 | 630,0 | администрация сель­ского поселения |
| 7 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Школьная от дома №2 от обводной дороги до проезда №1 в с.Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области 1260 кв.м.-280 п.м.  | 2020 | 1 016,26042 | администрация сель­ского поселения |
| ОБ1000 | МБ16,26042 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения и искусственных соору­жений на них | 2019-2030 | 905,0 | администрация сель­ского поселения |
| 9 | асфальтобетонное покрытие по ул. Школьная от 1-го проезда до дома №23 675 кв.м.-135 п.м. | 2021 | 510,0 | администрация сель­ского поселения |
| 10 | асфальтобетонное покрытие 1-го проезда от ул. Набережная до ул. Полевая 3375 кв.м.-750 п.м. | 2021 | 2830,0 | администрация сель­ского поселения |
| 11 | асфальтобетонное покрытие ул. Полевая 3600 кв.м.-800 п.м. | 2022 | 3050,0 | администрация сель­ского поселения |
| 12 | асфальтобетонное покрытие ул. Садовая 3600 кв.м.-800 п.м. | 2022 | 3050,0 | администрация сель­ского поселения |
| 13 | Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Советская с. Заволжье 800 м | 2024-2030 | 3050,0 | администрация сель­ского поселения |
| 14 | Строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища с. Заволжье 850 м | 2024-2030 | 3000,0 | администрация сель­ского поселения |
| 15 | Ямочной ремонт ул. Набережная, ул. Школьная, пер. Лесной с. Заволжье | 2024-2030 | 2290,0 | администрация сельского поселения |
| 16 | Ямочный ремонт ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая с. Заволжье | 20242030 | 2500,0 | Администрация сельского поселения |

**6. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВА­НИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ**

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 16.

Таблица 16 - График реализации мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 20222023 | 2024-2030 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомо­бильных дорог местного значения |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безо­пасности дорожного движения, решаемых в комплексе с раз­работкой документации по планировке территорий |  | Х |  |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах насе­ленных пунктов |  |  |  |  |  | Х |
| грунто-щебеночное дорожное покрытие по улице Школьная от дома №21 до дома №23  |  | Х |  |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного дорожного покрытияна 1м. по улице Набережная от дома №19 до дома №43  |  | Х |  |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие по проезду от ул. Набережная до ул. Школьная и по дороге ул. Школьная |  | Х |  |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие по дороге ул. Школьная от дома № 28 до дома №44  |  |  | Х |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от поворота на 1-й проезд до дома №9 |  |  | Х |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от дома №9 до дома №1 с полным покрытием дорожного полотна  |  |  | Х |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие дороги по ул. Школьная от дома №2 от обводной дороги до проезда №1  |  |  | Х |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения и искусственных соору­жений на них |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| асфальтобетонное покрытие по ул. Школьная от 1-го проезда до дома №23 |  |  |  | Х |  |  |
| асфальтобетонное покрытие 1-го проезда от ул. Набережная до ул. Полевая  |  |  |  | Х |  |  |
| асфальтобетонное покрытие ул. Полевая  |  |  |  |  | Х |  |
| асфальтобетонное покрытие ул. Садовая  |  |  |  |  | Х |  |
| Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Советская с. Заволжье 800 м |  |  |  |  |  | Х |
| Строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища с. Заволжье 400 м |  |  |  |  |  | Х |
| Ямочной ремонт ул. Набережная, ул. Школьная, пер. Лесной с. Заволжье |  |  |  |  |  | Х |
| Ямочный ремонт ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая с. Заволжье |  |  |  |  |  | Х |

 Приложение 2 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Заволжье м.р. Приволжский

Самарской области на 2019год и

на период до 2030 года

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники фи­нансирования | Стоимостьвыполнения,тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприя­тий, тыс.руб. |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомо­бильных дорог местного значения | Бюджет сель­ского поселения | 2500,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1300,0 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | Бюджет сель­ского поселения | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах насе­ленных пунктов | Бюджет сель­ского поселения | 700,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |
| Ремонт грунто-щебеночное дорожное покрытие по улице Школьная от дома №21 до дома №23 675 кв.м.-135 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 179,0 | 179,0 |  |  |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного дорожного покрытияна 1м. по улице Набережная от дома №19 до дома №43 425 кв.м-425 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 940,0 | 940,0 |  |  |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие по проезду от ул. Набережная до ул. Школьная и по дороге ул. Школьная 1507,5 кв.м.-335 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 1263,0 | 1263,0 |  |  |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие по дороге ул. Школьная от дома № 28 до дома №44 846 кв.м.-188 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 709,0 |  | 709,0 |  |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от поворота на 1-й проезд до дома №9 140 кв.м.-140 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 520,0 |  | 520,0 |  |  |  |  |
| уширение асфальтобетонного покрытия на 1м. по ул. Набережная от дома №9 до дома №1 с полным покрытием дорожного полотна 115 кв.м.-115 п.м. 575 кв.м.-115 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 630,0 |  | 630,0 |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Школьная от дома №2 от обводной дороги до проезда №1 в с. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области 1260 кв.м.-280 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 1 016,26042 |  | 1 016,26042из них:ОБ - 1000МБ–16,26042 |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения и искусственных соору­жений на них | Бюджет сель­ского поселения | 905,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 105,0 |
| асфальтобетонное покрытие по ул. Школьная от 1-го проезда до дома №23 675 кв.м.-135 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 510,0 |  |  | 510,0 |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие 1-го проезда от ул. Набережная до ул. Полевая 3375 кв.м.-750 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 2830,0 |  |  | 2830,0 |  |  |  |
| асфальтобетонное покрытие ул. Полевая 3600 кв.м.-800 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 3050,0 |  |  |  | 3050,0 |  |  |
| асфальтобетонное покрытие ул. Садовая 3600 кв.м.-800 п.м. | Бюджет сель­ского поселения | 3050,0 |  |  |  |  | 3050,0 |  |
| Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Советская с. Заволжье 800 м | Бюджет сель­ского поселения | 3050,0 |  |  |  |  |  | 3050,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища с. Заволжье 850 м | Бюджет сель­ского поселения | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| Ямочной ремонт ул. Набережная, ул. Школьная, пер. Лесной с. Заволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2290,0 |  |  |  |  |  | 2290,0 |
| Ямочный ремонт ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая с. Заволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |