АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИШУТИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.04.2022 г.                    №  13

О проведении двухмесячника по

благоустройству, озеленению и

санитарной очистке территории

населенных пунктов   сельского

поселения     Мишутинское

В     целях    приведения         территории сельского    поселения  Мишутинское        в надлежащее санитарное состояние, улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения Мишутинское, администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Провести на территории сельского поселения Мишутинское с 25.04. 2022 г. по 24.06. 2022 г. двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов   поселения.

2. Утвердить план   мероприятий по   благоустройству   озеленению и санитарной очистке территории сельского   поселения   Мишутинское на   2022 год  (приложение 1).

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба»

4.  Контроль за   выполнением   постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Мишутинское                            С.В. Сапогов

Приложение

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Мишутинское

от   24.04.2022 г.             №  13

План

мероприятий по   благоустройству,   озеленению и санитарной очистке территории сельского   поселения   Мишутинское на   2021 год

| № п/п | Вид работ | Место выполнения работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение акции по благоустройству памятника землякам-участникам ВОВ (уборка мусора, санитарная очистка территории). | Д. Мишутинская | 7-8 мая |
| 2. | Ремонт памятника землякам-участникам ВОВ в д. Мишутинская (замена фундаментов под стелами, полировка гранитных стел, обновление надписей на стелах). | Д. Мишутинская | Июнь-август |
| 3. | Благоустройство территории памятника землякам-участникам ВОВ (установка нового ограждения, обустройство отмостки). | Д. Мишутинская | Июнь-август |
| 4. | Участие в акции «Сад Памяти» (посадка деревьев). | Д. Мишутинская | Май |
|  | Благоустройство площади перед КДЦ в пос. Озерный | п. Озерный | Май |
| 5. | Создание общественной комиссии по благоустройству территории сельского поселения. | Д. Мишутинская П. Озерный | май |
| 6. | Проведение гражданами работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке закрепленных и прилегающих дворовых и придомовых территорий. | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный | май-июнь |
| 7. | Субботники по населенным пунктам на территории поселения (уборка мусора, сухой травы) | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный | май |
| 8. | Выявление очагов несанкционированных свалок. Уборка выявленных очагов несанкционированных свалок. | По всем населенным пунктам. Выявленные очаги несанкционированных свалок. | 24.04. – 24.06. |
| 9. | Мероприятия по профилактике природно-очаговых инфекций: - акарицидные обработки детских площадок, мест массового отдыха населения, территории кладбища; - дератизация территории кладбища. | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный Д. дубровинская Д. Поповка | Май Май, август. |
| 10. | Проведение членами общественной комиссии по благоустройству территории рейдов по соблюдению Правил благоустройства, контроль за выполнением работ по санитарной очистке закрепленных и прилегающих дворовых и придомовых территорий. | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный | май-июнь |
| 11. | Обследование автомобильных дорог в границах населенных пунктов и подъездов к населенным пунктам: - выявление аварийных участков автодорог, размывов и других дефектов дорожного полотна, образовавшихся в результате весеннего паводка; - составление смет на ремонт автодорог и подача заявок на финансирование в администрацию района. | Все населенные пункты поселения и подъезды к ним | Май |
| 12. | Ремонт дорог (участков дорог) – по мере необходимости и при наличии финансирования | Д. Мишутинская Подъезд к д. Дубровинская | июнь-сентябрь |
| 13. | Благоустройство территории кладбища: - уборка мусора и очистка территории (общепоселенческий субботник); - вырубка кустарника на территории кладбища; - обкашивание территории кладбища; - оборудовапние контейнерной площадки. | д. Поповка | май-июнь май-июнь июнь - август |
| 14. | Обкашивание обочин вдоль центральной дороги | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный | июнь-август |
| 15 | Благоустройство детских площадок: - подсыпка территории площадок; - ремонт оборудования (при необходимости); - удаление коррозии на металлических конструкциях (при необходимости); - покраска деревянных конструкций. | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный Д. Дубровинская | Май-июнь |
| 16. | Проведение конкурсов по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Подведение итогов двухмесячника по благоустройству и озеленению территории. | Д. Мишутинская Д. Лукьяновская П. Озерный | июль-сентябрь |
| 17. | Работы по уборке территории аварийных домов, бесхозных сараев, построек. | П. Озерный | июнь-июль |