

АДМИНИСТРАЦИЯ

АКЧЕРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.03. 2024 г. № 12

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территории Акчернского сельского поселения на 2024 год

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Акчернского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Акчернского сельского поселения от 14.11.2017 года № 40/148, Уставом Акчернского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Акчернского

 сельского поселения на 2024 год.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Акчернского

сельского поселения А.Л. Кутыркин

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 Акчернского сельского поселения

от 12.03.2024 г № 12

**ПЛАН**

мероприятий по благоустройству территории

Акчернского сельского поселения на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Благоустройство Аллеи семьи, разбивка клумб и цветников | Администрация Акчернского сельского поселения, МКУ «АКСК» |  Апрель - май |
| 2 | Проведение рейдов по обследованию территории по вопросам благоустройства, пожарной безопасности | Администрация Акчернского сельского поселения, ДОП ПЧ №80 ГКУ ВО 1 отряд ПС | Апрель - октябрь |
| 3 | Проведение субботников по благоустройству, весенней очистке от мусора и озеленению поселения | Администрация поселения, учреждения и организации, расположенные на территории поселения | Апрель - май |
| 4 |  Уборка кладбища | Администрация Акчернского сельского поселения, МКУ «АКСК» | май - сентябрь |
| 5 | Благоустройство и озеленение территории у памятника воинам - землякам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг | Администрация Акчернского сельского поселения, МКУ «АКСК», МКОУ Буденновская СШ | До 8 мая |
| 6 | Благоустройство территории около магазинов, учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности | Руководители организаций, предприятий, учреждений | Апрель - май |
| 7 |  Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Администрация Акчернского сельского поселения | Постоянно |
| 8 | Окашивание территорий во всех населенных пунктах Акчернского сельского поселения | Администрация Акчернского сельского поселения |  Май - октябрь |