| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 № 19 Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Староганькино от 01.11.2019г. № 112 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения», Администрация сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» по итогам 2019 года.

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Информационный вестник сельского поселения Староганькино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Староганькино                          Л.А.Максимов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2019 ГОД.

Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2022 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Староганькино от 01.11.2019г. № 112 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области».

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Староганькино и за счёт областного бюджета в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Староганькино в 2019 году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 7546,4 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1554,3 тыс.рублей;

- средства местного бюджета – 5992,1 тыс.рублей.

# Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка  степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1=6269,3/7 546,4= 0,83

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Староганькино 11.11.2019г. № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области»):

0,5 <= Q1 < 0,98  -  неполное финансирование

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2= (71/71+15/15+122/122+85/85+1/1+4/4+100/100+110/110+1/1+85/85+

117,3/117,3+2/2+100/100+1/1/+5/5+30/30+2/2+40/40)/18 = 1

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Староганькино 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области»):

0,95 <= 1 <= 1,05 -  высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Староганькино 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации сельского

поселения Староганькино муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2020 № 19

Выполнение объема финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы   «Комплексное развитие сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2019 год

| п/п | Направления финансирования | Объем финансирования программы (тыс. руб.) | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 4 |  |  |  |
|  | Всего на реализацию программы, в т.ч. | 7546,4 | 6269,3 | 83,1 |  |
|  | - областной бюджет | 1554,3 | 1554,3 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 5992,1 | 4715,0 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы» | 671,2 | 671,2 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 385,4 | 385,4 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 285,8 | 285,8 | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 199,0 | 199,0 | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2018-2022 годы» | 19,2 | 19,2 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 19,2 | 19,2 | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 52,1 | 52,1 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 52,1 | 52,1 | 100,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2018-2022 годы» | 28,7 | 28,7 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 28,7 | 28,7 | 100,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6. «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 42,5 | 42,5 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 42,5 | 42,5 | 100,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2023 года» | 1035,1 | 1035,1 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 897,8 | 897,8 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 137,3 | 137,3 | 100,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Староганькино муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» | 5111,3 | 3834,2 | 75,0 | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 5111,3 | 3834,2 | 100,0 |  |
| 9 | Подпрограмма 9. «Реализация мероприятий по поддержке инициатив населения сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области»Цель: привлечение внебюджетных средств в сфере развития и благоустройства сельского поселения | 324,1 | 324,1 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 244,1 | 244,1 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 10 | Подпрограмма 11. "Развитие информационного общества в сельском поселении Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области" | 62,2 | 62,2 | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет | 26,0 | 26,0 | 100,0 |  |
|  | - бюджет поселения | 36,2 | 36,2 | 100,0 |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского

поселения Староганькино муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2020 № 19

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2022 ГОДЫ»

ЗА 2019 ГОД

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 71 | 71 | 100 | В 2019 году проведена замена трубопровода 306 808,16 руб+ стройматериалы на ограждение водозаборных скважин 49 877,8 руб.+ сигнализаторы 70 960,0 руб.+ гидрант противопожарный подземный 2шт*7500,0 руб+ демонтаж и монтаж пож.гидр.по ул Набер д 23, д25 - 13795,76 руб+ компл.для измерен.кол-ва газа 52 680,0 руб+ трансформатор 78 090,48 руб+ кадастр.раб. по подг.тех.пл.на тепл.сети 36 000,0 руб+ агрегат ЭЦВ6-10-140 38 000,0 руб.+ ) проверка противоп.гидрантов 7 200,0 руб+провед.период.поверки газоанализаторов 2800,0 руб |
| 2 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенного пункта | % | 122 | 122 | 100 |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | % | 85 | 85 | 100 | В 2019 году приобретались лампы уличного освещения, проводилась установка светильника уличного |
| 5 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | %/семей | 4 | 4 | 100 |  |
| 7 | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | % | 110 | 110 | 100 |  |
| 9 | Снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 10 | Доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 11 | Увеличение протяжённости построенных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости реконструированных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения; -Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий; -Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. | % | 117,3 | 117,3 | 100,0 | В 2019 году проводился ремонт автомобильной дороги в селе Староганькино ул.Центральная |
| 12 | Количество муниципальных служащих и представителей кадрового резерва муниципальной службы Администрации сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по оценке компетенций и профессионального развития | человек | 0 | 0 | 100 |  |
| 13 | Количество муниципальных служащих Администрации сельского поселения, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде | человек | 2 | 2 | 100 |  |
| 14 | Доля разработанных и внесенных актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, регулирующие вопросы трудовых отношений и прохождения муниципальной службы, от общего количества МНПА, принятых в сфере кадрового обеспечения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области. | сайт | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; | шт. | 5 | 5 | 100 |  |
| 17 | Приобретение основных средств, в том числе персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, видеокамер. Приобретение и содержание расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, в т.ч. заправка оргтехники; Развитие и модернизация локальной вычислительной сети: приобретение и ремонт кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в здание Администрации сельского поселения. | шт. | 30 | 30 | 100 |  |
| 18 | Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов); | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 19 | Приобретение необходимых материальных запасов для повышения качества обслуживания населения, в т.ч. приобретение канцелярских товаров и бумаги. | шт. | 40 | 40 | 100 |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации сельского

поселения Староганькино муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2020 № 19

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2022 ГОДЫ»

ЗА 2019 ГОД

| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования программы (тыс. руб.) | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Объем финансирования программы (тыс. руб.) |  |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 1 Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2015-2019 годы» | 671,2 | 671,2 | 100 |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей | 384,8 | 384,8 | 100 |  |
|  | Ремонт котельной сельских поселений м.р.Похвистневский | 123,6 | 123,6 | 100 |  |
|  | Проведение проверки пожарных гидрантов | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
|  | Приобретение насосов | 38 | 38 | 100 |  |
|  | Б.П.Ремонт неисправных гидрантов и приобретение новых | 28,8 | 28,8 | 100 |  |
|  | Ограждение охраной зоны в с.поселениях | 50 | 50 | 100 |  |
|  | Инвентаризация и постановка на кад.учет водозаб. | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
|  | Кадастровые работы по подготовке тех.планов | 36 | 36 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 200 | 200 | 100 |  |
|  | Приобретение МЗ для триммера | 9,9 | 9,9 | 100 |  |
|  | Услуги по уборке территорий и помещений | 72,5 | 72,5 | 100 |  |
|  | Содержание водителей | 48,3 | 48,3 | 100 |  |
|  | Уплата налогов и сборов(кладбища) | 60,3 | 60,3 | 100 |  |
|  | Благоустройство (Стройматериалы+изгот.банера) | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Хоз.товары | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2015-2019 годы» | 19,2 | 19,2 | 100 |  |
|  | Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности (уплата транспортного налога ) | 8,1 | 8,1 | 100 |  |
|  | ОСАГО пож.машина | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
|  | Ранец противопожарный | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
|  | Тех.осмотр пож.машины | 0,9 | 0,9 | 100 |  |
|  | Аккумулятор и световое табло | 1,4 | 1,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 52,1 | 52,1 | 100 |  |
|  | Барьерная обработка от грызунов | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Акарицидная обработку от клещей территории сельского поселения | 36,1 | 36,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2015-2019 годы» | 28,7 | 28,7 | 100 |  |
|  | Физическая культура | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
|  | Уплата налога под строительство спортивной площадки | 16,1 | 16,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6. «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 42,5 | 42,5 | 100 |  |
|  | Охрана общественного порядка сельского поселения Староганькино | 42,5 | 42,5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2020 года» | 1035,1 | 1035,1 | 100 |  |
|  | Уличное освещение | 1035,1 | 1035,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 8. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Староганькино муниципального района Похвистневский на 2015-2019 годы» | 5111,3 | 3834,2 | 75,0 | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 2901 | 2901 | 100 |  |
|  | Очистка уличных дорог поселения от снега | 2016,9 | 739,8 | 36,7 | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры |
|  | Разравнивание дорог | 193,4 | 193,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 9. «Реализация мероприятий по поддержке инициатив населения сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области»Цель: привлечение внебюджетных средств в сфере развития и благоустройства сельского поселения | 324,1 | 324,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 11. "Развитие информационного общества в сельском поселении Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области" | 62,2 | 62,2 | 100 |  |
|  | Обслуживание сайта | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Приобретение антивирусных средств защиты | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
|  | Приобретение программного обеспечения АС "АМО" | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Обновление программного обеспечения АРМ нотариус "Экспресс" | 7,3 | 7,3 | 100 |  |
|  | Право использования программы для ЭВМ система "Контур-Экстерн" и услуги абонентского обслуживания | 8,2 | 8,2 | 100 |  |
|  | Приобретение ЭЦП | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
|  | Приобретение тонера | 1,2 | 1,2 | 100 |  |
|  | Приобретение канц.товаров и бумаги | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Лицензия на право использования По "КриптоАРМ ГОСТ" | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 7546,4 | 6269,3 | 83,1 |  |