Утверждён решением совета

народных депутатов Нижнебайгорского

 сельского поселения

 № 87 от 27.12.2018г.

План

мероприятий развития и ремонта сети автомобильных дорогобщего пользования местного значения

в Нижнебайгорском сельском поселении

Верхнехавского муниципального района Воронежской области

на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта в поселении | 2017 | 2018 | 2019 |
| Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | с. Нижняя Байгора, ул. Веселая  | 700м. | 4,5 | асфальт | 2158,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижняя Байгора, ул. Калинина, площадка у СДК | 535 кв.м. |  | асфальт | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нижняя Байгора, ул. Весёлая, площадка у кладбища | 300 кв.м. |  | асфальт | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Нижняя Байгора, ул. Калинина |  |  |  |  | 700м. | 4,5 | асфальт | 2391 |  |  |  |  |
| 5 | с. Нижняя Байгора, ул. Калинина |  |  |  |  | 200м. | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 99 |  |  |  |  |
| 6 | с. Нижняя Байгора, ул. Титова |  |  |  |  | 600м. | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 600 |  |  |  |  |
| 7 | с. Верхняя Байгора, ул. Гагарина |  |  |  |  | 300м. | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 99 |  |  |  |  |
| 8 | с. Верхняя Байгора, ул.Северная |  |  |  |  | 100м. | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 89 |  |  |  |  |
| 6 | с. Нижняя Байгора, ул. Свободная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 1750 |
| 7 | с. Нижняя Байгора, ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 8 | с. Нижняя Байгора, ул. Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 9 | с. Нижняя Байгора, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 10 | с. Верхняя Байгора, ул. Советская к кладбищу |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 180 |
| 11 | с. Верхняя Байгора, ул. Кольцова |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 450 |
| 12 | с. Верхняя Байгора, Северная |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 13 | с. Верхняя Байгора, Интернациональная |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 3,5 | ремонт покрытия переходного типа | 450 |