СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

«25» сентября 2018 г. № 142

с. Краснолипье

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Краснолипьевского сельского поселения от 11.09.2017 года № 91 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п. 1 протокола поручений, определенных по итогам совещания с представителями администраций муниципальных районов области в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области по вопросам планирования и организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году, от 23.07.2017 года, Уставом Краснолипьевского сельского поселения, Генеральным планом Краснолипьевского сельского поселения, в целях повышения эффективности расходов бюджета Краснолипьевского сельского поселения, Совет народных депутатов Краснолипьевского сельского поселения р е ш и л:

1. В решение Совета народных депутатов Краснолипьевского сельского поселения от 11.09.2017 года № 91 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснолипьевского сельского  поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» (далее – Решение) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области» (далее – Паспорт) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 27 064,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 4946,3 тыс. руб., в т.ч. областные средства -4865,9тыс. руб., средства сельского поселения – 4,9 тыс. руб. 2018 год – 8531,9 тыс. руб., в т.ч. областные средства – 8508,6 тыс. руб., 2019 год – 5286,3,0 тыс. руб. 2020 год – 4 800,0 тыс. руб. 2021 год – 3500,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет Краснолипьевского сельского поселения и средства областного бюджета |
| --- | --- |

»

1.2. В разделе 5. Паспорта «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

Перечень

программных мероприятий Программы  комплексного  развития транспортной инфраструктуры Краснолипьевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги (укладка а/б покрытия по щебёночному покрытию) - ул. Комарова - ул. Октябрьская - ул. Пионерская - ул. 50 лет Октября - ул. Куйбышева | 1,88 1,9 0, 6 0, 6 1,2 | 2018 2019 2020 2020 2021 |
| 2. | Устройство дорог с щебеночным покрытием: -ул. Кольцова - ул. Октябрьская - Дубинина - ул. Советская - ул. Чапаева - ул. Комарова - ул. Первомайская - ул. 50 Лет Октября - ул. Куйбышева | 0,42 1,12 1,1 1, 27 0, 55 0, 55 0,43 0,9 1,2 | 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2020 2020 |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам в населенном пункте: - ул. Мира - ул. Первомайская - пл. Ленина | 3, 0 0, 2 0, 5 | 2020 2018 2021 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |
| 5. | Строительство подъездной автомобильной дороги к ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 6. | Иное |  |  |

»

1.2. В разделе 6. Паспорта «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры» слова « 25440 тыс. рублей» заменить словами «27 064,5 тыс. рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

| Глава сельского поселения |  | Т.И. Ерёмина |
| --- | --- | --- |