ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

-----------------------------------------------------

с. Приречное

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежскойобласти на 2017- 2030 годы

В соответствии с п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории Приреченского сельского поселения, руководствуясь Уставом поселения, администрация Приреченского сельского поселения, Совет народных депутатов Приреченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017- 2030 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Приреченского  сельского поселения |  | В.А. Сычев |

Приложение

к решению совета народных депутатов

Приреченского сельского поселения

от \_\_\_\_2017 № \_\_

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017- 2030 годы

Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017- 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017- 2030 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Генеральный план Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области: 396470, Воронежская область, Верхнемамонский район, с.Приречное, ул. Ленина, д. 79 |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области: 396470, Воронежская область, Верхнемамонский район, с.Приречное, ул. Ленина, д. 79 |
| Цель и задачи программы | Цель:  Обеспечение развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области для закрепления населения, повышения уровня его жизни  Задачи:  - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры,  жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Приреченского сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;  - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области о сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;  - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Проектирование и строительство спортивных площадок;  2. Оборудование помещений для размещения учреждений дошкольного образования (детсад);  3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;  4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения;  5. Строительство объектов газоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2030 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2017 по 2020 годы  2 этап – с 2021 по 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 14071,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 3634,3 тыс. рублей;  2018 год - 4387 тыс. рублей;  2019 год - 550тыс. рублей;  2020 год - 550тыс. рублей  2021-2030 годы - 4950 тыс. рублей  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Воронежской области, бюджета Верхнемамонского муниципального района, бюджета Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Село Приречное основано в 1859 году. Приреченское сельское поселение входит в состав Верхнемамонского муниципального района и включает в себя 1 населенный пункт: село Приречное (административный центр).

Численность постоянного населения Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 664 человека.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значи­тельные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию очень сложно. Механический прирост населения за последние годы меняется. Однако за счет того, что в селе наблюдается естественная убыль населения, численность населения села находится на одном уровне.

В настоящее время в Приреченского сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 312, женщин 352.

На территории поселения проживает:

-несовершеннолетних детей - 88 чел.

- пенсионеров - 236 чел.

- инвалидов 1-2-3 группы - 12 чел.

- детей инвалидов - 3 чел.

- многодетных семей - 3 семьи

- матерей одиночек - 6 чел.

- ветераны труда - 43 чел.

- вдов участников ВОВ - 5 чел.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Приреченском сельском поселении повторяет районные проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Приреченском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области утвержден решением Совета народных депутатов Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 01 августа 2012 года № 23, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета Народных депутатов Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 01 августа 2012 года №24 утверждены Правила землепользования и застройки Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

- решением Совета народных депутатов Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 22 марта 2017 года № 3 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения на период с 2014-2023 года

- распоряжением администрации Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 29 мая 2014 года № 30-р утверждены схемы водоснабжения Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения;

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование. Сеть образовательных учреждений Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения представлена одним образовательным учреждением:  общеобразовательная школа, в которой в настоящее время обучается 33 человек.

Обеспеченность населения образовательным учреждением соответствует минимальным нормативам обеспеченности, однако не достаточна для полноценного обеспечения населения образовательными услугами, в связи с тем, что нет дошкольного образования.

Здравоохранение. На территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения работает ФАП, 1 раз в неделю ведет прием врач терапевт. За прошедший год терапевтом было принято 480 человек, педиатром - 127 детей. На диспансерном учете состоит 329 человек.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения работают два работника социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 23 человека.

Спортивные и игровые объекты .

- Детская площадка в центре села Приречное

* Спортивная площадка при школе;
* Спортзал в школе.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории поселения представлены Приреченским сельским центром культуры и досуга, сельской библиотекой.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

* объекты повседневного пользования – школы, магазины повседневного спроса;
* объекты периодического пользования – сельский Дом культуры, учреждения торговли, спортивные площадки;
* объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители села Приречное на 78% обеспечены центральным водопроводом, на 89% обеспечены центральным газопроводом.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 12-35 чел/га.

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения определялся по результатам оценки вариантов развития на 2030 год. Всеварианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному снаибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранениезастроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около100% жилищного строительства на новых территориях составляют индивидуальные жилые дома. В градостроительном аспекте вариантысоотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья вобщем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,степень остроты ее в Воронежской области меньшая в сравнении с другимирегионами страны. Надежды на решение демографических проблем мерамипо стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря напринимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнскогокапитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги по улучшению основных показателей воспроизводства населения,оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состоянияздоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального планирования Воронежской области предусматривается необходимостьдальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных наулучшение демографической ситуации в регионе.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так иза счет проведения Администрацией Воронежской области эффективноймиграционной политики.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.Численность населения проживающего в пределах поселения зависит отвремени года. В летний период численность населения поселения увеличивается за счет приезжих проживающих садовыхучастках.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет вышетемпов его естественного роста.

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) впределах населенных пунктов:

устанавливается предельная (максимальная) численность размещаемого в населенном пункте населения, соответствующая укрупненному показателю (не более 40 га./1000 человек);

устанавливаются показатели использования территории, численности иплотности населения на территории каждого населенного пункта,

сохраняющего таким образом исторический уклад жизни и веденияхозяйства населением;

определяется потребность в территории и места размещения инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры;

исходя из нормируемой расчетной плотности населения в кварталах снизкой ценностью селитебных территорий (в пределах 14 - 220 чел./га взависимости от типа жилой застройки) и размера предполагаемых жилых зоннаселенного пункта определяется нормативная численность населения на дополнительно осваиваемых (застраиваемых) территориях населенного пункта.

Выявленные пространственные ресурсы территории поселения,которые могут, а в случае с улучшением социально-экономической ситуациии должны быть включены в состав населенных пунктов (незастроенные территории, неудобья, выпаса и сельскохозяйственные угодья) за пределами существующей границы застройки (административные границы населенныхпунктов на местности не устанавливались) составляют около 43.5 га. Они позволят обеспечить расселение населения в расчетном 2030 году минимальной численностью 630 человек. Полученная численность населения является минимально возможной исходя из существующего показателя обеспеченности населения жилой площадью и существующих показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов, дачныхнекоммерческих партнерств) - как обязательное условие сохранения обликасуществующих населенных пунктов.

Численность населения (демографическая емкость) поселения в условиях отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в установленных таким образом границах населенного пункта может быть запланирована в размере 500 человек. Для обеспечения прогнозируемойдинамики роста численности населения поселения, такого резерва территории более чем достаточно. Однако при благоприятном социально-экономическом сценарии развития поселения достижение этих показателей численности населения вполне возможно и ранее, и значительно позднее расчетного срока действия генерального плана.

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в целом, выделяется обеспеченность основными ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовыеи инженерно - энергетические ресурсы). В будущем источники территориального развития сельского поселения обусловлены:

- сохранением жилого фонда (охраняя конституционные праваграждан), новым жилищным строительством на свободных территориях восновном за счет индивидуальной жилой застройки;

* сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их вновых границах;
* необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных территорий в определенном территориально-градостроительном виде, представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий изон отдыха.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Генеральный план Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2030 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения:

1. Проектирование и строительство спортивных площадок;

2. Оборудование помещений для размещения учреждений дошкольного образования (детсад);

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

5. Строительство объектов газоснабжения.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области, бюджета Верхнемамонского муниципального района, бюджета Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 14071,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 3634,3 тыс. рублей;

2018 год - 4387 тыс. рублей;

2019 год - 550 тыс. рублей;

2020 год - 550 тыс. рублей

2021-2030 годы - 4950 тыс. рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| областной бюджет | | | районный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2016-2030 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 | 906,3 | | 905,4 | |  | 0,9 | |  | Газификация СДК |  |
| 2018 | 560 | |  | |  | 560 | |  | Ремонт системы отопления СДК |
| 2019 |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2020 |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2021-2030 |  | |  | |  |  | |  |  |
| Всего | 1466,3 | | 905,4 | |  | 560,9 | |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| 2018 |  |  | | |  | |  |  |
| 2019 |  |  | | |  | |  |  |
| 2020 |  |  | | |  | |  |  |
| 2021-2030 |  |  | | |  | |  |  |
| Всего |  |  | | |  | |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 | 2728 | | | 1500,5 |  | | 1227,5 |  | Ремонт дорог, ремонт системы водоснабжения, реконструкция мест массового отдыха |  |
| 2018 | 3827 | | | 3000 |  | | 827 |  |
| 2019 | 550 | | |  |  | | 550 |  |
| 2020 | 550 | | |  |  | | 550 |  |
| 2021-2030 | 4905 | | |  |  | | 4950 |  |  |
| Всего | 12605 | | | 4500,5 |  | | 8104,5 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  |  |  | | |  |  | |  |  | Ремонт дорог, ремонт системы водоснабжения, реконструкция мест массового отдыха, ремонт системы отопления и газификация СДК |  |
| 2017 | 3634,3 | | | 2405,9 |  | | 1228,4 |  |
| 2018 | 4387 | | | 3000 |  | | 1387 |  |
| 2019 | 550 | | |  |  | | 550 |  |
| 2020 | 550 | | |  |  | | 550 |  |
| 2021-2030 | 4950 | | |  |  | | 4950 |  |
| Всего | 14071,3 | | | 5405,9 |  | | 8665,4 |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Нормативы и расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п | Наименование норматива | Единицы  измерения | На 1000  населения | Первая  очередь | Расчетный  срок |
| Норматив обеспеченности: | | | | | |
| 11 | - плоскостные сооружения | М2 | 15000 | 2485 | 2485 |

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждения образования | Современное  состояние | Первая  очередь | Расчетный  срок |
| 1 | младшая дошкольная группа общеобразовательного учреждения, мест | 19 | 25 | 25 |
| 2 | Государственные общеобразовательные школы, при занятиях в одну смену, мест | 33 | 100 | 100 |

Обеспеченность населения Приреченского сельского поселения объектами здравоохранения.

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения на 1000 чел. населения | Современная ёмкость | Норма-тив, на 1000чел. | Нормативная потреб-ность | Обеспеченность, % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебные амбулатории, ФАП | посещ. в смену | 13 | 20 | 15 | 86,7 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района к 2030 году - 900 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Приреченского сельского поселения:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок, при расчетном показателе 15000 кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 1650 кв.м, что составит 100 % от минимально допустимого уровня обеспеченности населения данными объектами.

- к 2030 году уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и газоснабжением составит 100%, в настоящее время они составляют 80% от общей численности населения.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Приреченского сельского поселения при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Воронежской области и муниципальных программ муниципального Верхнемамонского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.