Совет народных депутатов

Великоархангельского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

## РЕШЕНИЕ

от    14.12.2018 г.   № 206

с. Великоархангельское

О работах по ремонту автомобильных дорог в Великоархангельском  сельском поселении на 2019-2021 г.г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Великоархангельского сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов Великоархангельского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Великоархангельском сельском поселении на 2019-2021г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава  Великоархангельского

сельского поселения					В.Е. Прокофьев

Приложение к решению Совета народных депутатов

Великоархангельского сельского поселения

от 14.12.2018 г.  № 206

План по ремонту автомобильных дорог в Великоархангельском сельском поселении на 2019-2021г.г.

| №№ | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Очередность | Годы реализации | Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  |  | км | вид работ | км | вид работ | км | вид работ |  |
| 1 | Великоархангельское сельское поселение | с. Тюниково | 9 Января | 1 | 1 | Устойство основания – песок, покрытие основания из песчанно-гравийных смесей |  |  |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой и автомагазина |
| 2 | Великоархангельское сельское поселение | с. Тюниково | Советская | 2 | 0,65 | Устойство основания – песок, покрытие основания из песчанно-гравийных смесей |  |  |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой и автомагазина |
| 3 | Великоархангельское сельское поселение | с. Тюниково | Воронежская | 3 | 0,5 | Устойство основания – песок, покрытие основания из песчанно-гравийных смесей |  |  |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой и автомагазина |
| 4 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Первомайская | 1 |  |  | 1,4 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 5 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Шевченко | 2 |  |  | 1 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 6 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Горького | 3 |  |  | 1,2 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 7 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Пролетарская | 4 |  |  | 1,25 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 8 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Ленина | 1 |  |  |  |  | 0,4 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 9 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Рабочая | 2 |  |  |  |  | 0,3 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 10 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Сергея Павленко | 3 |  |  |  |  | 0,75 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. |
| 11 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Карла Маркса | 4 |  |  |  |  | 0,95 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб |
| 12 | Великоархангельское сельское поселение | с. Великоархангельское | Пионерская | 12 |  |  |  |  | 1100 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | Грунтовые дороги, весна-осень – труднодоступный проезд скорой помощи, пожарной и других экстренных служб |