РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская  область

Думиничский район

Администрация   городского поселения

«Поселок  Думиничи»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“29 ”  июля   2016 г.                                                               № 83

О принятии решения по проведению

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, формирующих

фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора

Согласно п. 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ,  для  своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в целях принятия решения о проведении капитального ремонта в   соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Думиничи»,           постановляю:

- Утвердить решение о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Поселок Думиничи»,  формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора  согласно  приложения.

- Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления  региональному оператору – Фонду  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Поселок Думиничи»  в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                     Г.В.Моисеев

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения «Поселок Думиничи»

от «29»07.2016  № 83

РЕШЕНИЕ

о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах,

формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Вид работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб | Сроки проведения капитального ремонта | Источник финансирования капитального ремонта | Лицо, уполномоченное в приемке выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, ул.Ленина, д.34 | ремонт системы холодного водоснабжения | 94,658 67 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |
| 2 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, ул.Ленина, д.84 | ремонт отмостки | 99,9943 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |
| 3 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, пер.Октябрьский, д.4 | ремонт отмостки | 185,7037 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |
| 4 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.89 | ремонт системы холодного водоснабжения | 197,37316 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |
| 5 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, ул.Гостиная, д.6 | ремонт системы холодного водоснабжения | 316,785 92 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |
| 6 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | п.Думиничи, ул.Проспект Мира, д.8 | ремонт системы холодного водоснабжения | 83,765 39 | 3-4 квартал 2017г. . | за счет средств собственников помещений в МКД | Моисеев Г.В. |