**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВОРИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25.01.2024г.. № 9

О внесении изменений в постановление администрации

Октябрьского сельского поселения от 20.09.2016 № 110

«Об утверждении муниципальной долгосрочной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского

муниципального района на 2016-2028 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области, администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 20.09.2016 № 110 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселенияПоворинского муниципального района на 2016-2020 годы»:

1.1.Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Октябрьского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения В.И. Жидких

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

От 25.01.2024г.. № 9

**Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности  на территории  Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2016-2028 годы»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2016-2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Поворинскогомуниципального района на 2016-2028 годы» (далее Программа) |
| Основание для разработки  Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Исполнитель программы | Администрация Октябрьского сельского поселенияПоворинского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик программы | Администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области |
| Цели программы | -повышение заинтересованности в энергосбережении;- снижение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы: | - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Октябрьского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения;  - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Октябрьскогосельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения;  - снижение удельных показателей потребления электрической энергии;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Октябрьскогосельского поселения;  -сокращение потерь тепловой, электрической энергии. |
| Основное мероприятие | «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» |
| Сроки реализации программы | 2016 -2028 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего на реализацию программы необходимо 231,7 тыс. рублей:  Средства местного бюджета:  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год –0,0тыс.руб.  2018 год- 0,0тыс.руб.  2019 год- 0,0тыс.руб.  2020 год- 58,0тыс.руб.  2021 год- 70,3тыс.руб.  2022 год –33,4 тыс. руб.  2023 год-20,0 тыс.руб.  2024 год- 10,0 тыс.руб.  2025 год- 10,0 тыс.руб.  2026 год- 10,0 тыс.руб.  2027 год- 10,0 тыс.руб.  2028 год- 10,0 тыс.руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 – 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2023- 2025 годы |
| Планируемые результаты реализации Программы | Обеспечение:  - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - снижение удельных показателей энергопотребления |

### 2.Основание для разработки муниципальной целевой программы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579  «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009  № 1715-р; Законом Воронежской области от 30.06.2010 № 82-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Воронежской области».

Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих мероприятий, механизм реализации Программы, организацию управления Программы и контроль за ходом ее реализации, оценку социально-экономической (экологической) эффективности Программы.

Программа направлена на повышение качества жизни населения и переход на инновационный путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат муниципальных учреждений, предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг (при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления) и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, и вызванному этим снижению эффективности оказания муниципальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

- низким коэффициентом полезного действия энергетического оборудования.

В последнее десятилетие сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные услуги для населения, в том числе по причине неэффективного использования энергетических ресурсов, не только не гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением работы является решение задачи сбережения энергетических ресурсов за счет повышения энергоэффективности систем жизнеобеспечения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, в бюджетной сфере, сфере коммунального хозяйства, жилом фонде.

**3. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.**

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Октябрьском сельском поселении за счет снижения на 15процентов к 2024 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений, предприятий, жилищном фонде, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

**3.1.** Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

-провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

-обеспечить проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов;

-обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

сократить объем расходов муниципальных учреждений на энергопотребление;

-обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

**3.2.** Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства обеспечить их соблюдение требованиям нормативным актам по ресурсоэнергосбережению;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- внедрить систему контроля и учета расхода электроэнергии, газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях – поставщиков энергоресурсов и у потребителей энергоресурсов.

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в муниципальных учреждениях и предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд;

- выполнить замену устаревшего оборудования на эффективное оборудование нового поколения на объектах по производству энергетических ресурсов;

- осуществить термореновацию зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей;

- выполнить очистку и наладку систем внутреннего отопления зданий и сооружений;

- выполнить замену оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие;

- включить в программы по повышению квалификации ответственных по энергосбережению учреждений бюджетной сферы;

- проводить систематические мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

**3.3.** Реализация Программы предусмотрена в период с 2016 по 2028 годы

**4.Основные мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |  | Плановая экономия энергетических ресурсов (воды, тепла, газа, топлива, электроэнергии)  в год | |
| Всего: | Годы | | | | | | | | | | | | | в натуральном выражении | в стоимо-стном выражении  (тыс. руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 |
| 1 | **Здание администрации с.Октябрьское, ул.Октярьская д.100**  Замена ламп накаливания на энергосберегающие (3шт.) | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет | Администрация Октябрьского  сельского поселения |  | 12  20 |
| 2. | **Здание сельского дома культуры с.Октябрьское, ул.Ленинская д.89**  Замена ламп накаливания на энергосберегающие(5 шт.);  Замена устаревшей электропроводки | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 15 |
| 3. | Замена уличных светильников с лампами ДРЛ на светодиодные | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 70,3 | 33,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 147,5 |
|  | Итого | 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 70,3 | 33,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |

**5. Финансирование и реализация муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Всего на реализацию программы необходимо 231,7 тыс. рублей:

Средства местного бюджета:

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс.руб.

2018 год- 0,0 тыс.руб.

2019 год- 0,0 тыс.руб.

2020 год- 58,0тыс.руб.

2021 год- 70,3тыс.руб.

2022 год – 33,4 тыс. руб.

2023 год- 10,0 тыс.руб.

2024 год- 10,0 тыс.руб.

2025 год- 10,0 тыс.руб.

2026 год- 10,0 тыс.руб.

2027 год- 10,0 тыс.руб.

2028 год- 10,0 тыс.руб.

.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

**6. Ожидаемые и конечные результаты.**

-Повышение эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями муниципальной бюджетной сферы.   
- Содержание зданий и сооружений объектов муниципальной бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов.

- Сокращение расходов средств местного бюджета.

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.

**7.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы**

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства, получаемые за счет снижения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями бюджетной сферы.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком на основе договор на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Октябрьского сельского поселения о бюджете Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.

По итогам работы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения, составляется отчет установленной формы, содержащий информацию о реализации программных мероприятий о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчёт должен содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных бюджетных средств;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

**8.Оценка эффективности реализации Программы**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административным зданиям 3%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных учреждениях.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии и воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Методика оценки эффективности Программы приведены в приложении № 1

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Октябрьского

сельского поселения на 2016 – 2028 годы»

**МЕТОДИКА**

**и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**на территории Октябрьского сельского поселения на 2016 – 2028 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 %.