
**Администрация муниципального образования**

**городского поселения «Город Мосальск»**

**Калужской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 ноября 2018 года № 223

**Об утверждении муниципальной Программы**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования городского поселения**

**«Город Мосальск» на 2018- 2028 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , на основании пункта 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Устава городского поселения «Город Мосальск», администрация муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» на период до 2028 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, а также подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГП «Город Мосальск»

3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

ГП «Город Мосальск» Е.Ю. Голополосов

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Мосальск»

от 30.11.2018г. № 223

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГП «ГОРОД МОСАЛЬСК» НА  2018 - 2028 гг.**

**Паспорт программы  «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГСП «Город Мосальск» на 2018-2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа  «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «Город Мосальск» 2018-2028 годы» |
| **Основание разработки программы:** | 1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 2. Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 4. Генеральный план МО ГП «Город Мосальск»   Устав МО ГП «Город Мосальск» |
| **Заказчик программы и местонахождение:**  **Разработчик программы**  **и местонахождение:** | Администрация  МО ГП «Город Мосальск»; Калужская область, г. Мосальск, ул. Советская, д.7  Администрация  МО ГП «Город Мосальск»; Калужская область, г. Мосальск, ул. Советская, д.7 |
| **Основная цель программы:** | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития производства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3. Благоустройство поселения;  5. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  6. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;  7. Развитие личных подсобных хозяйств;  8. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  9. Содействие развитию   малого предпринимательства, организации новых рабочих мест:  10. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  11. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищённым слоям населения:  12. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского поселения с увеличением мощностей |
| **Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1. Мероприятия по реконструкции объектов культуры. |
| **Сроки реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2018-2028годы, в 2 этапа  1 этап – с 2018 по 2023годы  2 этап – с 2024 по 2028 годы |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** | |
| **Основные исполнители программы:** | 1. - Администрация  МО ГП «Город Мосальск»; 2. - предприятия, организации, предприниматели, учреждения МО ГП «Город Мосальск»; 3. - население МО ГП «Город Мосальск» |
| **Объёмы и источники финансирования программы (млн. руб.)** | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан  Общий прогнозируемый объем финансирования Программы  составит 110381.641 тыс. руб. (в ценах 2018 года).  в том числе:  2018 г. – 10860,338 тыс. руб.;  2019 г. – 9784,778 тыс. руб.;  2020 г. – 9970,725 тыс. руб.;  2021 г. - 9970,725 тыс. руб.;  2022 г. - 9970,725 тыс. руб.;  2023 - 2028 г. – 59824,35 тыс. руб. |
| **Ожидаемые**  **результаты реализации**  **Программы** | Повышение качества, комфортности и уровня жизни  населения городского поселения  Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей городского поселения |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | 1. - Администрация МО ГП «Город Мосальск»; 2. - Комиссия по бюджету, финансам, налогам и экономики МО ГП «Город Мосальск» |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне городского поселения.

Стратегический план развития городского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры городского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития городского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития производства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры городского поселения.

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры и**

**экономическая ситуация поселения**

**А) описание социально-экономического состояния поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

*Анализ социальной инфраструктуры городского поселения*

Общая площадь городского поселения составляет 1050 га. Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила 4161 чел. В состав поселения входят 29улиц

**Наличие земельных ресурсов Городское поселение «Город Мосальск» по состоянию на 01.01.2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории земель** | **Общая площадь, га** |
| **Земли населенных пунктов** | **807** |
| **Земли лесного фонда** | **243** |
| **Итого земель в границах поселения** | **1050** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Городское поселение «Город Мосальск» включает в себя 29 улиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Наименование улиц населенного пункта, входящих в состав поселения** | **Численность населения населенного пункта, чел. на 01.01.2018г.** | **Расстояние от улиц населенного пункта поселения,**  **км** |
| **Городское поселение «Город Мосальск»** | **ул. Калужская**  **ул. Ломоносова**  **ул. Кирова**  **ул. Ленина**  **ул. Энгельса**  **ул. Революции**  **ул. Братьев Луканиных**  **ул. Новая Слобода**  **ул. Куйбышева**  **ул. Ани Морозовой**  **ул. Гагарина**  **ул. Пушкина**  **ул. Чехова**  **ул. Верхний Кавказ**  **ул. Нижний Кавказ**  **ул. 60 лет октября**  **ул. Генерала Ибянского**  **ул. Дзержинского**  **ул. Советская**  **ул. Рожкова**  **ул. Н.Будашкина**  **ул. 40 лет Победы**  **ул. Молодёжная**  **пер. Почтовый**  **пер. Сушзаводской**  **ул. В. Остроуха**  **пер. Калужский**  **пер. Кирова-Ломоносова**  **Ул.. Кресты** | **4161** | **0,91**  **1,761**  **1,761**  **1,679**  **1,138**  **0,561**  **0,323**  **0,536**  **0,87**  **1,628**  **1,867**  **0,89**  **0,491**  **0,883**  **0,855**  **0,77**  **0,596**  **1,468**  **1,51**  **0,831**  **0,179**  **1,243**  **0,219**  **0,961**  **0,463**  **0,315**  **0,586**  **0,668**  **1,07** |
| **ВСЕГО** |  | **4161** |  |

#### Демографическая ситуация

 Общая  численность  населения МО ГП «Город Мосальск» на 01.01.2018 года  составила 4161человек.

**Данные о  среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **1** | **Естественный прирост (убыль)** |  |  |  |  |
| 1.1 | Рождаемость, чел. | 56 | 54 | 56 | 54 |
| 1.2 | Смертность, чел | 48 | 49 | 58 | 56 |
| **2** | **Механический прирост** |  |  |  |  |
| **3** | **Общий прирост** | + 8 | +5 | -2 | -2 |
| **4** | **Общая численность населения** | 4210 | 4205 | 4200 | 4161 |

Структуру населения на01.01.2018 год можно обозначить следующим образом:

Количество наличного населения по городскому поселению – 4161чел.

Население в трудоспособном возрасте – 2200 чел.

Население старше трудоспособного возраста – 900 чел.

Детей  в возрасте   до 18 лет  789 человек.

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории городского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Калужской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность».

**Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - около 2200 человека, население граждан, не достигших совершеннолетия — 900 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте отобщей составляет 53 процент.

|  |  |
| --- | --- |
|  | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| Кол-во жителей всего | 4161 |
| Кол-во работающих всего | 2200 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 53 |
| Количество безработных | 68 |
| стоящих в службе занятости |
| Количество безработных всего | 350 |
| Количество дворов | 865 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 87 |
| Кол-во пенсионеров | 900 |

*Развитие отраслей социальной сферы*

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.

Прогнозом на 2018 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития городского поселения:

-повышение уровня жизни населения городского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в городском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в городском поселении;

-сохранение культурного наследия.

*Экономика  поселения*

На территории МО ГП «Город Мосальск» зарегистрировано 22 предприятия промышленного производства (основной ОКВЭД). Из них 11 предприятий не осуществляют никакой производственной деятельности. Бюджетообразующимипредприятиями, функционирующими на территории муниципального района являются следующие предприятия: МП КЭТ и ГС, ООО «Омега», ООО «Фирма-МТ», ООО «Молоко+», СПЗ ССПК «Содружество» (Хлебокомбинат), ООО «ЛогИнвест».

По экономическим видам деятельности (по классификатору ОКВЭД) промышленность МО ГП «Город Мосальск» представлена следующими отраслями: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (МП КЭТ и ГС); обрабатывающие производства (ООО «Фирма-МТ», ООО «Молоко+», СПЗ ССПК «Содружество», ООО «Омега» и ООО «Путогино+»); добывающее производство (ООО «ЛогИнвест»).

Из 7 промышленных предприятий: 1 крупное (МП КЭТ и ГС) и 6 малых (ООО «Фирма-МТ», СПЗ ССПК «Содружество», ООО «Молоко+», ООО «Логинвест», ООО «Путогино+», ООО «Омега»).

Объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2016 году составил 81234 тыс. руб., в т.ч. 34662 тыс. руб. или 42,7 % по крупным предприятиям и 46572 тыс. руб. по малым предприятиям. Индекс промышленного производства составил 40 %.

Значительный спад производства по сравнению с 2015 годом объясняется в основном за счет уменьшения объема отгруженной продукции добывающих производств.

По оценке 2017 года ожидаемый объём отгруженной продукции составит 84723 тыс.руб., в т.ч. 35075 тыс.руб. по крупным и средним предприятиям и 49648 тыс.руб. по малым предприятиям. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составит 102 % к уровню 2016 года. Рост объема отгруженной продукции произойдет за счет увеличения объема в перерабатывающей отрасли.

По прогнозу в 2018 году объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий составит 91747 тыс. руб. Индекс промышленного производства составит 103,5 %. Рост в основном произойдет за счет отгруженной продукции обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электрической энергией и водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, которые занимают 38,8% или 35622 тыс. руб. и 39,4% или 36127 тыс. руб. в общем объеме производства. Продукция добывающих производств занимает 21,8 % или 20000 тыс. руб.

В 2018-2020 гг. предприятия по добыче полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси) не планируют увеличение объемов производства. Производство домашней обуви останется на прежнем уровне. Выпуск молочной продукции ООО «Молоко +» увеличится до 17158-18201 тыс. руб., ООО «Фирма – МТ» планирует увеличить производство постельного белья и принадлежностей до 7000 тыс. руб.

В 2019 году объём отгруженной продукции составит 93836 тыс. руб., индекс промышленного производства 100,5%.

В общем объёме отгруженной продукции значительную долю (39,6 %) или 37129 тыс. руб. займёт продукция производства электроэнергии, газа и воды, 39,1 % или 36707 тыс.руб., продукция добывающих производств 21,3 % или 20000 тыс. руб. Объём отгруженной продукции по малым предприятиям увеличится и составит 56707 тыс. руб.

Производство и распределение электроэнергии газа и воды в 2020 году составит 38157 тыс.руб., обрабатывающие производства 37610 тыс. руб., добывающие производства 20000 тыс.руб.

Объём продукции по малым предприятиям составит в 2020 году 57610 тыс.руб., индекс физического объёма 100,5 %.

Из малых предприятий стабильно работают ООО «Омега», ООО «Молоко+», СПЗ ССПК «Содружество», ООО «Фирма-МТ» и ООО «ЛогИнвест».

**Основные фонды**

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости крупных и средних организаций на конец 2016 года по данным статистики составила 53333 тыс. руб., или 89,3% к уровню прошлого года

В 2018 году по прогнозным данным стоимость основных фондов составит 61926 тыс. руб. и возрастет по сравнению с предыдущим годом на 3,8%.

В 2019 году основные фонды составят 64459 тыс. руб.

Обновление основных фондов отмечается во всех отраслях экономики.

**Финансовые результаты предприятий и организаций**

По данным предприятий и организаций прибыль до налогообложения прибыльных организаций по всем видам деятельности в 2016 году составила 17,2 млн. руб., или 42% к уровню 2015 года.

Прибыль в сумме 15 млн. руб. получена предприятиями.

По оценке в 2017 году прибыль прибыльных организаций составит 18,5 млн. руб.

Рост прибыли ожидается в 2018-2020 году в основном за счет сельского хозяйства. Прибыль по полному кругу предприятий прогнозируется в размере от 16,3 млн. руб. до 24,3 млн. руб. соответственно.

**Выручка от реализации товаров, работ, услуг**

Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг по полному кругу организаций по итогам 2016 года составил 65,5 млн. руб. или 111,1% от оценочных данных прошлого года. В основном увеличение произошло по оптовой и розничной торговле, сельскохозяйственному производству, промышленности.

По оценочным данным 2017 года выручка составит 70,9 млн. руб., что выше прогнозных данных прошлого года на 5,4 млн. руб. Увеличение произойдет за счет стабильной работы производств.

К 2020 году планируется довести выручку от реализации товаров, работ и услуг до 83,4 млн. руб.

**Малое предпринимательство**

На территории МО ГП «Город Мосальск» зарегистрировано 119 малых предприятий, из них 92 действующих.

Деятельность малых предприятий в районе многогранна. Одними из основных видов деятельности малых предприятий является торговля, строительство, сельское хозяйство и предоставление прочих коммунальных услуг.

Из общего числа малых предприятий района на долю сельскохозяйственного производства приходится 20,2%, торговли 20,2%, промышленности 18,5%, строительства 4,2%, операции с недвижимым имуществом 10,1%, прочие 26,8% (в основном финансовая деятельность).

Численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях составляет 571 человек, что на 8,7% ниже, чем в 2015 году. Это связано с сокращением рабочих мест в ООО «Омега», ООО «Калужская аграрная компания», ООО «Евроактив», ООО «Органик-Агро», ООО «ЛогИнвест» и др. ООО «МТЕ МИНЕРАЛС» находятся в стадии конкурсного производства. Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2016 года составил 511366 тыс. руб., что составляет 95% к предыдущему году в сопоставимых ценах. (Данные представлены по имеющимся сведениям предприятий и налоговой инспекции) Заметно снизились объемы промышленного производства и составили 46572 тыс. руб. Это связано с тем, что ООО "МТЕ МИНЕРАЛС" временно не осуществляют деятельность.

Стабильно работают предприятия оптовой и розничной торговли: МОСПО, ООО «Мосальское молоко» и ООО «Мосальское молоко 1», обрабатывающие производства ООО «Молоко +», СПЗ ССПК «Содружество» и другие.

Уменьшились объемы по «Строительству», в основном за счет ООО "Евроактив", который находится в стадии ликвидации.

В сравнении с оценкой объема оборота на 2016 год (496885 тыс. руб.), фактический объем оборота на малых предприятиях составил 511366 тыс. руб. или увеличился на 102,9 %.

По оценке в 2017 году количество действующих малых предприятий составит 94 единицы или 102,2% к уровню 2016 года. Численность работающих по оценочным данным составит 596 человек. Увеличение планируется в основном за счет численности работающих в сельскохозяйственном производстве, обрабатывающей промышленности, строительстве. Задачей других предприятий является сохранение действующей численности работающих.

В 2017 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями до 555864 тыс. руб. в основном за счет сельского хозяйства, торговли оптовой и розничной, промышленного производства. Среди других значимых малых предприятий следует отметить предприятия: МОСПО - предприятие розничной торговли с оборотом 88294 тыс. руб.; ООО «Мосальское молоко» - 58982 тыс. руб.

По оценке в 2017 году выручка от реализации составит 588859 тыс. руб., или 91 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

В 2017 году выручка от реализации составит 647600 тыс. руб. (104%), в 2018 году – 692835 тыс. руб. (101,6 %), в 2019 году - 739849 тыс. руб. и в 2020 году – 763156 тыс. руб. (100%) к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

**Строительство, инвестиции**

На территории МР «Мосальский район» зарегистрировано 5 предприятий с видом деятельности «строительство». Осуществляет деятельность ООО «Мосальский дорожник», ООО «Городец» и ООО «МСК». ООО «Городец» выполняет работы на территории других муниципальных образований.

Объём работ по чистому виду деятельности «Строительство» в 2016 году составил 48854 тыс. руб.

По оценке в 2017 году объем выполненных работ составит 28300 тыс. руб., индекс физического объёма – 56,5%.

В 2018-2020 году объём строительных работ составит от 31500 до 35800 тыс. руб., индекс физического объёма составит 108,4 -103,8%.

Инвестиции в основной капитал по отчету за 2016 год составили 378817 тыс. руб., индекс физического объёма 105,7%. Из них 212798 тыс. руб. или 56,2% инвестиции прочих источников, 191102 тыс. руб., или 50,4% - заемные средства других организаций, 104864 тыс. руб. или 15,4% - средства населения на ИЖС и 2178 тыс.руб. или 0,3% - спонсорская помощь.

Из областного бюджета выделены инвестиции в сумме 72558,5 тыс. рублей. Приобретение транспорта и оборудования – 4353 тыс. руб., ремонт дорог – 66441,9 тыс. руб., игрушки, мебель, компьютеры – 1763,6 тыс. руб., .

Средства местного бюджета в сумме 36605,5 тыс. руб. направлены на: на содержание дорог - 3865,5 тыс. руб.; ремонт дорог. - 2110 тыс. руб.; на приобретение компьютеров - 515 тыс. руб., а также 130 тыс.руб. на приобретение инструментов и увеличение книжного фонда, 29096 тыс. руб. нужды с/х, 813 тыс. руб. на увеличение стоимости основных средств.

Собственные средства организаций составили 55855 тыс. руб., из которых: ООО «Мосальский дорожник» - 800 тыс. руб. на приобретение техники; ООО Перспектива», ООО «Валентина» - 200 тыс. руб. приобретение оборудования, ремонт; ООО «Органик Агро», ООО «Стрельня» - 384060 тыс.руб. на приобретение перерабатывающего оборудования, машин.

Средства областного бюджета в сумме 5048 тыс. руб. будут направлены на ремонт теплотрасс (3183 тыс. руб.), на приобретение игрушек, мебели, компьютеров (1865 тыс. руб.).

Собственные средства организаций составят 26762 тыс. руб., которые будут направлены на обновление основных фондов.

В 2018-2020 гг. объём инвестиций соответственно составит 121379 тыс. руб.-118571 тыс. руб.- 118426 тыс. руб.

**Торговля, платные услуги**

Объём розничного товарооборота в районе формируют федеральные сети, одно предприятие кооперативной торговли (Мосальское потребительское общество), 24 предприятия малого бизнеса, рыночная торговля .

На территории муниципального района «Мосальский район» в 2016 году осуществляли стационарную розничную торговлю 78 магазинов торговой площадью 4917 кв. м. Из них 47 магазинов осуществляли торговлю смешанными товарами, 28 – непродовольственными товарами и 3 продовольственной группой товаров. Все магазины являются частной формой собственности, из них собственностью индивидуальных предпринимателей являются - 50 магазинов, потребкооперации – 15 магазинов, остальные других форм собственности. Численность работающих составила 176 человек.

В 2016 году обеспеченность населения торговой площадью составила 575,15 кв. м. на 1000 человек при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, установленном правительством Калужской области для МО ГП «Город Мосальск» 411 кв.м., или 139,9%. Достичь такого результата удалось благодаря открытию 3 новых стационарных торговых объектов, а именно: МОСПО (магазин товаров повседневного спроса по ул. СПТУ), ИП Мошаров В.В. (магазин запчасти на трактора и спец. технику), ИП Андрейчук Е.Ю. (магазин «Хлеб из Тандыра»).

В районе также успешно действует мелкорозничная нестационарная торговая сеть, которая представлена 34 павильонами, 4 киосками, 3 лотками, 3 автомагазинами.

В 2016 году в 30 магазинах действовала система самообслуживания покупателей, что на 7 магазинов больше, чем 2015 году. В 14 из них введена компьютеризация учета и товародвижения, что на 7 магазинов больше, чем в прошлом году. В девяти магазинах обеспечена безналичная система расчетов с покупателями.

Продолжают развиваться платные и бытовые услуги, постоянно расширяется их перечень. Число организаций и предпринимателей, оказывающих платные и бытовые услуги, составляет 40 единиц, оказывающих около 50 услуг.

В общем объёме платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги, бытовые, услуги системы образования.

**Личные подсобные хозяйства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кол-во ЛПХ на территории поселения: | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
|  |  |  |  |
| 29улиц и переулков | 168 | 174 | 156 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Наличие животных на территории городского поселения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид животных (гол.) | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.07.2018 |
| КРС всего | 53 | 49 | 35 |
| В т.ч. С/Х |  |  |  |
| ЛПХ |  |  |  |
| коров | 22 | 19 | 14 |
| С/Х |  |  |  |
| ЛПХ |  |  |  |
| свиней | 31 | 30 | 21 |
| С/Х |  |  |  |
| ЛПХ |  |  |  |
| Лошадей | 0 | 0 | 0 |
| С/Х |  |  |  |
| ЛПХ |  |  |  |
| Овец, коз всего: | 9 | 7 | 6 |

В последний год наблюдается тенденции повышения поголовья животных в частном секторе.

*Жилищный фонд*

Состояние жилищно - коммунальной сферы МО городского поселения «Город Мосальск»

Данные о существующем жилищном фонде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2017 г. | На 01.01.2018 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч. | 134400 | 134400 |
|  | государственный |  |  |
|  | муниципальный | 14500 | 14500 |
|  | частный | 134400 | 134400 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя,  м2 общ.площади | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади | - | - |

 Жилищный фонд сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 134,4тыс. м2, обеспеченность жильем – 80 м2 общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.

Жители городского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям»,

            К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО. Развитие среды проживания населения поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача, улучшение качества предоставляемых услуг.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Б) Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения**

*Культура*

Предоставление услуг населению в области культуры в городском поселении осуществляют:

- Мосальская городская библиотека в г. Мосальск;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Населенный пункт | Мощность |
| 1 | Структурное подразделение муниципального казенного учреждения «Культура муниципального района «Мосальский район» Мосальская районная библиотека | г. Мосальск, Советская д. 10 | 100976 экземпляров книг |
| 2. | Районных Дом Культуры | г. Мосальск, Ленина д. 47 |  |

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, Дни призывника и других мероприятий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения городского поселения культурно-досуговыми услугами.

*Физическая культура и спорт*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Состояние |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «ДЮСШ» | г. Мосальск, ул. Ленина д. 40 | 2 | Удовлетворительное |
| 2. | Городской стадион г. Мосальск | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 1 |  | Удовлетворительное |

*Образование*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Состояние |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «МСОШ № 1» | г. Мосальск, ул. Энгельса д. 6 | 2 | Удовлетворительное |
| 2. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «МСОШ № 2» | г. Мосальск, ул. Революции д. 10 | 2 | Удовлетворительное |
| 3. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «МСОШ № 2» | г. Мосальск, ул. Кирова д. 42 | 2 | Удовлетворительное |

На территории поселения нет объектов дошкольных учреждений и школы, всего в поселении Дети доставляются школьным автобусом в дошкольные учреждения и школы г. Мосальска.

*Здравоохранение*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Состояние |
| 1. | ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского района» | г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.7 | 2 | Удовлетворительное |

Качественная работа ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского района» способствует стабилизации уровня заболеваемости населения.

Вместе с тем, многие граждане обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**В) Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе на 25 лет численность населения, ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Величина прироста населения в городе Мосальске будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения города Мосальск в 2037 году составит 4200 человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой. Развитие особой экономической зоны на юге поселения, территориальная близость городов Киров, Юхнов, Мещевск и Калуга, социальная стабильность может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий.

Генеральным планом принят инновационный вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет увеличения рождаемости и миграционного притока населения (прежде всего за счет сезонного населения). Согласно генерального плана в городском поселении «Город Мосальск» ожидается постепенный рост численности населения: к 2023 году до 4161 человека, объем жилищного фонда муниципального образования к 2027 году должен составить не менее 15,0 тыс. кв. м общей площади.

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно - ландшафтным

характеристикам (с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта);

-строительства 1-2 - эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения во всех населенных пунктах поселения;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков).

**Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения на расчетный срок**

| № пп | Наименование | Единица измерения |  | Норма-тивнаяпотреб-ность | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 94 | 107 | -13 |
| **Учреждения культуры** | | | | | | |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м. общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 42 | 777 | -735 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждения торговли и общественного питания** | | | | | | |
| 6 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой  пощади | 100 на 1 тыс.чел. | 85 | 285 | -200 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | | | |
| 12 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс.чел | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей | 2 | 3 | -1 |

**Г) Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Калужской области принят Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Калужской области", который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Калужской области, полномочия органов государственной власти Калужской области в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области утверждены Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калужской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Калужской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

**Система основных программных мероприятий по развитию городского поселения «Город Мосальск»**

  Задача формирования стратегии развития сельского поселения не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в городском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу городского поселения.

Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Город Мосальск»» включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2038 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития  городского поселения «Город Мосальск»**

| **№** | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой  комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | Администрация городского поселения | 2018 г. | Современная концепция управления городским поселением, включающая основные направления социальной и экономической политики |
| **2** | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Ежегодный план мероприятий по реализации Программы |
| **3** | Отбор, подготовка и переподготовка персонала для сферы местного самоуправления | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Повышение эффективности муниципального управления (график переподготовки, и обучения специалистов) |
| **4** | Поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Повышение предпринимательской активности в городском поселении |
| **5** | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Повышение доходной части местного бюджета за счет эффективного использования  муниципальной собственности  (оформление земельных участков и имущества в собственность граждан, получение свидетельств на землю и паспортов на жилые помещения) |
| **6** | Формирование и совершенствование системы муниципального заказа в поселении | Администрация городского поселения | Систематически. | Эффективное использование  местного бюджета за счет внедрения системы муниципального заказа в поселении |
| **7** | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Стимулирование производства и продвижение на рынок продукции, производимой предприятиями поселения |
| **8** | Совершенствование системы принятия и исполнения местного бюджета | Администрация городского поселения | 2018 г. | Повышение эффективности бюджетного процесса на местном уровне  (Наработка нормативной базы) |
| **9** | Выполнение мероприятий в соответствии с «Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения на 2014-2024 годы» | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг  ( разработка и реализация мероприятий по развитию коммунального комплекса поселения |
| **10** | Разработка системы контроля и регулирования потребительского рынка в поселении (полиция, Роспотребнадзор) | Администрация городского поселения | Систематически | Обеспечение наполнения потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение спроса населения |
| **11** | Организация системы контроля за исполнением Программы развития и ежегодного плана мероприятий по ее реализации | Администрация городского поселения | Систематически | Выявление отклонений основных фактических показателей развития поселения от запланированных |
| **12** | Контроль за экологической ситуацией и рациональным использованием природных ресурсов на территории поселения | Администрация городского поселения | Систематически | Улучшение экологической ситуации, сохранение природных ресурсов поселения |
| **13** | Проведение  учета  граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ  Контроль динамики развития ЛПХ.  Выявление потребности в кредитных ресурсах. | Администрация городского поселения | 2018-2038 гг. | Развитие ЛПХ на территории поселения |

**Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию работоспособности основных элементов городского поселения «Город Мосальск»**

| **№** | **Содержание мероприятия** | **Ресурсное обеспечение** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание материально-технической базы учреждений находящихся в ведении администрации городского поселения  в надлежащем для использования состоянии | Местный бюджет | 2018-2038 гг. | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами | Администрация городского поселения «Город Мосальск» |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и городского администрациями | Местный бюджет | 2018-2038 гг. | Повышение активности населения, нацеливание на здоровый образ жизни | Администрация городского поселения «Город Мосальск» |
| 3 | Благоустройство территории | Местный бюджет | 2018-2038 гг. | Благоустроительные работы в населенных пунктах поселения, освещение улиц | Администрация городского поселения «Город Мосальск» |
| 4 | Освещение территории городского поселения | Местный бюджет | 2018-2038 гг. | Работы по освещению улиц и установке дополнительных светильников. | Администрация городского поселения «Город Мосальск» |
| 5 | Ремонт подъездных дорог к пожарным водоемам | Местный бюджет | 2018-2038 | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация городского поселения «Город Мосальск» |

**Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Калужской области, бюджета муниципального района «Мосальский район», бюджета городского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2038 годов составляет 3306,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 10860,338тыс. рублей;

2019 год - 9784,778 тыс. рублей;

2020 год - 9970,725тыс.рублей;

2021 год - 9970,725тыс.рублей;

2022 год - 9970,725тыс.рублей

2023-2028 годы - 59824,35 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования |  |  | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 174,3 |  |  | 174,3 |  |
| 2020 | 142,0 |  |  | 142,0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |

**4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, целям и задачам программы.**

**Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты.

**5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры**

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

1. В результате анализа градостроительной документации установлено, что планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального планирования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Рекомендуется внести изменения в схему территориального планирования муниципального района и в Генеральный план сельского поселения изменения в части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определёнными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах территориального планирования выполнено на основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - СНИП).

Приведенные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для территории Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности населения и системы расселения. Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области утверждены Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области", местные нормативы градостроительного проектирования Мосальского района и сельского поселения к моменту разработки настоящей программы не разработаны. В случае утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района и сельского поселения расчетные показатели объектов местного значения необходимо скорректировать исходя из нормативов обеспеченности и доступности, установленных соответствующими местными нормативами.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и т.д.

**6 Организация контроля за реализацией Программы**

  Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации городского поселения под руководством Главы администрации сельского поселения.

Глава администрации городского поселения осуществляет следующие действия:

            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений городского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

 -осуществляет руководство по:

      - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых

к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

            - составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

            - реализации мероприятий Программы поселения.

             Специалисты администрации городского поселения осуществляет следующие функции:

            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.