**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от «10»февраля 2020 года № 7

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Песковского сельского поселения

на 2017-2030 годы за 2019 год

В соответствии с Постановлением Администрации Песковского сельского поселения от 22.11.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», Решения СНД Песковского сельского поселения от 08.08.2017 года №22 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы»

Совет народных депутатов Песковского сельского поселения решил:

**Статья 1.**

Утвердить отчет об исполнении плана реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению**.**

**Статья 2.**

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Песковского

сельского поселения: В.Г.Лаптиев

Приложение 1

к решению № 7 от 10.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2019 год** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее –ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс.руб. |  | |  |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год | | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Песковского сельского поселения | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы | всего | 914 | 0000 | 24000000 | 000 | 3 459,0 | | 3 459,0 | 3 459,0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0000 | 24000000 | 000 | 3 459,0 | | 3 459,0 | 3 459,0 |
|  | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы | всего | 914 | 0409 | 2400100000 | 000 | 3 459,0 | | 3 459,0 | 3 459,0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0409 | 24001S8850 | 200 | 3 459,0 | | 3 459,0 | 3 459,0 |
|  | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к решению № 7 от 10.02.2019 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | |  | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | отчетный год | |  | | |
| год, предшествующий отчетному 1 | план | | факт | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | |
| **Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Ямочный ремонт асфальтированных дорог и засыпка отсевом грунтовых дорог | | Тыс.руб. | | 3 438,3 | | | 3 459,0 | | 3 459,0 |  | |

Приложение 3

к решению № 7 от 10.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы** за 2019 год | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (администрации поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную  дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения» | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | нет |

Приложение 4

к решению № 7 от 10.02.2020 г.

**Информация  
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс.рублей |  |  |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы | Всего, в том числе: | **3 459,0** | **3 459,0** | **3 459,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **3 008,0** | **3 008,0** | **3 008,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | **451,0** | **451,0** | **451,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Всего, в том числе | **3 459,0** | **3 459,0** | **3 459,0** |
| Областной бюджет | 3 008,0 | 3 008,0 | 3 008,0 |
| Местный бюджет | 451,0 | 451,0 | 451,0 |

Приложение 5

к решению № 7 от 10.02.2020 г.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД**

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песковского сельского поселения на 2017-2030 годы Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области утверждена решением СНД Песковского сельского поселения №22 от 08.08.2017 г. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Песковского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

2. Муниципальный долг отсутствует.

3. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

4. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы.

5. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета .

6. Поддерживается рейтинг по району среди поселений по достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2019 году составил 3 459,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены полностью, что составило 100 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2020 год с учетом корректировки объемов финансирования.