**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.10.2019 № 605

г. Советск

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска**

**на 2019-2021 годы»**

В соответствии с решением Думы г. Советска от 27.06.2019 № 48 «О внесении изменений в решение Думы г. Советска от 18.12.2018 № 87 «О бюджете муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», администрация МО Советское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска» на 2019-2021 годы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления:
   1. Постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 18.12.2018 № 927 « Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной инфраструктуры города Советска на 2019 -2030 годы»;

2.2. Постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 09.04.2019 № 187 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 18.12.2018 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска на 2019-2030 годы»;

2.3.Постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 08.07.2019 № 396 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 18.12.2018 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска на 2019-2030 годы»

2.4. Постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 23.09.2019 № 569 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советское городское поселение от 18.12.2018 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска на 2019-2030 годы»

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом ЖКХ и муниципальной собственности А.Г. Мансурова.

И.о. главы администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

С.Н. Щекотова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Советское городское поселение

от 07.10.2019 № 605

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной инфраструктуры города Советска»**

**на 2019-2021 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**Советского городского поселения Советского района Кировской области**

**«Развитие транспортной инфраструктуры города Советска»**

**на 2019-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Советского городского поселения Советского района Кировской области |
| Соисполнители муниципальной программы \* | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм \* | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения повышения, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем;  повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и подъездов к ним;  сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2021 годы;  муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2019 - 2021 годах составит 72878,325 тыс.рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 22245,225 тыс.рублей;  средства бюджета городского поселения – 50633,100 тыс.рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 35135,856 тыс.рублей; в 2020 году – 19410,069 тыс. рублей, в 2021 году – 18332,400 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2021 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:  обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 89,3 км;  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,357км;  снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 26,3%;  снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими– до 7 происшествий. |
| \* При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соответствующем разделе паспорта указывается слово "отсутствуют". | |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Советского городского поселения.

В настоящее время протяженность дорог местного значения – 89,3 км. Серьезной проблемой является наличие грунтовых дорог в населенном пункте Советского городского поселения, которые оказывают негативное влияние на возможность передвижения во время непогоды и безопасность движения по автомобильным дорогам. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

строительство и реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной программой «Развитие транспортной инфраструктуры» города Советска на 2019–2021 годы» (далее – муниципальная программа) ставится задача сохранения дорог городского поселения. Основные дороги поселения за счет их содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживаются в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса относятся следующие:

отсутствие необходимого финансирования на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения;

отсутствие квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту и ремонту дорог;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

приобретение дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах;

большая протяженность уличной дорожной сети поселения затрудняет обслуживание и ремонт дорог;

отсутствие предприятий, с которыми возможны заключения договоров на обслуживание дорог поселения.

На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие поселения.

**2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности**

**реализации муниципальной программы, описание ожидаемых**

**конечных результатов муниципальной программы,**

**сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы являются:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения повышения, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем;

повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и подъездов к ним (сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм);

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию территории).

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км, (значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»);

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км, (значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дородных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

Значение показателя определяется по формуле:

Дн=Пн/Пд\*100,

Дн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;

Пд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Значение показателей Пн, Пд берется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.

Значение показателя берется из ведомственной отчетности отделения ОГИБДД МО МВД России «Советский».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и их значения приведены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 89,3 км;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,357км;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 26,3%;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – до 7 происшествий.

План мероприятий реализации муниципальной программы приведен в приложении № 4.

Срок реализации программы 2019 – 2021 годы.

Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения Советского городского поселения, и включают в себя развитие транспортной инфраструктуры с повышением ее безопасности и доступности.

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении № 4 и реализуются по следующим направлениям:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Повышение безопасности дорожного движения, в том числе:

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на участках улично-дорожной сети г. Советска – обустройство пешеходных переходов, замена, установка дорожных знаков, дорожных ограждений, нанесение дорожной разметки, устранение повреждений покрытия тротуаров (ремонт покрытия);

проведение ежегодных комиссионных обследований автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, мостов;

выявление потенциально опасных участков автодорожной сети и мест концентрации ДТП, реализация на основе полученных результатов соответствующих мероприятий;

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (проведение конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленый огонек»).

**4. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы, которые приведены в приложении № 2.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном, областном и местном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения и областного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2019 - 2021 годах составит 72878,325 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 22245,225 тыс. рублей;

средства бюджета городского поселения – 50633,100 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 3.

Средства областного бюджета привлекаются по соглашениям.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования с мероприятиями приведена в приложении № 4.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования относятся к капитальным вложениям и прочим расходам, приведены в таблице.

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления  финансирования | Объемы финансирования в 2019 – 2021 годах | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа - всего, в том числе: | 72878,325 | 35135,856 | 19410,069 | 18332,400 |
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы | 72878,325 | 35135,856 | 19410,069 | 18332,400 |

При определении объема финансирования мероприятий по выполнению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог используется метод нормативных затрат с применением индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Советского городского поселения Советского района Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление поддержки организациям дорожного хозяйства за счет изменения доли участия в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и ее плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2+СдпN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Сдп = Зф / Зп

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

Сдп=Зп / Зф,

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф=Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = Сдп + Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы** | **Критерии оценки эффективности Эмп** |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели | | | |
| 2018 год (базовый) | 2019 год | 2020 год (план) | 2021 год (план) |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,2 | 5,357 | 0 | 0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 34,4 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 20 | 15 | 10 | 7 |

Примечание. Источниками получения информации:

по показателю 1, является форма федерального статистического наблюдения: 3-ДГ (МО);

по показателю 2, является форма федерального статистического наблюдения № 1-ФД;

по показателю 4, берется из данных ОГИБДД МО МВД России «Советский»;

по показателю 3, рассчитывается по формуле, указанной в пункте 2 муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид   правового  акта | Основные  положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки   принятия  нормативного акта |
| 1. | Решение Думы г. Советска | Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Советское городское поселение | Дума г. Советска, администрация Советского городского поселения | от 17.12.2013 г. № 119 |
| 2. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Советское городское поселение, их участков и сооружений на них | Администрация Советского городского поселения | от 30.10.2015 № 649 |
| 3. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Советского городского поселения | Администрация Советского городского поселения | от 29.12.2015 г. № 1061 |
| 4. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Советского городского поселения | Администрация Советского городского поселения | от 01.02.2018 № 62 |
| 5. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Советское городское поселение | Администрация Советского городского поселения | от 25.01.2016 г. № 24 |
| 6. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Советского городского поселения | Администрация Советского городского поселения | от 01.02.2018 г. № 63 |
| 7. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги - информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения Советского городского поселения | Администрация Советского городского поселения | от 18.01.2018 № 21 |
| 8. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об установлении положения о создании и использовании в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Советского городского поселения | Администрация Советского городского поселения | от 13.04.2018 г. № 238 |
| 9. | Постановление администрации Советского городского поселения Советского района  Кировской  области | Об утверждении методики расчётов размера платы за пользование на платной основе парковками, парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Советское городское поселение | Администрация Советского городского поселения | от 01.02.2018 г. № 64 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 3

к муниципальной программе

**РАСХОДЫ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы, тыс. руб | | | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска»  на 2019-2021 годы» | Администрация Советского городского поселения | 13728,500 | 18572,200 | 18332,400 | 50633,100 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Советского городского поселения | 11743,679 | 17857,200 | 17617,400 | 47218,279 |
| 2. | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Советского городского поселения | 1369,821 | 100,000 | 100,000 | 1569,821 |
| 3. | Отдельное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Советского городского поселения | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 1845,000 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) [ОЦЕНКА](#Par1016) РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ С МЕРОПРИЯТИЯМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам\*, в тыс.руб. | | |  | Ответственные исполнители | |
| 2019 | 2020 | 2021 | Всего, тыс.руб. | |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 11 | | 12 |
|  | **Мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Советска» на 2019-2030 годы», всего**  **в том числе:** | всего | 35135,856 | 19410,069 | 18332,400 | 72878,325 | | Администрация Советского городского поселения |
| местный бюджет | 13728,500 | 18572,200 | 18332,400 | 50633,100 | |  |
| областной бюджет | 21407,356 | 837,869 | 0,000 | 22245,225 | |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего, в том числе: | местный бюджет | 11743,679 | 17857,200 | 17617,400 | 47218,279 | |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в зимний период | местный бюджет | 4380,000 | 4380,000 | 4380,000 | 13140,000 | |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в летний период (заделка выбоин асфальтобетонного покрытия без разломки старого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения) | местный бюджет | 7363,679 | 13477,200 | 13237,400 | 34078,279 | |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего  в том числе | всего | 21376,821 | 937,869 | 100,000 | 22414,690 | |  |
| местный бюджет | 1369,821 | 100,000 | 100,000 | 1569,821 | |  |
| областной бюджет | 20007,000 | 837,869 | 0,000 | 20844,869 | |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог:  ул. Садовая от №45 до №57, ул. Садовая от д.81 до ул. Гагарина (ППМИ), в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,315 км | всего | 1035,000 | 837,869 | 0,000 | 1872,869 | |  |
| местный бюджет | 1035,000 | 0,000 | 0,000 | 1035,000 | |  |
| областной бюджет | 0,000 | 837,869 | 0,000 | 837,869 | |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги улицы Гагарина г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,312 км | всего | 731,444 | 0,000 | 0,000 | 731,444 | |  |
| местный бюджет | 8,485 | 0,000 | 0,000 | 8,485 | |  |
| областной бюджет | 722,959 | 0,000 | 0,000 | 722,959 | |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги улицы Кондакова г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,618 км | всего | 933,897.60 | 0,000 | 0,000 | 933,897.60 | |  |
| местный бюджет | 10,833.60 | 0,000 | 0,000 | 10,833.60 | |  |
| областной бюджет | 923,064 | 0,000 | 0,000 | 923,064 | |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги улицы Красноармейская г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,820 км | всего | 4569,056 | 0,000 | 0,000 | 4569,056 | |  |
| местный бюджет | 53,004.46 | 0,000 | 0,000 | 53,004.46 | |  |
| областной бюджет | 4516,052 | 0,000 | 0,000 | 4516,052 | |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 2,078 км | всего | 10943,788.86 | 0,000 | 0,000 | 10943,788 | |  |
| местный бюджет | 126,956.86 | 0,000 | 0,000 | 126,956.86 | |  |
| областной бюджет | 10816,832 | 0,000 | 0,000 | 10816,832 | |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильной дороги улицы Черных г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,614 км | всего | 1856,073.45 | 0,000 | 0,000 | 1856,073.45 | |  |
| местный бюджет | 21,531.45 | 0,000 | 0,000 | 21,531.45 | |  |
| областной бюджет | 1834,542 | 0,000 | 0,000 | 1834,542 | |  |
| 2.7 | Ремонт автомобильной дороги улицы Свободы г. Советска Кировской области, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| участок протяженностью 0,6 км | всего | 1207,560.63 | 0,000 | 0,000 | 1207,560.63 | |  |
| местный бюджет | 14,009.63 | 0,000 | 0,000 | 14,009.63 | |  |
| областной бюджет | 1193,551 | 0,000 | 0,000 | 1193,551 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.8 | Разработка проектно – сметной документации, разрешительной документации, государственных экспертиз по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1200,000 | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения, всего в том числе: | всего | 2015,356 | 615,000 | 615,000 | 3245,356 | |  |
| местный бюджет | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 1845,000 | |  |
| областной бюджет | 1400,356 | 0,000 | 0,000 | 1400,356 | |  |
| 3.1 | Установка, замена дорожных знаков | местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |  |
| 3.2 | Исправление, замена дорожных ограждений | местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |  |
| 3.3 | Нанесение дорожной разметки | местный бюджет | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | |  |
| 3.4 | Расходы на проведение мероприятий по БДД (конкурс «Безопасное колесо», «Зеленый огонек») | местный бюджет | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | | Администрация Советского городского поселения, ОГИБДД МО МВД России «Советский»\* |
| 3.5 | Устранение повреждений покрытия тротуаров | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | | Администрация Советского городского поселения |
| 3.6 | Ремонт тротуаров по ул. Ленина (ППМИ) | областной бюджет | 1400,356 | 0,000 | 0,000 | 1400,356 | |

\* - по согласованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П