Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Заречный»

15.06.2017 № 23

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство  территории сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы»  и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2016 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения Село Заречный на 2014-2016 годы», исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала  администрация сельского поселения «Село Заречный».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Село Заречный на 2014-2016 годы»  были:

- - совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Село Заречный»;

- - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов  сельского поселения «Село Заречный»;

- - совершенствование эстетического вида сельского поселения «Село Заречный»;

- - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- - повышение общего уровня благоустройства поселения.

Администрация сельского поселения «Село Заречный» в 2016 году осуществляла свою деятельность по созданию Благоустройства территории сельского поселения «Село Заречный» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Заречный», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Сельской Думой сельского поселения «Село Заречный» и администрацией сельского поселения «Село Заречный».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы» в 2016 году было предусмотрено 628,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Заречный» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 897,9 тыс. рублей. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2016 году предусмотрено 897,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 743,4 тыс. рублей или 82,8%.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Заречный».

Выполнение мероприятий Программы в 2016 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением администрации сельского поселения «Село Заречный» от 01.11.2013 № 87 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 628,4 | 897,9 | 743,4 | 82,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

В 2016 году выполнены следующие работы:

- - Приведение уличной дорожной сети в нормативное состояние -136,3тыс. руб.

- -Ремонт и реконструкция уличного освещения и оплата за уличное освещение- 371,4 тыс. руб.

- -Чистка и ремонт колодцев – 40тыс. руб.

- -Спиливание аварийных деревьев-73,5тыс.руб.

- -Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, уборка территории, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт детской площадки-122,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы»» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы» за 2016 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 743,4/897,9) х 100 =  82,8 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2016 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы»

(тыс. рублей)

|  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) в 2016 г. | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе: | 628,4 | - | - | 628,4 | - | 897,9 |  |  | 743,4 |  | 743,4 | - |  | 743,4 | - |  |
| 1 | Приведение уличной дорожной сети в нормативное состояние |  | - | - | - | - | 136,3 | - | - | 136,3 | - | 136,3 | - | - | 136,3 | - |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция уличного освещения и оплата за уличное освещение | 334,6 | - | - | 334,6 | - | 371,4 | - | - | 371,4 | - | 371,4 | - | - | 371,4 |  |  |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев | 50 | - | - | 50 | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 40 |  |  |
| 4 | Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, уборка территории, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт детской площадок | 243,8 | - | - | 243,8 | - | 276,7 | - | - | 122,2 | - | 122,2 | - | - | 122,2 |  | Первоначально запланированные объемы финансирования на проведение мероприятия уменьшены, в связи с отсутствием финансовой возможности в бюджете поселения. |
| 5 | Спиливание аварийных деревьев |  |  |  |  |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  |  |