**ПРОЕКТ**

**Тульская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТУРДЕЙСКОЕ ВОЛОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании статьи 47 Устава муниципального образования Турдейское Воловского района администрация муниципального образования Турдейское Воловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить адресный перечень объектов, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение №2).

3. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение № 3).

4. Утвердить перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение № 4).

5. Утвердить ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение № 5).

6. Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы» (приложение № 6).

7. Утвердить визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 7).

8. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Турдейское Воловского района от 23.10.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2022 годы», от 28.11.2017 № 63 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Турдейское Воловского района от 23.10.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2022 годы», от 26.03.2019 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Турдейское Воловского района от 23.10.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2022 годы», от 26.06.2020 № 40 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Турдейское Воловского района от 23.10.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы».

9. Главному специалисту по делопроизводству, контролю, кадровой и архивной работе Гладышевой Т.И. разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Турдейское Воловского района в сети Интернет и обнародовать на информационных стендах.

10. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Турдейское Воловского района Е.В. Хренов**

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района**

**на 2018-2024 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района  Жители п. Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района, собственники помещений многоквартирных домов, учреждения и организации (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты программы | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий поселка Казачка и дворовых территорий многоквартирных домов поселка Казачка».  Основное мероприятие «Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Казачка Воловского района Тульской области»  Основное мероприятие «Мониторинг выполнения утвержденных правил благоустройства территории муниципального образования Турдейское Воловского района» |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района |
| Задачи программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района в соответствии с едиными требованиями.  2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района.  3. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района с учетом приоритетов территориального развития |
| Показатели Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процентов.  2. Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц.  3. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. кв. м.  4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, процентов.  5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, процентов.  6. Количество благоустроенных общественных территорий, единиц.  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. м.  8. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, единиц.  9. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, процентов.  10. Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды, единиц.  11. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, процентов.  12. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, процентов.  13. Доля реализованных дизайн-проектов благоустроенных территорий, утвержденных по итогам общественных обсуждений, единиц.  14. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик по благоустройству территорий для представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, единиц.  15. Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Тульской области, от общего количества заключенных соглашений, процентов.  16. Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий, единиц |
| Сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2024 год |
| Объемы ресурсного обеспечения программы, тыс.руб. | Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из бюджета Тульской области и средств на софинансирование проекта из бюджета муниципального образования Турдейское Воловского района.  Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2018-2024 годы составляет **22883,9 тыс.руб**. в том числе:  **2018-3855,41 в том числе:**  местный бюджет-223,61  бюджет Тульской области- 3631,8  **2019-3362,43 в том числе:**  местный бюджет-273,86  бюджет Тульской области-3088,57  **2020-3290,2 в том числе:**  местный бюджет-206,7  бюджет Тульской области-3083,5  **2021-3036,76 в том числе:**  местный бюджет-60,7  бюджет Тульской области-2976,0  **2022-3004,0 в том числе:**  местный бюджет-60,1  бюджет Тульской области-2943,9  **2023-3004,0 в том числе:**  местный бюджет-60,1  бюджет Тульской области-2943,9  **2024-3331,1 в том числе:**  местный бюджет-60,1  бюджет Тульской области-3271,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100,0 процента к концу 2024 года.  2. Благоустройство 16 дворовых территорий к концу 2024 года.  3. Ремонт 38,1 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2024 года.  4. Обеспечение 70,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2024 года.  5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100,0 процентов к концу 2024 года.  6. Благоустройство 2 общественных территорий к концу 2024 года.  7. Благоустройство 4,4 тыс. кв. м общественных территорий к концу 2024 года.  8. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.  9. Проведение 18 общественных мероприятий по благоустройству городской среды к концу 2024 года.  10. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.  11. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 30,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.  12. Достижение доли реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.  13. Представление реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, - не менее 1 единиц к концу 2024 года.  14. Достижение доли соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании Турдейское Воловского района, по которым проведены проверки исполнения в установленные сроки, от общего количества заключенных соглашений в размере 100,0 процентов к концу 2024 года.  15. Обеспечение проведения области проверок соблюдения правил благоустройства территории к концу 2024 года |
|  |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы формирования современной городской среды поселка Казачка муниципального образования**

**Турдейское Воловского района**

* 1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в поселке Казачка муниципального образования**

**Турдейское Воловского района**

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Турдейское Воловского района Воловского района насчитывается 1 населенный пункт, с численностью населения свыше 1000 человек.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории населенного пункта в соответствии с современными требованиями.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок, нуждаются не менее 16 дворов.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 34,0%, охват населения благоустроенными дворовыми территориями - менее 29,0%.

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 50,0%.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утвержден Порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий, предусмотренный [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F9E7B608C640996309578082B55ACD97FBF2CF312B61BDE7629C629E4C490467414K9DAI) к государственной программе Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 N 660.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, формируются на основании проведенной инвентаризации и включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы.

**1.2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства**

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены [Указом](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029039C276032B56F28220E471A4K1DBI) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", [Стратегией](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029032C97C072F56F28220E471A41BBC4C993970846DE9C592K4D8I) развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 80-р, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029339C875062C56F28220E471A4K1DBI) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Основными приоритетами в муниципальном образовании Турдейское Воловского района являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования;

обеспечение благоустройства всех дворовых территорий исходя из минимального уровня благоустройства;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам, и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

Государственная программа разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029333CE71022956F28220E471A4K1DBI) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A02933AC975072E56F28220E471A4K1DBI) Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года N 101 "О предоставлении и распределениив 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)", Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029333CD76092D56F28220E471A41BBC4C993970846DE9C593K4DFI) по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691.

**2. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы формирования современной городской среды в поселке Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района, прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Казачка муниципального образования.

Достижение указанной цели осуществляется за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района в соответствии с едиными требованиями.

2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района.

3. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Турдейское Воловского района с учетом приоритетов территориального развития.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Воловского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100,0 процентов к концу 2024 года.

2. Благоустройство 16 дворовых территорий к концу 2024 года.

3. Ремонт 38,1 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2024 года.

4. Обеспечение 70,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2024 года.

5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100,0 процентов к концу 2024 года.

6. Благоустройство 2 общественных территорий к концу 2024 года.

7. Благоустройство 4,4 тыс. кв. м общественных территорий к концу 2024 года.

8. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.

9. Проведение 18 общественных мероприятий по благоустройству городской среды к концу 2024 года.

10. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.

11. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 30,0 процентов ежегодно к концу 2022 года.

12. Достижение доли реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2024 года.

13. Представление реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, - не менее 1 единиц к концу 2024 года.

14. Достижение доли соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании Турдейское Воловского района, по которым проведены проверки исполнения в установленные сроки, от общего количества заключенных соглашений в размере 100,0 процентов к концу 2024 года.

16. Обеспечение проведения муниципальным образованием проверок соблюдения правил благоустройства территорий к концу 2024 года.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

**Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2024 год**

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/субъект бюджетного планирования | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2024 год | Рост уровня благоустройства территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов, повышение качества жизни населения | Ухудшение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований, снижение количества благоустроенных территорий | [Показатели N 1](#P531), [2](#P542), [3](#P553), [4](#P564), [5](#P575), [6](#P586), [7 раздела 7](#P597)муниципальной программы |
| 2 | Благоустройство мест массового отдыха населения (парков) | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2022 год | Рост уровня благоустройства мест массового отдыха населения, повышение качества жизни населения.  Формирование привлекательных для населения зон отдыха | Ухудшение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований, снижение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | [Показатель N 8 раздела 7](#P608)муниципальной программы |
| 3 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2022 год | Повышение субъективного восприятия гражданами качества жизни, повышение удовлетворенности уровнем городской среды | Снижение уровня личной ответственности граждан в формировании современной городской среды | Показатели N 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 раздела 7 муниципальной программы |
| 3.1 | Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования Турдейское Воловского райна в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2022 год | Повышение уровня информированности населения о реализации программы и активности граждан в реализации проектов | Снижение интереса граждан, организаций в реализации программ формирования современной городской среды | [Показатели N 11](#P641), [12 раздела 7](#P652) государственной программы |
| 3.3 | Реализация дизайн-проектов благоустройства территорий, утвержденных по итогам общественных обсуждений | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2022 год | Общественное участие граждан, организаций в обсуждениях проектов муниципальных программ, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий и т.д. | Формальный процесс включения территорий в муниципальные программы, снижение заинтересованности граждан, организаций в реализации программ формирования современной городской среды | [Показатель N 13 раздела 7](#P663) государственной программы |
| 3.4 | Проведение общественных мероприятий по благоустройству городской среды | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2022 год | Общественное участие граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территории населенного пункта | Незаинтересованность граждан и организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территории населенного пункта | [Показатель N 10 раздела 7](#P630) государственной программы |
| 4 | Мониторинг выполнения утвержденных правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Турдейское Воловского района | Должностные лица администрация муниципального образования Турдйское Воловского района | 2018 год | 2024 год | Обеспечение муниципальным образованием повышения качества городской среды | Ухудшение качества городской среды в связи с невыполнением правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Турдейское Воловского района | [Показатель N 16 раздела 7](#P696) государственной программы |
| 4.1 | Проведение проверок соблюдения правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Воловский район | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2018 год | 2024 год | Выявление нарушений правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципальных образований Тульской области | Ухудшение качества городской среды в связи с нарушением правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципальных образований Тульской области | [Показатель N 16 раздела 7](#P696) государственной программы |

**5.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Программы**

Меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Программы, не предусмотрены.

**6.Основные мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование задач муниципальной программы | Наименование основного мероприятия | Краткое описание мероприятия | Наименование показателя, характеризующего выполнение задачи | Расходы (тыс. руб.) по годам | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 11 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района в соответствии с едиными требованиями | Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | Проведение работ, направленных на благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | [Показатели № 1](#P531), [2](#P542), [3](#P553), [4](#P564), [5](#P575), [6](#P586), [7 раздела 7](#P597)муниципальной программы | Средства бюджета Тульской области | | | | | | | | | |
| - | | 3088,57 | 3083,5 | 2976,0 | 2943,9 | 2943,9 | 3271,0 | 18306,87 | |
|  | | | | | | | | | |
| - | | 273,86 | 206,7 | 60,7 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | | 721,56 |
|  | | | | | | | | | |
| - | 3362,43 | | 3290,2 | 3036,70 | 3004,0 | 3004,0 | 3331,1 | | 19028,43 |
| 2 |  | Благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк) | Проведение работ, направленных на благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк) | [Показатель № 8 раздела 7](#P608) муниципальной программы | Средства бюджета Тульской области | | | | | | | | | |
| 3631,8 | | - | - | - | - | - | - | | 3631,8 |
| Средства местных бюджетов | | | | | | | | | |
| 223,61 | | - | - | - | - | - | - | | 223,61 |
| Всего | | | | | | | | | |
| 3855,41 | | - | - | - | - | - | - | | 3855,41 |
| 3 | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка Воловского района | Обеспечение раскрытия информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Информирование граждан, организаций о ходе реализации мероприятий по благоустройству.  Проведение общественных обсуждений, в том числе с использованием интернет-технологий, опросов.  Проведение общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды | [Показатели № 9](#P619), [10](#P630), [11](#P641), [12](#P652), [13](#P663), [14 раздела 7](#P674) государственной программы | - | | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4 | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселка Казачка Воловского района с учетом приоритетов территориального развития | Мониторинг выполнения утвержденных правил благоустройства территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района | Исполнение собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключенных соглашений о благоустройстве территорий, находящихся в их ведении. Проведение проверки соблюдения правил благоустройства территорий населенных пунктов | [Показатели N 15](#P685), [16 раздела 7](#P696) государственной программы | - | | - | - | - | - | - | - | | - |
| Всего по муниципальной программе | | | | | Средства бюджета Тульской области | | | | | | | | | |
| 3631,8 | | 3088,57 | 3083,5 | 2976,0 | 2943,9 | 2943,9 | 3271,0 | | 21938,67 |
| Средства местных бюджетов | | | | | | | | | |
| 223,61 | | 273,86 | 206,7 | 60,7 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | | 945,17 |
| Всего | | | | | | | | | |
| 3855,41 | | 3362,43 | 3290,2 | 3036,70 | 3004,0 | 3004,0 | 3331,1 | | 22883,84 |

**7. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам реализации государственной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия государственной программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 28,0 | 37,0 | 56,0 | 56,0 | 68,0 | 84,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 33 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 25,1 | 13, 0 | 38,1 |
| 44 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процент | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 52,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| 55 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 66 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 3,5 | 0,9 | 4,4 |
| 98 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процент | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 111 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 112 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 113 | Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 114 | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании Турдейское Воловского района, от общего количества заключенных соглашений | процент | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |

**8.Обоснование состава показателей результативности эффективности муниципальной программы**

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач муниципальной программы, а также характеризует эффективность реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Казачка Воловского района.

Перечень показателей муниципальной программы определен на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий муниципальной программы;

наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации муниципальной программы;

регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы формирования современной городской среды в поселке Казачка Воловского района.

Показатели "[Доля](#P724) благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий", "[Количество](#P749) благоустроенных дворовых территорий", "[Площадь](#P773) отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий", "[Охват](#P798) населения благоустроенными дворовыми территориями", "[Доля](#P822) благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий", "[Количество](#P847) благоустроенных общественных территорий", "[Площадь](#P871) благоустроенных общественных территорий", "[Доля](#P972) проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций", "[Доля](#P997) проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций", "[Доля](#P1022) реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений" входят в перечень рекомендованных показателей для оценки сферы благоустройства в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A029333CD76092D56F28220E471A4K1DBI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2024 годы".

Показатели "[Доля](#P919) органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", "[Количество](#P947) проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды" и "[Количество](#P1047) реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района.

Показатели "[Доля](#P1074) соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Тульской области, от общего количества заключенных соглашений" и "[Количество](#P1103) муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района.

**Паспорт показателя**

**«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 22 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 33 | Единица измерения | Процент |
| 44 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода |

**Паспорт показателя**

**«Количество благоустроенных дворовых территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 22 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 33 | Единица измерения | Единица |
| 44 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Площадь отремонтированного асфальтового покрытия**

**дворовых территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 22 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 33 | Единица измерения | Тыс. кв. метров |
| 44 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Охват населения благоустроенными дворовыми территориями»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 22 | Наименование показателя | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 33 | Единица измерения | Процент |
| 44 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности населения, проживающего на территории муниципальных образований Тульской области, пользующегося благоустроенными дворовыми территориями на конец отчетного периода, к общей численности населения, проживающего на территории муниципальных образований Тульской области на конец отчетного периода |

**Паспорт показателя**

**«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 22 | Наименование показателя | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 33 | Единица измерения | Процент |
| 44 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода к общему количеству общественных территорий на конец отчетного периода |

**Паспорт показателя**

**«Количество благоустроенных общественных территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 22 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 33 | Единица измерения | Единица |
| 44 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Площадь благоустроенных общественных территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 22 | Наименование показателя | Площадь благоустроенных общественных территорий |
| 33 | Единица измерения | Тыс. кв. метров |
| 44 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площади благоустроенных общественных территорий за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 11 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 22 | Наименование показателя | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |
| 33 | Единица измерения | Процент |
| 44 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 55 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на конец отчетного периода, к общему количеству органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек на конец отчетного периода |

**Паспорт показателя**

**«Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники "День двора", "День улицы" и др.) за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области |

**Паспорт показателя**

**«Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций за отчетный период, к общему количеству реализованных проектов за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений за отчетный период, к общему количеству представленных дизайн-проектов за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в**

**Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Тульской области, от общего количества заключенных соглашений»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Тульской области, от общего количества заключенных соглашений |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества соглашений, по которым проведены проверки исполнения в установленные сроки за отчетный период, от общего количества заключенных соглашений за отчетный период |

**Паспорт показателя**

**«Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес, электронная почта) | | Дульнева Валентина Александровна– заместитель главы администрации муниципального образования Турдейское Воловского района, тел. 8 (48768) 3-44-87, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10  ased\_mo\_turdeyskoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий за отчетный период |

**9.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа муниципального образования Турдейское Воловского района «Формирование современной городской среды поселка Казачка на 2018-2022 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3855,41 | 3362,43 | 3290,2 | 3036,76 | 3004,0 | 3004,0 | 3331,1 |
| Администрация муниципального образования Воловский район | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  | 223,61 | 273,86 | 206,7 | 60,7 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 3631,8 | 3088,57 | 3083,5 | 2976,0 | 2943,9 | 2943,9 | 3271,0 |
| безвозмездные\* поступления в бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* определяется после завершения процедур по отбору объектов, подлежащих благоустройству

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Адресный перечень объектов,**

**включаемых в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское Воловского района**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Благоустройство дворовых территорий поселка Казачка** | **Год выполнения мероприятий по благоустройству** |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1а | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1б | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 2 а | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 3 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 5 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 6 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 7 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 9 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 11 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 13 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 14 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 15 | 2023 |
|  | | п. Казачка, ул. Центральная, д. 14 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Центральная, д. 16 | 2024 |
|  | | п. Казачка, ул. Центральная, д. 18 | 2024 |
|  | | **Благоустройство общественных территорий поселка Казачка** |  |
| 1 | п. Казачка, ул. Молодежная | | 2024 |
| 2 | п. Казачка, ул. Центральная | | 2023 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования**

**Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 100 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования**

**Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Благоустройство дворовых территорий поселка Казачка | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие  1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2021 | 2024 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1.Асфальтирование дворовых территорий  2.Освещение дворовых территорий  3. Установка скамеек, урн. |  |
| Благоустройство общественных территорий поселка Казачка | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие  2.1.1.Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | 2020 | 2024 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | 1.Освещение территорий  2.Установка скамеек, урн.  3.Установка спортивного инвентаря.  4.Устройство искусственного покрытия  5.Асфальтирование общественных территорий.  6. Санитарная очистка территорий (опиловка деревьев, кустарников).  7. Озеленение. |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования**

**Турдейское Воловского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа **«**Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское  Воловского района на 2018-2024 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды поселка Казачка муниципального образования Турдейское**

**Воловского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | I Ι кв | II Ι  кв | IV  кв | I  кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв |
| Контрольное событие № 1: Благоустройство дворовых территорий в домах  поселка Казачка |  | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | Благоустройство дворовых территорий поселка Казачка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования Турдейское Воловского района | Благоустройство общественной территории поселка Казачка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

муниципального образования

Турдейское Воловского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Уличный фонарь



|  |
| --- |
| Описание: 7500 |

1. Скамья:
2. Урна:

