ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ х. Тубянский

О внесении изменений в постановление

Администрации Тубянского сельского

поселения от 26.12.2018 №122

В соответствии с постановлением Администрации Тубянского сельского поселения от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тубянского сельского поселения», в целях рационального использования средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Тубянского сельского поселения от 26.12.2018 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изложив приложение 1 в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тубянского сельского поселения Т.В. Чеботарёва

Приложение № 1  
к постановлению

Администрации Тубянского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Паспорт

муниципальной программы Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной  программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной  программы | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».  2. «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной  программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества жизни населения Тубянского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - обеспечение здания администрации природным газом |
| Задачи муниципальной  программы |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях;  увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований; |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы |  | объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях;  доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Тубянского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | – | 2019 – 2030 годы;  этапы реализации муниципальной программы  не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1093,088 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;  в 2021 году – 412,250 тыс. рублей;  в 2022 году – 150,077 тыс. рублей;  в 2023 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 20,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета –  1093,088 тыс. рублей.  в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;  в 2021 году – 412,250 тыс. рублей;  в 2022 году – 150,077 тыс. рублей;  в 2023 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 20,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 20,0 тыс. рублей.  За счет внебюджетных средств –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | – | улучшения качества жизни населения Тубянского сельского поселения и состояния окружающей среды |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности организаций бюджетных учреждений |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;  снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных организациях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тубянского сельского поселения;  объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей  За счет средств местного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  за счет внебюджетных средств –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей  Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии  с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

2. Паспорт

подпрограммы «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению  - обеспечение здания администрации природным газом |
| Задачи подпрограммы | – | повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Тубянского сельского поселения;  - строительство газораспределительной сети |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения;  доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования программы составляет 1093,088 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;  в 2021 году – 412,250 тыс. рублей;  в 2022 году – 150,077 тыс. рублей;  в 2023 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 20,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета –  1093,088 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;  в 2021 году – 412,250 тыс. рублей;  в 2022 году – 150,077 тыс. рублей;  в 2023 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 75,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 20,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Повышение надежности услуг электроснабжения населению  повышение удовлетворенности населения Тубянского сельского поселения уровнем освещенности улиц;  создание комфортных условий |

5. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере энергетики Тубянского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики Тубянского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Тубянского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях

увеличение благоустроенности и безопасности в муниципальном образовании;

строительство газораспределительной сети.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по   
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

6. Общая характеристика   
участия муниципальных образований

Тубянского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований Тубянского сельского поселения в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и объектах энергетики, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность

и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №  п/п | Номер  и наименование | Вид  показа-теля | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях | ведом-ственный | тыс. киловатт/ часов |  | 54,49 | 51,25 | 22,77 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 2. | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Тубянского сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 29,5 | 29,5 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 3. | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тубянского сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | 1.2. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ственный | тыс. киловатт/ часов |  | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. | подпрограмма 2 «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведомственный | км | – | - | – | – | – | - | – | – | 0,3 | - | 0,2 | - | 2,1 | 0,4 |
| 8. | 2.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ственный | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие промышленности

и энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ   
муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, приоритетного основного мероприятия,мероприятия ведомственной  целевой программы | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» | | | | | | | | |
| 1.1. | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |  | 2019 | 2030 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | | показатели 1, 1.1, 1.2 |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях» | | | | | | | | |
| 1.2. | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | показатели 1, 1.3,  1.4 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2. «Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Тубянского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. | ОМ 2.1. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | 2020 | 2030 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 2, 2.1 | |
| Цель подпрограммы 2. «обеспечение здания администрации природным газом» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 «строительство газораспределительной сети» | | | | | | | | |
| 2.2. | О.М 2.2.Расходы на подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства: административное здание к сети газораспределения |  | 2021 | 2030 | создание комфортных условий | увеличение сроков строительства ГРП среднего давления | показатели 2, 2.2 | |

Приложение №3

к муниципальной программе

Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего,  в том числе: | 951 | X | X | X | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего,  в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1.Установка/замена  приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0801 | 0710027090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | 0801 | 0710027100 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | всего в том числе: | 951 | X | X | X | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 2.1. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | 05 03 | 0720027110 | 244 | 516,26 | 50,0 | 50,552 | 91,831 | 53,877 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 2.2. Расходы на подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства: административное здание к сети газораспределения | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | 01 13 | 0720027190 | 244 | 576,828 | 0,0 | 160,209 | 320,419 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание. Список используемых сокращений:

X – данная ячейка не заполняется;ВР – вид расходов;ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; РзПр – раздел, подраздел; ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность

и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и энергетики» | всего | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Местный бюджет | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие,  модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | всего | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 1093,088 | 50,0 | 210,761 | 412,250 | 150,077 | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |