| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБОЙ муниципального района Безенчукский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «11» ноября 2019 года № 74 |  |
| --- | --- |

О мерах по предупреждению и ликвидации

последствий, связанных с паводковыми явлениями

в период весеннего половодья 2020 года

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1. ст. 6 Устава сельского поселения Прибой и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  объектов экономики в период весеннего половодья 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии на период весеннего половодья 2020 года на территории сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области (приложение № 1).

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории сельского поселению Прибой муниципального района Безенчукский на 2020 год (приложение № 2).

- Уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.

- Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечь людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории сельского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на договорных условиях.

- Установить  круглосуточное дежурство в период прохождения весеннего паводка из числа специалистов администрации, результаты контроля докладывать в районную КЧС и ОПБ через каждые 6 часов.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Прибой разработать свой план противопаводковых мероприятий на весенний период 2020 года.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Прибой» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Прибой в сети Интернет (http://admpriboy.ru/).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Прибой

# муниципального района Безенчукский

# Самарской области                                                                                    В.В. Пахомов

# Исп. С.В. Петраш

т.8(84676)43310

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Прибой

муниципального района Безенчукский

Самарской области от 11.11.2019 г. № 74

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по обеспечению подготовки

к пропуску паводковых вод в 2020 г.

| Пахомов В.В. | - Председатель комиссии, глава сельского поселения Прибой; |
| --- | --- |
| Митрофанов С.А. | - Заместитель председателя комиссии, мастер ООО «Нептун» (по согласованию); |
| Члены комиссии: |  |
| Седов С.Б. | - ИП Глава КФХ Седов С.Б. (по согласованию) |
| Куршук А.П. | - Директор ГБОУ СОШ пос. Прибой (по согласованию); |
| Гунько М.В. | - Старший воспитатель СП ГБОУ СОШ пос. Прибой - детский сад "Зоренька" (по согласованию); |
| Бирюкова С.А. | - Начальник участка «Прибой» МУП «Водоканал» (по согласованию); |
| Дроженко Л.В. | - Заведующий обособленным подразделением «Прибойский СДК» (по согласованию). |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

сельского поселения Прибой

муниципального района Безенчукский

Самарской области от 11.11.2019 г. № 74

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на весенний период  2020 года

по администрации сельского поселения Прибой

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по сельскому поселению Прибой. | 01.12.2019г. | Администрация сельского поселения Прибой |
| 2. | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды, сбор данных о паводковой обстановке, подтопления домов, дорог и других территорий. Передача информации через ЕДДС. | постоянно, в период половодья | Администрация сельского поселения Прибой |
| 3. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон подтопления. | до 10.02.2020 г. | Руководители предприятий |
| 4. | Организация работ по регулярной очистке водопроводных труб над которыми проложены дороги. | 10.04.2020 г. | Начальник участка МУП «Водоканал» Бирюкова С.А. |
| 5. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | 03.04.2020 г. | Начальник участка МУП «Водоканал» Бирюкова С.А. |
| 6. | Очистка крыши зданий СДК, школы, детского сада от остатков снега. | 10.03.2020 г. | Зав. СДК Дроженко Л.В.; Директор школы Куршук А.П.; Ст. воспит. дет.сада Гунько М.В. |
| 7. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы, детского сада. | 15.03.2020 г. | Глава КФХ ИП Седов С.Б. |
| 8. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | на время паводка | Зав. СДК Дроженко Л.В.; Директор школы Куршук А.П.; Ст. воспит. дет.сада Гунько М.В. |
| 8. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в подвальное помещение зданий: СДК, школы, детского сада. | на время паводка | Зав. СДК Дроженко Л.В.; Директор школы Куршук А.П.; Ст. воспит. дет.сада Гунько М.В. |
| 9. | Составить смету на проведение мероприятий по пропуску паводковых вод. | 03.03.2020 г. | Администрация сельского поселения Прибой |
| 10. | На период чрезвычайной ситуации необходимо иметь: 200 тонн бутового камня, 200 тонн песка, в том числе технику: 2 бульдозера ДТ-75, два самосвала ГАЗ-53, эксковатор-погрузчик. | в период разлива 7-10 дней | Начальник участка МУП «Водоканал» Бирюкова С.А.; Глава сельского поселения Прибой Глава КФХ ИП Седов С.Б. |