**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**СЕМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 11.04.2017 года №7**

с.Семейка

Об утверждении Плана дорожных работ

на 2017 год Семейского сельского поселения

Подгоренского муниципального района

Воронежской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области от 26.12.2016 года №55 «О передаче органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Подгоренского муниципального района осуществления части полномочий», решением Совета народных депутатов Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 28.12.2016 года №38 «О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления Подгоренского муниципального района», Совет народных депутатов Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План дорожных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год (далее - План) в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Администрации Семейского сельского поселения осуществить необходимые мероприятия в целях выполнения дорожных работ в соответствии с Планом.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Семейского

сельского поселения Е.В.Гермоненко

Приложение

к решению Совета народных

депутатов Семейского сельского

поселения от 11.04.2017г. №7

ПЛАН

проведения работ за счет средств

муниципальных дорожных фондов на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Объем  выполнения работ  в 2017г. | | | | Объем финан  сирова  ния на 2017г. всего (тыс.руб.) | В том числе: | |
| Средства областного бюджета | Средства муници  пального бюджета  (руб.) |
| км | пог.м. | м2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), всего: | 2,631 | 2631 | | 7893 |  |  | 859226,00 |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, всего | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция, всего: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, всего: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт, всего  в т.ч. по объектам: | 2,631 | 2631 | | 7893 |  | 0 | 859226,00 |
| 4.1 | Ремонт автомобильной дороги: |  |  | |  |  |  |  |
|  | х.Куренное ул.Молодежная | 0,073 |  | |  |  |  | 73989,00 |
|  | х.Куренное ул.Центральная | 0,163 |  | |  |  |  | 164685,00 |
|  | х.Куренное ул.Лесная | 0,495 |  | |  |  |  | 496441,00 |
|  | х.Куренное ул.Победы | 0,075 |  | |  |  |  | 76376,00 |
|  | х.Куренное ул.им.П.И.Гончарова | 0,048 |  | |  |  |  | 47735,00 |
|  | х.Куренное ул.Победы | 0,225 |  | |  |  |  | 0 |
|  | х.Куренное ул.им.П.И.Гончарова | 0,552 |  | |  |  |  | 0 |
|  | х.Становой ул.Кулешовка | 0,3 |  | |  |  |  | 0 |
|  | х.Красный Пахарь ул.Садовая | 0,7 |  | |  |  |  | 0 |