АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «15» марта 2022 г. № 16

**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области:

 1. Рекомендовать учреждениям и организациям, расположенным на территории Почепского сельского поселения:

1.1. Провести на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в период с 30 марта по 30 апреля 2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

1.2. В срок до 31.03.2022 утвердить штаб по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения и планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий с указанием конкретных видов и объемов работ, в том числе работ по благоустройству памятных и мемориальных мест, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению ( приложение №1, приложение №2).

 1.3. Обеспечить участие коллективов организаций, общественных объединений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

 1.4. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, в том числе обеспечить в случае необходимости доставку участников к месту проведения работ и обратно.

 1.5. Принять меры по утилизации сухой травянистой растительности безогневыми способами.

 1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей, а также организовать в случае необходимости медицинское сопровождение.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «15» марта 2022 г. №16

**Штаб**

**по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Бокова Валентина Ивановна | Глава Почепского сельского поселения |
| 2 | Реутова Екатерина Викторовна | Директор «МКУ ПОТО» |
| 3 | Алексеева Ирина Тагировна | Директор МКУК Почепской сДК» |
| 4 | Погосян Арамо Арноликович | Заведующий Ермоловским филиалом МКУК «Почепской сДК»  |
| 5 | Менжулина Светлана Дмитриевна | Директор МКОУ «Почепская СОШ» |
| 6 | Машкова Ольга Александровна | Директор МКОУ «Ермоловская СОШ» |
| 7 | Малахова Татьяна Ивановна | Депутат Почепского сельского поселения |
| 8 | Шарков Сергей Федорович | Депутат Почепского сельского поселения |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «16» марта 2022 г. №16

 **План**

**мероприятий по проведению месячника по благоустройству**

**и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки проведения мероприятия** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение совещания с руководителями учреждений сельского поселения, депутатами и уличкомами сельского поселения о проведении месячника по благоустройству территории | 31.03.2022 г. | Бокова В.И. |
| 2. | Уборка мусора вдоль трасы Давыдовка-Тресоруково, Ермоловка-Дмитриевка:А) сбор и вывоз мусораБ) опиливание сухих деревьев | В течение апреля месяца 2022 г. | Реутова Е.В.,Алексеева И.Т.,Погосян А.А. |
| 3. | Ремонт и покраска пешеходных переходов в с. Почепское и в с. Ермоловка  | До 20.04.2022 г. | Бокова В.И. |
| 4. | Побелка деревьев, бордюров | До 20.04.2022 г. | Алексеева И.Т.,Погосян А.А. |
| 5. | Обход улиц сельского поселения с целью уборки строительных материалов на прилегающей к домовладению территории  | В течение апреля месяца 2022 г. | Алексеева И.Т.,Погосян А.А.,Малахова Т.И.,Шарков С.Ф.,Жители сельского поселения |
| 6. | Вывоз мусора с территории кладбищ Почепского сельского поселения, уборка ничейных могил. | До 24.04.2022 г. | Реутова Е.В.,Алексеева И.Т.,Погосян А.А.,Жители сельского поселения |
| 7. | Замена сгоревших лампочек на фонарях по поселению | В течение апреля месяца 2022 г. | Бокова В.И. |
| 8. | Уборка территории Явленного колодца  | До 15.04.2022 г. | Погосян А.А. |
| 9. | Благоустройство территории учреждений, расположенных на территории Почепского сельского поселения | В течение апреля месяца 2022 г. | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 10. | Вывоз несанкционнированых свалок | В течение апреля месяца 2022 г. | Реутова Е.В. |
| 11. | Завоз песка на кладбища  | До 16.04.2022 г. | Бокова В.И. |
| 12. | Подготовка клумб к посадке цветов | 26.04.2022 г. | Реутова Е.В.,Алексеева И.Т.,Погосян А.А. |
| 13. | Уборка территорий у нежилых домов. | С 11 по апреля 2022 г. | Реутова Е.В. |
| 14. | Побелка столбов вдоль трассы | В течение месяца 2022 г. | Алексеева И.Т.,Погосян А.А. |
| 15. | Содержание прилегающей территории водонапорных башен (уборка мусора, установка изгороди в с. Ермоловка) | 28.04.2022 г. | Менжулина С.Д.,Погосян А.А. |
| 16. | Благоустройство у въездных знаков | С 4 по 8 апреля 2022 г. | Реутова Е.В. |
| 17. | Содержание прилегающей территории к памятникам (убарка мусора, покраска) | До 25 апреля 2022 г. | Реутова Е.В.,Менжулина С.Д.,Машкова О.А. |
| 18. | Демонтаж футбольных ворот на поле | В течение месяца 2022 г. | Сулейманов Э.М. |
| 19. | Покраска водонапорных башен в с. Почепское | До 30.04.2022 г.  | Бокова В.И. |
| 20. | Вырубка сухих деревьев по поселению | В течение месяца 2022 г. | Реутова Е.В. |
| 21. | Ремонт могилы неизвестного солдата на х. Луговой | До 30.04.2022 г. | Бокова В.И. |
| 22. | Покраска забора на кладбище в с. Дмитриевка | 21-22 апреля 2022 г. | Бокова В.И. |
| 23. | Отчистка систем водоотведения от мусора | В течение месяца 2022 г. | Реутова Е.В.  |
| 24. | Проведение дезинфекционных мероприятий источников водоснабжения | В течение месяца 2022 г. | Работники медицинских учреждений |
| 25. | Обновление по границам поселения противопожарной минерализированной полосы, шириной не менее 10 м. | До 30.04.2022 г. | Бокова В.И. |
| 26. | Разместить листовки на противопожарную тематику на территории поселения: магазины, отделения связи, мед.учреждения, сельские клубы, администрация, доски объявления. | До 10.04.2022 г. | Плотникова А.М. |
| 27. | Провести ремонт детских площадок по поселению:Х. Луговой – посадка саженцев,С. Дмитриевка – демонтаж,С. Почепское ул. Чапаева – ремонт,С. Почепское ул. Садовая – ремонт,С. Почепское ул. Заречная – благоустройство. | В течение месяца 2022 г. | Реутова Е.В.,Алексеева И.Т.,Погосян А.А.,уличкомы |