**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения   
Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Давыдовка Елена Юрьевна Митина  
тел.: 8 (84647) 9-71-95, e-mail: davydovka.pv@yandex.ru

**Отчетный год:** 2023 год.

**Дата составления отчета**: 26.02.2024 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий   
муниципальной программы в отчетном году**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 136,97км.

Целью муниципальной программы является

-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;

-улучшение качества дорог.

Задачи программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Давыдовка.

Цель программы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

В рамках программы были произведены следующие работы:

1. Ремонт улично-дорожной сети на сумму 1660,0 тыс. руб.
2. Дислокация знаков на сумму 0 руб
3. Строительство дорог в новой застройке на сумму 0 руб.
4. Строительство противопожарного пирса на сумму 0 руб.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута в полном объеме.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

Кроме того, необходимо периодически аккумулировать средства дорожного фонда с целью накопления и проведения работ при фактическом поступлении акцизов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1682 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1660 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного «Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Давыдовка» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 7000 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 7000 тыс. рублей, или 100,0 %.

- на реализацию основного мероприятия «Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков» денежные средства не были запланированы.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах поступивших средств дорожного фонда, субсидирования из регионального бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)   
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, основными в 2023 году при реализации программы являлись:

***Технико-экономические показатели:***

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно).

***Финансовые показатели:***

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно).

***Социально-экономические показатели:***

***-***доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ =

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Глава сельского поселения Давыдовка Е.Ю. Митина

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | |
| предшествующий год | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | протяженность отремонтированных дорог | км. | 0,884 | 0,7 | 0,9 |
| 2 | финансовые затраты на содержание дорог | Тыс. руб | 1160,0 | 1682,0 | 1660,0 |
| 3 | доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). | % | 0 | 1 | 0 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»

**Сведения**

**о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,   участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети | администрация сельского поселения Давыдовка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устройство асфальтобетонного покрытия дороги соединение ул. Центральной с Гаражной в с. Екатериновка  145 п.м.  Восстановление твердого покрытия (асфальтобетонное покрытие) тротуара по ул. Центральной в с. Екатериновка 690 п.м. |
| 2 | Дислокация знаков | администрация сельского поселения Давыдовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство дорог в новой застройке | администрация сельского поселения Давыдовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство противопожарного пирса | администрация сельского поселения Давыдовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Финансирование на 2023 гг.,**  **тыс. руб.** | | | |
| **Фед. бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет МО** | **Внебюд.** |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - |
| Речной транспорт | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Давыдовка, в. т.ч | - | 920,0 | 740,0 | - |
| строительство дорог | - | - | - | - |
| ремонт дорог | - | 920,0 | 740,0 | - |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | - | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - |
| **Всего** | **0,00** | **920,0** | **740,0** | **-** |