

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕРШАМПЕНУАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
|  |

**от « 20 » 12 2017 г. №89/2**

**с. Фершампенуаз**

Об утверждении муниципальной программы

"Ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения в

Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области

на территории Фершампенуазского сельского

поселения на 2018 г."

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федерации", Уставом Фершампенуазского сельского поселения, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нагайбакском муниципальном районе на территории Фершампенуазского сельского поселения на 2018 г."

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте админи­страции Нагайбакского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со­бой.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава поселения Е.Я.Шукшин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы Фершампенуазского сельского поселения

от №

**Муниципальная программа**

**"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области на территории Фершампенуазского сельского поселения**

**на 2018 г."**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование про­граммы** | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области на территории Фершампенуазского сельского поселения  на 2018 г." |
| **Основание для разра­ботки программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об­щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель­ные законодательные акты в Российской Федерации";  - Устав Фершампенуазского сельского поселения .  - Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения   находящихся в  границах населённых пунктов Фершампенуазского сельского поселения . |
| **Заказчик**  **Программы** | Администрация Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области (да­лее – Администрация). |
| **Исполнитель Про­граммы** | Администрация Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области (да­лее – Администрация). |
| **Разработчик**  **программы** | Администрация Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области (да­лее – Администрация). |
| **Цель и задачи про­граммы** | *Цели Программы:*  1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в   границах населённых пунктов  Фершампенуазского сельского поселения.  2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, соору­жений.  3. Улучшение технического состояния автомобильных до­рог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов сельского поселения  4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.  5. Снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных  дорог и улиц.  6. Приведение в нормативное состояние муниципальных автомобильных дорог и улиц.  7. Создание благоприятных условий пребывания жителей поселения.  *Задачи Программы*:  1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог об­щего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплу­атационного состояния для обеспечения безопасности до­рожного движения.  2. Развитие дорожного хозяйства.  3. Развитие автомобильного транспорта. |
| **Перечень основных**  **мероприятий** | 1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц Фершампенуазского сельского поселения .  2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети поселения.  3. Привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для реализации программы.  4. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего поль­зования местного значения, улично-дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных до­мов и проездов к ним.  5. Разработка и экспертиза проектно-сметной документа­ции. |
| **Основные целевые ин­дикаторы и показатели Программы** | Основными целевыми показателями Программы являются:  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Фершампенуазского сельского поселения, в том числе с твердым покрытием;  - доля протяженности автомобильных дорог общего поль­зования местного значения, соответствующих норматив­ным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока­зателям. |
| **Сроки реализации про­граммы** | 2018 г. |
| **Объемы и источники финансирования про­граммы** | Объем финансирования программы из бюджета Нагайбакского муниципального района составляет :  1) 2018 год – 6165,036 тыс. руб.;  2)*Объемы средств районного бюджета для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат еже­годной корректировке.* |
| **Ожидаемые резуль­таты реализации про­граммы** | 1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц му­ниципального образования.  2. Повышение жизненного и культурного уровня населе­ния  путем удовлетворения  спроса на автомобильные пе­ревозки.  3. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.  4. Приведение дорог местного значения и улично-дорож­ной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благо­устройство муниципального образования. |
| **Система организации контроля за выполне­нием программы** | Финансовый контроль хода реализации программы осу­ществляет Администрация Фершампенуазского сельского поселения |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  
программными методами**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспорт­ной сети Фершампенуазского сельского поселения . От уровня развития сети ав­томобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчи­вого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличии от других видов транспорта автомобильный – наиболее до­ступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- автомобиль­ная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными по­требительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвиже­ния, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движе­ния, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, эколо­гическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Фершампенуазского сельского поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свой­ствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей авто­мобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих терри­торий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение "дорожных условий" приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств),

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,  улучшению эколо­гической ситуации.

Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возмож­ности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользова­ния из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетвори­тельном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяй­ственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние до­рог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и каче­ством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирова­ния. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить опти­мальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направлен­ных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по раз­витию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вари­ант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стра­тегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной программы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорож­ного хозяйства.

Необходимость разработки Программы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трёх лет.

**2. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации**

Целью Программы является:

- создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования;

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов Фершампенуазского сельского поселения ;

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшить техническое состояние автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения находящихся в границах населённых пунктов;

- снизить себестоимость содержания муниципальных автомобильных до­рог и улиц;

- привести в нормативное состояние муниципальные автомобильные до­роги и улицы.

Для достижения указанных целей необходимо:

1. Проведение ремонта дорог местного значения и внутриквартальных проездов, для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным авто­мобильным дорогам и улицам муниципального образования, поэтапный ре­монт автомобильных дорог.

3. Общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах на террито­рии Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области.

Программа рассчитана на 2018 год..

**3. Система программных мероприятий**

В программе решаются задачи ремонта и содержания автомобильных до­рог, а также обеспечения их безопасной эксплуатации.

Система программных мероприятий направлена на совершенствование сети автомобильных дорог поселения на основе своевременного и достаточ­ного финансирования работ по содержанию и ремонту, повышение качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

В мероприятия по содержанию автомобильных дорог входят:

- обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в со­ответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог;

- обеспечение надлежащего летнего и зимнего содержания автодорог;

Текущее управление реализацией Программы предусматривает следую­щие мероприятия:

- координацию деятельности подрядчиков, выполняющих дорожные ра­боты;

- нормативно-правовое и методическое обеспечение Программы;

- заключение государственных контрактов с физическими и юридиче­скими лицами, определяемыми в соответствии № 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- контроль за целевым и эффективным использованием средств;

- обеспечение согласованности действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюд­жетных средств.

Сроки выполнения и качество работ по ремонту и содержанию автомо­бильных дорог общего пользования местного значения в границах населен­ных пунктов поселения контролируются Администрацией Фершампенуазского сельского поселе­ния Нагайбакского района Челябинской области.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование программных мероприятий предусматривается осу­ществлять за счет средств районного и областного бюджета. Объемы финансирования ме­роприятий Программы приведены в приложении к Программе.

**5. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществля­емых муниципальным заказчиком в целях эффективности реализации от­дельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках вы­деляемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показа­телей программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение монито­ринга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюд­жетных средств.

Использование программно-целевого метода позволит увязать целевые показатели развития дорожного хозяйства с финансовыми возможностями местного бюджета, формировать бюджет дорожного хозяйства на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансиро­вания программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих ре­зультативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства.

**6. Управление реализацией Программы и контроль**

**за ходом ее выполнения**

Администрация Фершампенуазского сельского поселения организует выполнение Программы.

Координатор – Глава муниципального образования Фершампенуазского сельского поселения .

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Администрация и Совет депутатов Фершампенуазского сельского поселения .

**7. Оценка эффективности реализации Программы.**

Эффективность мероприятий Программы определяется по следующим направлениям:

- социально-экономическая эффективность;

- социально-экономические последствия реализации Программы: повы­шение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, акти­визация экономической деятельности;

Приложение

к муниципальной программе "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области на территории Фершампенуазского сельского поселения на 2018 г."

**Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Фершампенуазского сельского поселения на 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  (т.руб) | Источники финансирования | | | | | | Срок выполнения |
| Районный  бюджет  (т. руб.) | | | Иные источники  финансирования  ( т.руб.) | | |
|  |  |  | 2018 |  |  | 2018 |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Фершампенуазского сельского поселения | 1442,0 | 1442,0 |  |  | *-* | *-* | *-* | 2018 г. |
| 2 | Ремонт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Фершампенуазского сельского поселения | 4363,036 | 4363,036 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 5805,036 | 5805,036 |  |  | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах Фершампенуазского сельского по­селения " | 360,0 | 360,0 |  |  | - | - | - | 2018 г. |
|  | **ИТОГО:** | **360,0** | **360,0** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО на 2018 г.** | | **6165,036** | **6165,036** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |

Распределение денежных средств по ремонту и содержанию автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов осуществляет Администрация Фершампенуазского сельского поселения, Совет депутатов Фершампенуазского сельского поселения .