**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВЫЙ УМЕТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443530, Самарская область, Волжский район,

Дубовый Умет, ул. Советская 120

тел. 998-71-84, факс 998-72-34

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 09 ноября 2018 года № 149**

**Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,**

**а также принятия решений о подготовке и реализации**

**бюджетных инвестиций в указанные объекты**

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Дубовый Умет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Дубовый Умет» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Дубовый Умет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Дубовый Умет

В. Н. Парамзин

Андрясян 9987234

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Дубовый Умет

муниципального района Волжский

Самарской области

от 09 ноября 2018 года № 149

**ПОРЯДОК**

**принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области**

**I. Общие положения**

1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает:

правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее - сельского поселения Дубовый Умет) или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет (далее - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет);

правила принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям сельского поселения Дубовый Умет бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет (далее - субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет ).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1.2.1. бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имущества;

1.2.2. капитальные вложения в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, направленные на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет ;

1.2.3. инвестиционный проект - обоснование экономической и социальной целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Наименование инвестиционного проекта должно отражать его содержание;

1.2.4. объекты капитального строительства - объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Дубовый Умет с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны;

1.2.5. подготовка бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства или аудита проектной документации, а также определение главного распорядителя бюджетных средств сельского поселения Дубовый Умет, муниципального заказчика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

1.2.6. реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - осуществление бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта капитального строительства или аудита проектной документации;

1.2.7. инициатор - Глава сельского поселения, Председатель Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, депутаты Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, Заместитель Главы сельского поселения, лицо, определяющее проблему, для решения которой целесообразно осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - Инициатор);

1.2.8. заказчик осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - Глава сельского поселения, который выдает поручения Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области по подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлению бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Дубовый Умет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - Заказчик);

1.2.9. исполнитель - Главный бухгалтер Администрации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее - Исполнитель);

1.2.10. муниципальный заказчик - Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, осуществляющая функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, полномочия учредителя в отношении подведомственного муниципального учреждения (далее - учредитель), полномочия собственника муниципального имущества сельского поселения Дубовый Умет в отношении муниципального унитарного предприятия (далее - собственник имущества) (далее - Муниципальный заказчик);

1.2.11. организация - муниципальное бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие (далее - Организация).

Организация может выступать Муниципальным заказчиком в случае передачи ей на основании соглашений полномочий Муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования сельского поселения Дубовый Умет муниципальных контрактов (далее - соглашение о передаче полномочий) в соответствии с порядком, установленным Администрацией сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения);

1.2.12. комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган по рассмотрению вопросов осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, создаваемый в порядке, установленном [Постановлением Администрации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области](http://docs.cntd.ru/document/432443738) (далее - инвестиционная комиссия);

1.2.13. бюджетная комиссия сельского поселения Дубовый Умет - координационный орган в системе управления муниципальными финансами, создаваемый в порядке, установленном Постановлением Администрации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее - Бюджетная комиссия);

* + 1. приоритетные  проекты – ключевой проект, в том числе портфель проектов, с точки зрения достижения целей и задач социально-экономического развития  сельского поселения Дубовый Умет;
    2. отложенные предложения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет - предложения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, в отношении которых инвестиционной комиссией принято решение о целесообразности осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет при отсутствии возможности финансирования.

**II. Принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций, бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Дубовый Умет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет**

2.1. Инициатор определяет проблему, для решения которой целесообразно осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, на основании:

документов стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации, Самарской области, сельского поселения Дубовый Умет;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области;

решений Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее – Собрание представителей сельского поселения);

Генерального плана сельского поселения Дубовый Умет;

протоколов совещаний при Главе сельского поселения Дубовый Умет и (или) Главы муниципального района Волжский Самарской области;

приоритетных проектов, проектов Администрации сельского поселения Дубовый Умет ;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, работников Администрации сельского поселения Дубовый Умет.

2.2. Исполнитель подготавливает предложение об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, согласовывает с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке прилагает к предложению об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет следующую информацию:

в случае осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, направленных на строительство и реконструкцию, - предварительные расчеты по определению объема финансовой потребности на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - предварительные расчеты по определению объема финансовой потребности), подписанные Исполнителем и согласованные Заказчиком;

в случае осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, направленных на реконструкцию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории сельского поселения Дубовый Умет (далее - объект культурного наследия), - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное Администрацией сельского поселения Дубовый Умет;

в случае осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, направленных на строительство, без применения экономически эффективной проектной документации повторного использования - обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования в случаях, установленных статьей 48.2 [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338), подписанное Исполнителем, согласованное Заказчиком;

в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет - обоснование необходимости приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет. Обоснование необходимости приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет должно содержать следующую информацию о:

соразмерности цены приобретения недвижимого имущества, возможности и стоимости переоборудования имеющихся в муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет объектов недвижимости либо строительства новых объектов;

выборе наименее затратного варианта удовлетворения потребностей муниципального образования в недвижимом имуществе.

2.3. Исполнитель проводит оценку прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, на основании информации, содержащейся в предложении об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет в соответствии с Порядком оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

По результатам проведения оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, Исполнитель подготавливает заключение об оценке прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, в соответствии с приложением 2 к Порядку оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

2.4. При наличии замечаний, препятствующих проведению оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, предложение об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет направляется на доработку Исполнителю для устранения замечаний.

Заключение об оценке прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, представляется Заказчику для сведения за 3 рабочих дня до рассмотрения заключения на инвестиционной комиссии.

2.5. После проведения оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, Заказчик направляет на рассмотрение инвестиционной комиссии следующие документы:

предложение об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет;

предварительные расчеты по определению объема финансовой потребности;

обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования;

обоснование необходимости приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет;

заключение об оценке прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка, необходимые для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, финансирование и реализация которых планируются в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть представлены на рассмотрение инвестиционной комиссии не позднее 1 июля текущего года.

2.7. Предложения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет рассматриваются на заседании инвестиционной комиссии не ранее чем через 3 рабочих дня после направления всем членам инвестиционной комиссии документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка.

2.8. В отношении объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, включенного в предложение об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, инвестиционная комиссия принимает решения о:

целесообразности (нецелесообразности) осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет;

возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

2.9. Решение инвестиционной комиссии оформляется протоколом. Протокол инвестиционной комиссии оформляется в соответствии с решениями инвестиционной комиссии, указанными в пункте 2.8. настоящего Порядка.

2.10. Решение о целесообразности осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет принимается инвестиционной комиссией на основании оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

2.11. В случае принятия инвестиционной комиссией положительного решения о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет Заказчик дает поручение Исполнителю о:

разработке проекта правового акта в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в форме инвестиционного проекта или о внесении изменений в инвестиционный проект;

включении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в проект правового акта об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу.

Разработка проекта правового акта в форме инвестиционного проекта или внесение изменений в инвестиционный проект осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации инвестиционных проектов Администрации сельского поселения Дубовый Умет, установленным Администрацией сельского поселения Дубовый Умет.

Включение объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в проект правового акта об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, установленным Администрацией сельского поселения Дубовый Умет.

2.12. При рассмотрении на Бюджетной комиссии проекта правового акта об утверждении инвестиционного проекта или о внесении изменений в инвестиционный проект, проекта правового акта об утверждении муниципальной программы, включающей объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, или о внесении изменений в муниципальную программу Бюджетная комиссия в пределах компетенции принимает следующие решения о:

форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет (бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности или субсидии на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет);

передаче полномочий Муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования сельского поселения Дубовый Умет муниципальных контрактов от лица учредителя (собственника имущества) Организации на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет с последующим заключением соглашения о передаче полномочий.

2.13. Решение Бюджетной комиссии оформляется протоколом. Протокол Бюджетной комиссии оформляется в соответствии с решениями Бюджетной комиссии, указанными в пункте 2.12. настоящего Порядка.

Исполнитель обеспечивает соответствие проекта правового акта об утверждении инвестиционного проекта или о внесении изменений в инвестиционный проект, об утверждении муниципальной программы, включающей объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, или о внесении изменений в муниципальную программу решениям, принятым на заседаниях Бюджетной комиссии.

2.14. Информация об объектах муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, по которым на основании решения инвестиционной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет на очередной финансовый год, заносится в реестр отложенных предложений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - реестр отложенных предложений об осуществлении капитальных вложений).

2.15. Реестр отложенных предложений об осуществлении капитальных вложений ведется Исполнителем на основании протоколов инвестиционной комиссии в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

2.16. В случае поступления предложения об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет Исполнителю в процессе исполнения бюджета сельского поселения Дубовый Умет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций, бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Дубовый Умет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.2.-2.14. настоящего Порядка.

Приложение 1  
к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**об осуществлении капитальных вложений в**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, место расположения (адрес)  
(далее - Предложение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **N** | **Наименование разделов** | **Содержание разделов** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Глава сельского поселения |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества |
| 3 | Исполнитель | Главный бухгалтер Администрации сельского поселения Дубовый Умет |
| 4 | Проблема, на решение которой направлено осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | определение проблемы, для решения которой предполагается осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.  Анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития.  Информация о нормативной потребности, фактической обеспеченности жителей сельского поселения Дубовый Умет в соответствующих объектах капитального строительства и (или) приобретении объектов недвижимого имущества.  Описание значимости осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, предлагаемых к реализации <1> |
| 5 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | формулировка цели |
| 6 | Этапы осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | формулировка этапов |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества <2> |
| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет | год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет |
| 10 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет |  |
| 11 | Объем эксплуатационных расходов в год, необходимых для содержания объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет после ввода его в эксплуатацию (приобретения), источники их финансового обеспечения | предварительные расчеты по определению объема эксплуатационных расходов в год, необходимых для содержания объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет после ввода его в эксплуатацию (приобретения), в разрезе источников финансирования.  Единица измерения - тыс. рублей |
| 12 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (включая значимые характеристики объекта <2>) по годам реализации | обязательно указание ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, предлагаемых к реализации. Обязательно соответствие ожидаемого конечного результата с проблемой, на решение которой направлено осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (строка 4 настоящего Предложения) |
| 13 | Прогнозируемое число потребителей продуктов (услуг), создаваемых в результате осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | обоснование с указанием прогнозируемого числа жителей района сельского поселения Дубовый Умет, жителей и (или) гостей сельского поселения Дубовый Умет - потенциальных потребителей продуктов (услуг), создаваемых в результате осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности.  Единица измерения - человек |
| 14 | Стоимость объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет <3> | предварительные расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах.  В приложении к настоящему Предложению указывается объем финансовой потребности по годам осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объекта недвижимого имущества в разрезе источников финансирования.  Единица измерения - тыс. рублей |
| 15 | Оценочная стоимость предполагаемого строительства | предварительная стоимость планируемых строительно-монтажных работ.  Единица измерения - тыс. рублей |
| 16 | Расходы по основным видам работ, произведенные на дату заявки | фактические расходы по основным видам строительных работ, произведенные на дату подготовки настоящего Предложения.  Единица измерения - тыс. рублей |
| 17 | Документация о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | при реконструкции объекта муниципальной собственности указание реквизитов государственной регистрации права муниципальной собственности данного объекта капитального строительства |
| 18 | Документация на земельный участок, сформированный для строительства объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | указание на наличие:  проекта межевания земельного участка;  решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке |
| 19 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | указание на наличие проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 20 | Документация по планировке территории | реквизиты документации по планировке территории |

**Главный бухгалтер**

**Администрации сельского поселения Дубовый Умет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> Описание значимости осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, предлагаемых к реализации, требуется для проведения оценки прогнозируемой эффективности по критериям оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, строки 4.1, 4.2, 4.3 приложения 1 к Порядку оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения ДубовыйУмет.

<2> В соответствии с приложением 3 к [Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения](http://docs.cntd.ru/document/902155333), утвержденной [Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 58](http://docs.cntd.ru/document/902155333).

<3> Объем финансовой потребности по годам осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации в разрезе источников финансирования с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

**Приложение. Общий объем капитальных вложений в объект, в том числе объем бюджетных инвестиций, субсидий, предусмотренный учредителю (собственнику имущества), в разрезе источников финансирования**

Приложение  
к предложению об осуществлении капитальных  
вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

**ОБЩИЙ ОБЪЕМ**

**капитальных вложений в объект, в том числе объем**

**бюджетных инвестиций, субсидий, предусмотренный**

**учредителю (собственнику имущества), в разрезе**

**источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N | Источник финансирования | Объем финансовой потребности, тыс. руб. | | | |
|  |  | год N <1> | год N + 1 | год N + 2 | год N +  n |
|  | Всего, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11 | бюджет сельского поселения Дубовый Умет |  |  |  |  |
| 22 | бюджет Самарской области |  |  |  |  |
| 33 | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| 44 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (Исполнитель)              (подпись)      (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> N - год начала осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

Приложение 2  
к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

**ПОРЯДОК  
 оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет**

**I. Общие положения**

1.1. Порядок оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - Порядок оценки), определяет процедуру проведения оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, финансирование которых планируется осуществлять полностью (частично) за счет средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет (далее - оценка прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений).

1.2. Оценка прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, проводится на основе интегральной оценки прогнозируемой эффективности (далее - интегральная оценка), а также оценки эффективности на основе критериев, определенных в пункте 3.1 Порядка оценки, путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев согласно приложению 1 к Порядку оценки.

1.3. Участниками процедуры проведения оценки прогнозируемой эффективности являются Заказчик и Исполнитель.

**II. Взаимодействие участников процедуры проведения оценки прогнозируемой эффективности**

2.1. Исполнитель формирует предложение об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, согласовывает с Заказчиком.

2.2. Исполнитель проводит оценку прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, и по результатам проведения оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, подготавливает заключение об оценке прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на капитальные вложения в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (далее - заключение), в соответствии с приложением 2 к Порядку оценки.

Наличие заключения Исполнителя является обязательным условием для рассмотрения предложения об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет на заседании инвестиционной комиссии для принятия решения о целесообразности осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет.

2.3. Заключение содержит следующую информацию в отношении каждого объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет:

наименование объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет с указанием места расположения (адреса);

наименования Заказчика, Исполнителя;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

срок строительства или приобретения объекта;

стоимость объекта.

В заключении отражаются результаты проведенного анализа, в частности, соответствие содержания предложения об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет критериям эффективности, указанным в Порядке оценки.

2.4. Заключение подписывается Главным бухгалтером Администрации сельского поселения Дубовый Умет.

**III. Критерии оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет**

3.1. Оценка прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, осуществляется на основе критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

Оценка прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, проводится на основе следующих критериев:

возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет из бюджета Самарской области и (или) бюджета Российской Федерации;

возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет за счет внебюджетных источников;

степень готовности объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет;

значимость объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность.

3.2. Для каждого из критериев определяется пятибалльная шкала оценки в соответствии с приложением 1 к Порядку оценки.

3.2.1.  Балл  оценки  критерия "Степень готовности объекта муниципальной собственности  сельского поселения Дубовый Умет "   (далее   -  Степень  готовности  объекта) определяется   как   балл   оценки  критерия  "Степень  готовности  объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (К   )"

ОКС

или балл оценки критерия "Степень готовности объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет

(К   )":

                                                         ОНИ

3.2.2.  балл  оценки критерия "Степень готовности объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (К   )" определяется

                                                         ОКС

как сумма баллов оценки каждого из следующих подкритериев:

3.2.2.1.  наличие сформированного земельного участка для строительства объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет:

предполагается подготовка проекта межевания земельного участка;

наличие проекта межевания земельного участка;

наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;

3.2.2.2. наличие технического задания и проектной документации:

предполагается формирование технического задания (разработка архитектурного решения);

сформировано техническое задание (разработано архитектурное решение), предполагается разработка проектной документации и (или) проведение инженерных изысканий (далее - ПСД), получение положительного заключения государственной экспертизы;

разработана ПСД, предполагается получение положительного заключения государственной экспертизы;

разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, предполагается проведение строительных и (или) строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;

3.2.3.  балл  оценки  критерия "Степень готовности объекта недвижимого имущества, приобретаемого  в  муниципальную  собственность  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (К   )" определяется по пятибалльной шкале:

ОНИ

приобретение объекта на этапе строительства;

приобретение объекта, введенного в эксплуатацию.

3.3. Балл оценки критерия "Значимость объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность" определяется как сумма баллов оценки каждого из следующих подкритериев от 1 до 5 баллов:

3.3.1. степень неотложности решения проблемы:

срочность решения проблемы умеренная;

срочность решения проблемы высокая;

срочность решения проблемы очень высокая;

проблема требует незамедлительного решения;

3.3.2. публичность обязательств:

исполнение обязательств муниципального образования сельского поселения Дубовый Умет перед организациями любой формы собственности;

исполнение постановлений Главы сельского поселения Дубовый Умет ;

исполнение решений Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет ;

исполнение решений Президента Российской Федерации, Губернатора Самарской области, органов законодательной, исполнительной, судебной власти областного и федерального уровней;

3.3.3. влияние объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет:

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории отдельного микрорайона сельского поселения Дубовый Умет (объект местного значения);

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие всей территории сельского поселения Дубовый Умет (объект поселенческого значения);

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет и нескольких сельских поселений Волжского района Самарской области (объект межпоселенческого значения);

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет в целом и весь муниципальный район Волжский Самарской области (объект районного значения).

3.4. Интегральная оценка прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений, определяется по следующей формуле:

ОИП = К1 x 2 + К2 x 2 + К3 + К4, где

К1 - балл оценки критерия "Возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет из бюджета Самарской области и (или) бюджета Российской Федерации";

К2 - балл оценки критерия "Возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет за счет внебюджетных источников";

К3 - балл оценки критерия "Степень готовности объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет ";

К4 - балл оценки критерия "Значимость объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность";

2 - весовой коэффициент критерия.

Приложение 1  
к Порядку оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета

сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **N** | **Наименование критерия** | **1 балл** | **2 балла** | **3 балла** | **4 балла** | **5 баллов** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | |
| 11 | Возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет из бюджета Пермского края и (или) бюджета Российской Федерации (К1) | оот 1 до 10% | от 11% до 24% | от 25% до 39% | от 40% до 49% | более 49% |  | |
| 22 | Возможность софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет за счет внебюджетных источников (К2) | оот 1 до 10% | от 11% до 24% | от 25% до 39% | от 40% до 49% | более 49% |  | |
| 33 | Степень готовности объекта (К3) | определяется как балл оценки критерия 3.1 (КОКС) или критерия 3.2 (КОНИ) | | | | |  |
| 33.1. | Степень готовности объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (КОКС) | определяется как сумма баллов оценки подкритериев 3.1.1, 3.1.2 | | | | |  |
| 33.1.1. | наличие сформированного земельного участка для строительства объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет | -- | предполагается подготовка проекта межевания земельного участка | наличие проекта межевания земельного участка | наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка | наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке |  | | |
| 33.1.2. | наличие технического задания и проектной документации | -- | предполагается формирование технического задания (разработка архитектурного решения) | сформировано техническое задание (разработано архитектурное решение), предполагается разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы | разработана ПСД, предполагается получение положительного заключения государственной экспертизы | разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, предполагается проведение строительных и (или) строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ |  | | |
| 33.2 | Степень готовности объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет (КОНИ) | **--** | **-** | **-** | приобретение объекта на этапе строительства | приобретение объекта, введенного в эксплуатацию |  | | |
| 44 | Значимость объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность (К4) | определяется как сумма баллов оценки подкритериев 4.1, 4.2, 4.3 | | | | |  | | |
| 44.1 | степень неотложности решения проблемы | -- | срочность решения проблемы умеренная | срочность решения проблемы высокая | срочность решения проблемы очень высокая | проблема требует незамедлительного решения |  | | |
| 44.2 | публичность обязательств | иное | исполнение обязательств муниципального образования город Пермь перед организациями любой формы собственности | исполнение решений Главы сельского поселения Дубовый Умет | исполнение решений Пермской городской Думы | исполнение решений Президента Российской Федерации, губернатора Пермского края, органов законодательной, исполнительной, судебной власти краевого и федерального уровней |  | | |
| 44.3 | влияние объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет | -- | осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории отдельного микрорайона сельского поселения Дубовый Умет (объект местного значения) | осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории отдельного района сельского поселения Дубовый Умет (объект районного значения) | осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории нескольких районов сельского поселения Дубовый Умет (объект межрайонного значения) | осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности или объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность, влияет на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет в целом (объект городского значения) |  | | |

Приложение 2  
к Порядку оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета

сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке прогнозируемой эффективности использования средств бюджета сельского поселения Дубовый Умет, направляемых на капитальные вложения в объект муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет**

Наименование объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, адрес)

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мощность объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок строительства или приобретения объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № | Наименование критерия | Балл по критерию | Комментарии об основании присвоения балла |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Возможность софинансирования капитальных вложений в объект муниципальной собственности из бюджета Самарской области и (или) бюджета Российской Федерации (К1) |  |  |
| 2 | Возможность софинансирования капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет внебюджетных источников (К2) |  |  |
| 3 | Степень готовности объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (К3) (балл оценки критерия КОКС или критерия КОНИ) |  |  |
| 3.1 | для объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет (КОКС) (сумма баллов оценки подкритериев 3.1.1, 3.1.2), в том числе: |  |  |
| 3.1.1 | наличие сформированного земельного участка для строительства объекта муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет |  |  |
| 3.1.2 | наличие технического задания и проектной документации |  |  |
| 3.2 | для объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность сельского поселения Дубовый Умет (КОНИ) |  |  |
| 4 | Значимость объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность (К4) (сумма баллов оценки критериев 4.1, 4.2, 4.3), в том числе: |  |  |
| 4.1 | степень неотложности решения проблемы |  |  |
| 4.2 | публичность обязательств |  |  |
| 4.3 | влияние объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на развитие территории сельского поселения Дубовый Умет |  |  |
|  | Интегральная оценка ОИП = К1 x 2 + К2 x 2 + К3 + К4 |  | X |

**Главный бухгалтер**

**Администрации сельского поселения Дубовый Умет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Приложение 3  
к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет

**РЕЕСТР**

**отложенных предложений об осуществлении капитальных вложений**

**в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества | Стоимость объекта (тыс. руб.) | Заказчик | Исполнитель | Срок строительства, реконструкции или приобретения объекта | Итоговый балл, полученный в соответствии с предложением об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет при принятии инвестиционной комиссией решения о целесообразности | Реквизиты протокола инвестиционной комиссии о внесении в реестр отложенных предложений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |