68ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО МАКЛАКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08. 2022 г. № 49

**О внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Маклаки» №51 от 18.11.2016 г.**

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства сельского поселения «Село Маклаки», определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития отрасли на 2019-2022 годы и руководствуясь Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Маклаки»

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Маклаки» №51 от 18.11.2016 года (в редакции постановлений №61 от 28.12.2016г.; №31 от 09.08.2017г.; №45 от 15.11.2017г.; № 56 от 26.12.2017г.; № 6 от 25.01.2018г.; №27 от 09.06.2018г.; №33 от 25.09.2018г.; №48 от 24.12.2018г.; №9 от 26.02.2019г.; №23 от 06.06.2019г. №3 от 10.01.2020г.; №11 от 17.02.2020г.№25 от 30.07.2020г №39 от 01.12.2020г; №49 от 28.12.2020г;№22 от 02.06.2021г; №42 от 22.07.2021г.; №44 от 11.08.2021г.;№45 от 16.08.2021г; №49 от 04.10.2021г; №68 от 24.12.2021г; №75 от 27.12.2021г; №6 от 03.02.2022г; №10 от 11.02.2022г; №14 от 09.03.2022г.; №27 от 23.05.2022г.;№29 от 10.06.2022г; №34 от 28.06.2022г.; №37 от 01.07.2022 г.):

1.1. В таблице паспорта программы:

- в пункте 7 (Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования) в строке «Общий объем финансирования Программы» заменить число «**11358925,41**» на число «**11800314,41**», в строке «**2022**г.» число «**1344800,60**» заменить числом «**1786189,60**»

1.2. Пункт 4 (Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО | **11800314,41** | **1309758,68** | **1743708,78** | **3327199,28** | **840303,65** | **1124032,20** | **1786189,60** | **709000,00** | **960122,22** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства жителей | 19083,30 |  |  |  |  |  | 19083,30 |  |  |
| Местный бюджет | 23852,88 |  |  |  |  |  | 23852,88 |  |  |
| Бюджет МР «Думиничский район» | 23852,88 |  |  |  |  |  | 23852,88 |  |  |
| Бюджет Калужской области | 410268,42 |  |  |  |  |  | 410268,42 |  |  |

1.4. Пункт 5 (Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | | | Значения по годам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | **2024** | |
| 1. |  |  | **Мероприятия по содержанию уличного освещения** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |
| 1.1 | Процессные | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | Количество светильников уличного освещения | | | 14 | 14 | 14 | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | 12 | | 12 | |
| 1.1.1. | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 174558,68 | 221000 | 218143 | 256410 | | | | | 180500 | | | | | 290500 | | | | 200500 | | 200500 | |
|  | В том числе: | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | - средства местного бюджета | | | 174558,68 | 221000 | 218143 | 256410 | | | | | 180500 | | | | | 290500 | | | | 200500 | | 200500 | |
| 3. |  |  | **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3.1 | Процессные | | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | Обустройство контейнерных площадок/закупка контейнеров/уборка стихийных свалок | | | 0/0/0 | 0/0/0 | 2/10/2 | 0/0/1 | | | | | | 0/0/1 | | | | | 0/2/0 | | | 0/1/0 | | 0/1/0 | |
| 3.1.1. | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 0 | 0 | 43043 | 63000 | | | | | | 30000 | | | | | 8500 | | | 8500 | | 8500 | |
|  | В том числе: | | | 0 | 0 | 43043 | 63000 | | | | | | 30000 | | | | | 8500 | | | 8500 | | 8500 | |
|  | - средства местного бюджета | | |  |  | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
|  | - средства бюджета МР «Думиничский район» | | |  |  | 43043 | 63000 | | | | | | 30000 | | | | | 8500 | | | 8500 | | 8500 | |
| 4. |  |  | **Работы по благоустройству** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4.1 | Процессные | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | Содержание и благоустройство общественных мест | | |  |  | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | 4 | | | 4 | | 4 | |
| 4.1.1. | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 1135200 | 1451205,24 | 2936513,28 | | 324029,05 | | | | | 616412,20 | | | | | 1416446,72 | | | 437000 | | 437000 | |
|  | В том числе: | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | - средства местного бюджета | | | 1135200 | 1451205,24 | 2936513,28 | | 324029,05 | | | | | 616412,20 | | | | | 1416446,72 | | | 437000 | | 437000 | |
| 5. |  |  | **Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Процессные | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Выпиливание аварийных деревьев/межевание зем.участков/приобретение бункера/устройство площадки для бункера/обеспечение технической водой/содержание братских могил/частичное ограждение | | | 0 | 1/0/0/0/0/0 | 1/1/1/1/1/1/1 | | | 1/0/0/0/0/1/0 | | | | | 1\0\0\0\1\0 | | | | | 1/0/0/0/0/0/0 | | 1/0/0/0/0/0/0 | | 1/0/0/0/0/0/0 | |
| 5.1.1 | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 0 | 71503,54 | 92000 | | | 12589,60 | | | | | 67000 | | | | | 63000 | | 63000 | | 63000 | |
|  | В том числе: | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | |
|  | - средства местного бюджета | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | |
|  | - средства бюджета МР «Думиничский район» | | |  | 71503,54 | 92000 | | | 12589,60 | | | | | 67000 | | | | | 63000 | | 63000 | | 63000 | |
| 6. |  |  | **Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры МО основанных на местных инициативах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Проектные | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | |
|  | Благоустройство общественной территории около клуба. | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 0 | 0 | |
| 6.1.1. | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 477057,60 | | | 0 | 0 | |
|  | В том числе: | | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | |
|  | - средства жителей | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 19083,30 | | | 0 | 0 | |
|  | - средства местного бюджета | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 23852,88 | | | 0 | 0 | |
|  | - средства бюджета МР «Думиничский район» | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 23852,88 | | | 0 | 0 | |
|  | - средства бюджета Калужской области | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |  | | | | | 410268,42 | | | 0 | 0 | |
| 7 |  |  | **Реализация мероприятий в области кадастровых работ за исключением комплексных кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 7.1. | Проектные | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | Постановка на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения | | | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 7.1.1. | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 0 | 0 | 0 | | | | 184275 | | | | | 0 | | | | 7742,88 | | | 0 | | 251122,22 |
|  | В том числе: | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |
|  | - средства местного бюджета | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | - средства бюджета МР «Думиничский район» | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | - средства бюджета Калужской области | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8. |  |  | **Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 8.1 | Действующие расходные обязательства | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |
|  | Объем финансовых  ресурсов, итого | | | 0 | 0 | 37500 | | | | | 0 | | | | | 230120 | | | |  | | 0 | 0 | |
|  | В том числе: | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | |
|  | - средства бюджета МР «Думиничский район» | | | 0 | 0 | 1875 | | | | | 0 | | | | | 23012 | | | |  | | 0 | 0 | |
|  | - средства бюджета Калужской области | | | 0 | 0 | 35625 | | | | | 0 | | | | | 207108 | | | |  | | 0 | 0 | |

1.5 Пункт 6 (**Перечень мероприятий муниципальной программы**) изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Источники  финансирования | Сумма расходов всего (руб) | В том числе по годам реализации | | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | | **2024** |
| 1 | Содержание уличного освещения | 2017-2024 | Бюджет сельского поселения | 1742111,68 | 174558,68 | 221000 | 218143 | 256410 | 180500 | 290500 | 200500 | | | 200500 |
| 3 | Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО | 2017-2024 | Бюджет МР «Думиничский район» | 161543 | 0 | 0 | 43043 | 63000 | 30000 | 8500 | 8500 | | | 8500 |
| 4 | Работы по благоустройству | 2017-2024 | Бюджет сельского поселения | 8753806,49 | 1135200 | 1451205,24 | 2936513,28 | 324029,05 | 616412,20 | 1416446,72 | 437000 | | | 437000 |
|  | Расходы на содержание гидротехнических сооружений | 2017-2024 | Бюджет сельского поселения | 1345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 415000 | | | 415000 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения | 2019  2020 | Бюджет МР «Думиничский район» | 432093,14 | 0 | 71503,54 | 92000 | 12589,60 | 67000 | 63000 | 63000 | | | 63000 |
| 6 | Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры МО основанных на местных инициативах | 2017-2024 | Всего: | 477057,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477057,60 | 0 | | | 0 |
| Средства жителей | 19083,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19083,30 | 0 | | | 0 |
| Бюджет поселения | 23852,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23852,88 | 0 | | | 0 |
| Бюджет МР «Думиничский район» | 23852,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23852,88 | | 0 | 0 | |
| Бюджет Калужской области | 410269,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410268,42 | | 0 | 0 | |
| 7 | Реализация мероприятий в области кадастровых работ за исключением комплексных кадастровых работ | 2017-2024 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8 | Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2020-2024 | Бюджет МР «Думиничский район» | 32629,88 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 23012 | 7742,88 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета Калужской области | 242733 | 0 | 0 | 35625 | 0 | 207108 | 0 | | 0 | 0 | |
| всего | 710760,10 | 0 | 0 | 37500 | 184275 | 230120 | 7742,88 | | 0 | 251122,22 | |
|  | **Итого по программе:** |  |  | **11800314,41** | **1309758,68** | **1743708,78** | **3327199,28** | **840303,65** | **1124032,20** | **1786189,60** | | **709000** | **960122,22** | |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Маклаки» по адресу: <http://maklaki.ru>.

Глава администрации Л.И.Карпунина