**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения ДМИТРИЕВКА**

 **муниципального района Нефтегорский**

**Самарской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от** 19 февраля2024 года № 14

**Об утверждении технического задания для АО «Водоканал» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2027 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом сельского поселения Дмитриевка, Администрация сельского поселения Дмитриевка

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить техническое задание для АО «Водоканал» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2027 годы», согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дмитриевская весточка», разместить  на  официальном сайте Администрации сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области dmitrievcka.ru.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после даты его официального опубликования.

 Глава сельского

 поселения Дмитриевка А.И. Унжин

Приложение

 к Постановлению администрации

сельского поселения Дмитриевка

от 16.02.2024 № 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями на 2024-2027 годы»

**1.Общие положения**

Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы» (далее по тексту соответственно – Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

**2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2027 годы выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- разработка проекта строительства станции водоподготовки с установками деминерализации (обессоливания) и обеззараживания питьевой воды.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение способности и улучшения качества воды.

1. **Целевые индикаторы и показатели**

Целевые индикаторы:

- показатели качества поставляемых услуг водоснабжения;

- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

 - снижение процента неудовлетворительных проб по общей минерализации (сухому остатку), хлоридам.

1. **Срок разработки инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы – в течение шести месяцев с момента утверждения технического задания.

1. **Разработчик инвестиционной программы**

Разработчик инвестиционной программы – АО «Водоканал».

1. **Требования к инвестиционной программе**
	1. 6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятии;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементы нормы, федеральные единичные расценки).

* 1. 6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства обслуживающей организации;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- финансовые средства сельского поселения Дмитриевка.

* 1. 6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.
	2. 6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
	3. 6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.
	4. 6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
	5. 6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет АО «Водоканал» и администрация сельского поселения Дмитриевка (по согласованию).
	6. 6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
	7. 6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

- объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

* 1. 6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 4 года.
	2. 6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе.
	3. 6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замену оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

* 1. 6.13.Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.
	2. 6.14.Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.
1. **Порядок внесения изменений в техническое задание**
	1. 7.1. Пересмотр, внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации сельского поселения Дмитриевка или АО «Водоканал».
	2. 7.2. Основаниями для пересмотра, внесения изменений в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дмитриевка на 2024-2027 годы;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития сельского поселения Дмитриевка и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.