Администрация муниципального образования

сельского поселения «Деревня Гачки»

Мосальского района

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня  2019 года                                                                  №-31

Об утверждении  Паспорта общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2020 году

На основании  государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной  постановлением Правительства от 31 мая 2019 года №696 администрация муниципального образования сельского поселения «Деревня Гачки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт общественно значимого  проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2020 году муниципального образования сельского поселения «Деревня Гачки» (Приложение  №  1).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Главу администрации МО сельского поселения «Деревня Гачки» Зверева В.В..

И.о.главы администрации

сельского поселения «Деревня Гачки»                          О.А.Михеева

Приложение № 1

К Постановлению  администрации

СП деревня Гачки

№ 31 от 17 июня 2019 года

Паспорт общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2020 году

муниципального образования сельского поселения «Деревня Гачки»

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Устройство ограждения контейнерных площадок в МО СП «Деревня Гачки» Мосальского района |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 79 |
| Цель и задачи проекта | Цель: -создание более благоприятных условий жителям сельского поселения; -сокращение несанкционированных свалок на территории сельского поселения. Задачи: создание на территории сельского поселения контейнерных площадок; - доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения до требований соответствующих законодательству; - повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения |
| Инициатор проекта | Администрация МО СП «Деревня Гачки» |
| Заявитель проекта | Администрация МО СП «Деревня Гачки» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, с учетом завершения работ до 31 декабря года, в котором получена субсидия) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 15 мая 2020г. |
| Дата окончания реализации проекта | 15 сентября 2020г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 276,184 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не >70%) | 193,329 |
| местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета) | 55,237 |
| обязательного вклада граждан, и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - всего | 27,618 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | - |
| трудовым участием | 27,618 |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами | - |
| иное (указать наименование вида расходов) | - |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | - |
| трудовым участием | - |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами | - |
| иное (указать наименование вида расходов) | - |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | - |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами |  |
| трудовым участием | - |
| иное (указать наименование вида расходов) | - |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: |  |  |  |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 19 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 6 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | 434 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек |  |
| в том числе прямо, чел. | 434 |
| косвенно, чел. | - |

Инициаторы проекта:

| № | Инициатор проекта (ф.и.о./наименование проекта) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация сельского поселения «Деревня Гачки» | Контролирует всю деятельность по устройству ограждения контейнерных площадок и обеспечивает финансовое обеспечение из бюджета СП деревня Гачки |
|  | Депутаты, население | Проведение субботников по благоустройству территории около контейнерных площадок |

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории сельского поселения «Деревня Гачки» система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1. сбор и вывоз ТКО осуществляется в пакетах только в д. Гачки, в остальных населенных пунктах вывоз ТКО не осуществляется.

2. отсутствует ограждение на вновь создаваемых контейнерных площадках.

3. формирование на территории поселений несанкционированных свалок.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической  обстановке в сельском поселении «Деревня Гачки».

До настоящего времени отсутствие контейнерных площадок приводит к нарушению экологического благополучия на территории сельского поселения.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории  сельского поселения «Деревня Гачки» комплекс работ по устройству ограждения на вновь создаваемых контейнерных площадках.

Реализация проекта позволит выполнить комплекс работ по благоустройству территорий сельского поселения «Деревня Гачки» согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий.

За период реализации проекта планируется устроить ограждения 9  контейнерных площадок

Целью настоящей Программы является:

- создание более благоприятных условий жителям сельского поселения

- сокращение несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение задач проекта:

- на территории сельского поселения  установить ограждения на вновь создаваемых контейнерных площадках;

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения до требований соответствующих законодательству;

- повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения «Деревня Гачки»

Результаты, ожидаемые от реализации проекта:

Реализация проекта позволит выполнить комплекс работ по устройству ограждения контейнерных площадок на территории сельского поселения, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Копание ям вручную, устройство подстилающих слоев песчаных и бетонных, монтаж ограждающих конструкций | Май-сентябрь | подрядчик |
| Приобретение оборудования (описать подробно): |  |  |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |

III. Смета расходов по проекту                                          тыс. рублей

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники) | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство ограждения контейнерных площадок в МО СП «Деревня Гачки» | 193,3299 | 82,855 | 276,184 |

| Глава администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Гачки» |  | В.В. Зверев ____________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: | ___________ | В.В.Зверев |
| Глава администрации МО СП «Деревня Гачки» 8(484-52) 2-10-87, 8-910-542-19-40 | (подпись) | (расшифровка подписи) |

# Footnotes

В соответствии с приложением № 7 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельскихтерритори», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696

При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат