

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБОЙ муниципального района БезенчукскийСамарской областиПОСТАНОВЛЕНИЕот «02» апреля 2019 года № 28 |  |

**Об организации и проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области**

В связи с окончанием зимнего сезона, в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения, прилегающих территорий предприятий и организаций, руководствуясь Уставом сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать и провести на территории поселения с 08.04.2019 г. по 08.05.2019 г. месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Прибой.
2. 27 апреля 2019 г. принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна».
3. В срок до 21 мая 2019 года провести на территории поселения акцию по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».
4. Утвердить состав штаба по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий (приложение №1).
5. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения (приложение № 2).
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности содержать закрепленные участки в надлежащем порядке, регулярно проводить уборку сорной растительности и бытового мусора.
7. Запретить свалку мусора в ранее отведенных местах, как лесозащитная зона и другие места на территории п. Прибой, п. Рузановский, п. Залесье, с. Троицкое.
8. Вывоз бытового мусора и других нечистот организовать только на санкционированную свалку пос. Безенчук.
9. Довести данное Постановление до руководителей всех форм собственности и до населения.
10. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник сельского поселения Прибой».
11. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Прибой

муниципального района Безенчукский

Самарской области В.В. Пахомов

Исп. С.В. Петраш

т.8(84676)43310

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Прибой № 28 от 02.04.2019 г.

**СОСТАВ**

штаба по организации и проведению месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территории

сельского поселения Прибой

 Пахомов В.В. – Глава сельского поселения, председатель штаба.

Петраш С.В. – специалист Администрации, заместитель председателя штаба.

Члены штаба:

1. Евдокимова А.М. – председатель Собрания представителей сельского поселения Прибой (по согласованию).
2. Куршук А.П. – директор ГБОУ СОШ пос. Прибой (по согласованию).
3. Гунько М.В. – руководитель СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» (по согласованию).
4. Хатанзейская Т.М. – Врач общей практики ОВОП пос. Прибой (по согласованию).
5. Дроженко Л.В. – руководитель СДК пос. Прибой.
6. Никитина Т.И. – ИП Глава КФХ Т.И. Никитина в с. Троицкое (по согласованию).
7. Седов С.Б. – ИП Глава КФХ С.Б. Седов в п. Прибой (по согласованию)
8. Митрофанова Т.А. – делопроизводитель Администрации.

 Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Прибой № 28 от 02.04.2019 г.

 **ПЛАН**

**Мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению**

**и санитарной очистке территории сельского поселения Прибой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Виды и****объемы работ** | **Ответственные** |
| **п. Прибой** |
| 1. | Уборка придомовых территорий от мусора и сорной растительности.  | Уборка сорной растительности и мусора 45 000 кв.м  | жители поселка (по согласованию) |
| 2. | Уборка у территории многоквартирных домов: ул. Центральная, дома №: 1, 3;ул. Нефтяников, дома №: 1, 3, 5, 7, 9;ул. Победы, дома №: 2, 3, 4, 5.  | Уборка мусораи сорной растительности  | ООО «Нептун»Лесных В.Н.жители поселка(по согласованию) |
| 2. | Уборка территорий школы, детского сада и СДК от мусора и сорной растительности. | Уборка мусора12 000 кв.м | Администрация,ГБОУ СОШ п. Прибой, СП ГБОУ СОШ п. Прибой – д/с «Зоренька», СДК.  |
| 3. | Ликвидация стихийных скоплений мусора в селе за многоквартирными жилыми домами и в лесополосе. | Вывоз мусора на отведенную свалку 2,8 тн. | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 4. | Уборка территории Парка Победы, побелка бордюров и деревьев.  | Побелка бордюров и деревьев 50 шт. | ГБОУ СОШ п. Прибой |
| 5. | Привлечение трудовых коллективов к уборке и санитарной очистке прилегающих территорий. | Уборка сорной растительности и мусора – 3000 кв.м | Руководители организаций и учреждений |
| 6. | Вывоз мусора с территории посёлка.  | 50 тн.  | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 7. | Посадка саженцев деревьев около СДК, жилых домов, разбивка клумб. | 10 шт. | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 8. | Грейдирование дорог в черте населенного пункта. | 0,8 км. ул. Вишневая | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 9. | Очистка береговой зоны реки Чапаевка.  | Уборка мусора350 кв.м.  | Администрация сельского поселения Прибой, СДК.  |

|  |
| --- |
| **с. Троицкое** |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора. | Уборка мусора и сорной растительности – 4 000 кв.м | жители села (по согласованию) |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов. | Уборка и вывоз мусора – 3000 кв.м | жители домов |
| 3. | Привлечение трудовых коллективов к уборке и санитарной очистке прилегающих территорий. | Уборка сорной растительности и мусора–7 000 кв.м | КФХ Никитиной Т.И. |
| 4. | Грейдирование дорог в черте населенного пункта. | 1,2 км. ул. Дачная | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 5. | Привести в надлежащее состояниетерриторию у обелиска «Воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  | Очистка от сорной растительности и мусора 60 кв.м. | Администрация сельского поселения Прибой  |
| 6. | Привести в надлежащее состояниетерриторию у обелиска «Трём неизвестным красноармейцам Чапаевской дивизии, погибшим от рук белочехов в годы гражданской войны» | Очистка от сорной растительности и мусора 40 кв.м. | Администрация сельского поселения Прибой  |
| **п. Рузановский** |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора. | Уборка мусора и сорной растительности – 6 000 кв.м | жители поселка (по согласованию) |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов. | Уборка и вывоз мусора – 4000 кв.м | жители домов |
| 3. | Грейдирование дорог в черте населенного пункта. | 2,8 км. ул. Рузанова 1,8 км. ул. Широкая  | Администрация сельского поселения Прибой  |
| **п. Залесье** |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора. | Уборка мусора и сорной растительности – 5 000 кв.м | жители п. Залесье. |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов. | Уборка и вывоз мусора – 1000 кв.м | Жители домов. |