Сведения о расходовании бюджетных денежных средств в сфере развития транспортной системы при ремонте, содержании, строительстве автомобильных дорог Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области за 2016 год

| № п/п | Наименование объекта закупки | № контракта, дата заключения контракта | Объем выполненных работ | Цена контракта | Наименование подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лазовая село Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000010-0759771-02 от 02.09.2016г. | Асфальт 13 354 м2 | 14 667 424,35 | ООО «А-Строй» |
| 2 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения между домами №3 и №5 по ул. Школьная, №2 и №4 по ул. Карла Маркса до АЗС на ул. Карла Маркса 2 в р.п. Хохольский Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000011-0759771-01 от 04.07.2016г. | Асфальт 890 м2 | 1 237 799,98 | ООО «Дорожник» |
| 3 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №3А/2 по ул. Школьная до АЗС ул. Карла Маркса 2 в р.п. Хохольский Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000012-0759771-01 от 04.07.2016г. | Асфальт 697 м2 | 902 370,89 | ООО «Дорожник» |
| 4 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Терешковой, с. Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000013-0759771-01 от 11.07.2016г. | Асфальт 2075м2 | 1 853 965,37 | ООО «Дорожник» |
| 5 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Морозова, р.п. Хохольский Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000021-0759771-01 от 30.09.2016г. | Асфальт 2640 м2 | 1 811 618,68 | ООО «Дорожник» |
| 6 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту дороги местного значения по ул. Лермонтова в с. Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000022-0759771-01 от 17.10.2016г. | Асфальт 5 800 м2 | 4 541 363,86 | ООО «Дорожник» |
| 7 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту дороги местного значения по ул. Крупской в с. Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000023-0759771-01 от 17.10.2016г. | Асфальт 4 400 м2 | 3 452 517,12 | ООО «Дорожник» |
| 8 | Выполнение дополнительных работ по ремонту дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской в с. Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000036-0759771-02 от 11.11.2016г. | Щебень 306,82 м2 | 359 757,98 | ООО «Дорожник» |
| 9 | Выполнение дополнительных работ по ремонту дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова в с. Хохол Хохольского района Воронежской области | № 0131300070416000037-0759771-02 от 11.11.2016г. | Щебень 548,28 м | 847 429,90 | ООО «Дорожник» |
| 10 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская р.п. Хохольский | № 0131300070416000038-0759771-01 от 21.11.2016г. | Асфальт 397,4 м2 | 204 502 | ООО «Дорожник» |
| 11 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (позиция 1) с. Хохол | № 0131300070416000025-0759771-03 от 21.11.2016 | Асфальт 8 450 м2 | 6 151 738,72 | ООО «СтройСервис» |
| 12 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строительная р.п. Хохольский | № 0131300070416000026-0759771-01 от 17.10.2016г. | Асфальт 2 090м2 | 1 420 048,60 | ООО «А-Строй» |
| 13 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 20 лет Победы р.п. Хохольский | № 0131300070416000029-0759771-02 от 14.11.2016г. Доп соглашение № 1 от 02.12.16 | Асфальт 4 450 м2 | 2 676 563,25 + 179 979,19 = 2 856 542, 44 | ООО «Дорожник» |
| 14 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая в р.п. Хохольский | № 0131300070416000030-0759771-02 от 09.11.2016г. | Асфальт 2 017 м2 | 1 100 160,8 | ООО «ИМД-Строй» |
| 15 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дружбы р.п. Хохольский | № 0131300070416000031-0759771-01 от 01.11.2016г. | Асфальт 881 м2 | 697 643,00 | ООО «Дорожник» |
| 16 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса р.п. Хохольский | № 0131300070416000033-0759771-02 от 01.11.2016г. | Асфальт 1 456 м2 | 1 307 662 | ООО «СтройСервис» |
| 17 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Стахановская р.п. Хохольский | № 0131300070416000041-0759771-01 от 12.12.2016г. | Асфальт 368 м2 | 358 013 | ООО «Строительное Управление №1»745803, |
| 18 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 1 до дома № 8 пер. Морозова в р.п. Хохольский | № 0131300070416000042-0759771-01 От 12.12.2016г. | Асфальт 1 930 м2 | 1 430 278,91 | ООО «СтройСервис» |
| 19 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в с. Хохол | № 0131300070416000043-0759771-01 от 12.12.2016 | Асфальт 1 860 м2 | 1 446 060,8 | ООО «СтройСервис» |
| 20 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Верхняя Слобода (участок 1) с. Хохол | № 0131300070416000044-0759771-01 от 12.12.2016г | Асфальт 3 140 м2 | 2 376 815,06 | ООО «ИМД-Строй» |
| 21 | Выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Верхняя Слобода (участок 2) с. Хохол | № 0131300070416000045-0759771-01 о 12.12.2016 | Асфальт 2 900 м2 | 2 502 350,17 | ООО «ИМД-Строй» |
| 22 | Щебень Р.п. Хохольский, ул. 20 лет Победы | Заключение контракта 30.12.2016 | Щебень 819,27 м2 | 738 436,10 | ООО «Дорожник» |