РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Муниципального образования

Сельское поселение село Износки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.02.2015 г.                               с. Износки                         №  10

О внесении изменений в Постановление № 74

от 26.08.2013 г. «Об утверждении  муниципальной

программы «Развитие и содержание автомобильных

дорог общего пользования, мостов и иных

инженерных сооружений в границах населенных

пунктов сельского поселения село Износки

на период 2014-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления администрации МО СП село Износки № 65 от 02.08.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения:

- в Паспорт муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения село Износки на период 2014-2019 годы», изложив его в  редакции Приложения №1к настоящему постановлению;

- в Приложение №2   Перечень программных мероприятий  программы

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в границах населенных пунктов сельского поселения село Износки на период 2014-2019 г.г.» изложив его в  редакции Приложения №2 к настоящему Постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования (обнародования)

3.   Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

МО СП село Износки                                               Г.А. Боева.

Приложение №1

к Постановлению Администрации

МО СП село Износки № 10 от 10.02.2015 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения село Износки на период 2014-2019 годы»

| 1.Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация МО СП село Износки |
| --- | --- |
| 2. Участник Муниципальной программы | Администрация МО СП село Износки Подрядные организации |
| 3.Цели муниципальной программы | Цели программы: сокращение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог. обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства, а также осуществление ремонта дворовых территорий. |
| 4. Задачи муниципальной программы | -Приведение сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствии с с нормативными требованиями к транспортно-эксплукатационному состоянию поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту; -строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения, с твердым покрытием, а также осуществление ремонта дворовых территорий сельской местности на территории сельского поселения село Износки; -повышение качества производства дорожных работ, за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов. |
| 5. Индикаторы муниципальной программы | Индикаторами программы являются сокращение доли автомобильных дорог общего значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям: - протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - введенные в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостовые переходы другие искусственные сооружения, дворовые территории - протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта : - введенные в эксплуатацию после капитального ремонта мостовые переходы, искусственные сооружения, дворовые территории - содержание дорожно – уличной сети. |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2014 – 2019 гг. 1-ый этап 2014-2016 г.г.; 2-ой этап 2017-2019 г.г. |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Годы | Всего тыс. руб. | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2014 | 8 277,3 | 5 351,2 | 2 926,1 |
|  | 2015 | 1 142,9 |  | 1 552.3 |
|  | 2016 | 1 552,3 |  | 1 552,3 |
|  | 2017 | 964,0 |  | 964,0 |
|  | 2018 | 1 050,0 |  | 1 050,0 |
|  | 2019 | 1 082,0 |  | 1 082,0 |
| 8. Механизм реализации | Определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем программы, в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов |
| 9. Перечень мероприятий муниципальной программы | 1. Ремонт, содержание автодорог, мостов ( ГТС); 2. Межевание автомобильных дорог; 3.Техническая паспортизация автомобильных дорог: 4. Прочие. |
| 10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы 2014 – 2019 гг. планируется снизить долю автомобильных дорог не соответствующих нормативным требованиям на 30 % к показателю 2010 – 2013 гг.и довести показатель в 2020 гг. до 10 %. Протяженность дорожной сети за счет программных мероприятий планируется увеличить на 5350 м. Протяженность отремонтированных мостовых, дворовых территорий и других сооружений составит 6450 пог. м. |

Приложение  № 2

к Постановлению администрации

МО СП село  Износки № 10 от 10.02.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий  программы

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в границах населенных пунктов сельского поселения село Износки на период 2014-2019 г.г.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Участник программы | Источник финансирования | Сумма расходов всего ( тыс. руб) | В том числе по годам программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего расходов В том числе: |  |  |  | 14068,5 | 8277,3 | 1142,9 | 1552,3 | 964,0 | 1050,0 | 1082,0 |
| 1 | Текущее содержание дорог: Субсидия Юридическим лицам Подсыпка дорог, очистка дорог, Грейдерование улиц В с. Износки и 15 деревень МО СП село Износки – 17,5 км. Исполнение переданных полномочий МР на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-цах населенных пунктов поселе-ния в части содержания автомобильных дорог Исполнение переданных полномочий МР на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-ных пунктов поселения в части содержания авто-мобильных дорог | В течении года | Подрядные организации | Бюджет СП- 5-10% Обл.асн. Бюджет 95-90% | 4128,4 3345,6 582,4 200,4 | 2396,2 2396,2 | 782,9 0 582,5 200,4 | 349,3 349,3 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий в асфальтном покрытии в софинансирование областных средств в с. Износки в т.ч В том числе: |  |  |  | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 |
|  | ул. Новая дом.№2а; 200 м2 ул. Новая дом №6а 200м2 Привокзальная Плошадь Ул. Пушкина,д.17а Ул. Пушкина,д1а Ул. Молодежная, д.8 Ул.Крупская,д.1 Ул. Ленина, д.26 Д. Дороховая | май- июнь июнь | Подрядные организации | Бюджет СП |  | 0,0 0,0 | 0,0 | 28,0 19,0 | 15,0 | 10,0 10,0 | 10,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автодорог в асфальтовом покрытии с софинансирован ием обл. средст в 95-90% в т.ч. Октябрьская 850м Октябрьская Ул. Кирова Пушкина -350 м. Новая – 650 м Луговая-350 м Окружная-600 м. 8-ое Марта-250 м. Садовая-350-м Плиева-350м Горького -350 м. Лесная-400м Молодежная-350м. Коммунальная-500м | Май-сентябрь | Подрядные организации | Бюджет СП- 5-10% Обл.асн. Бюджет 95-90% СП Обл. Обл. | 8111,2 300,0 3799,8 1551,4 0,0 430,0 270,0 260,0 260,0 260,0 340,0 260,0 380,0 | 5651,2 300,0 3799,8 1551,4 | 0,0 0,0 | 700,0 430,0 270,0 | 520,0 260,0 260,0 | 600,0 260,0 340,0 | 640,0 260,0 380,0 |
| 4 | Капитальный (текущий) ремонт ГТС ( плотины) |  | Подрядные организации | Бюджет СП- 5-10% Област. Бюджет 95-90% | 400,0 | - | 0,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Текущие ремонты мостов В том числе: Текущий ремонт моста в с. Износки ул Ленина Капитальный ремонт моста в д. Горбатово Ремонт моста в д. Ефаново Ремонт моста в д. Черемошня Ремонт моста в д. Носово Ремонт моста в д. Уколово | Июль- Август Май- Июль Май- Июнь Июнь- Июль Июнь- Август Май- июнь |  |  | 153,0 | - - | 0,0 0,0 | 153 153 | - | - | - |
| 6 | Межевание автомобильных дорог в границах населенных пунктов с. Износки в т.ч. |  | ООО Калужские просторы | Бюджет СП | 232,5 | 12,0 | 189,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
|  | Октябрьская-850м Пушкина-350м Новая-650 м Луговая-350м Ул.Окружная-600 м. 8-ое Марта-250 м. Садовая-350-м Плиева-350м Горького -350 м. Лесная-400м Молодежная-350м. Коммунальная-500м Исполнение переданных полномочий МР на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части межевания автомобильных дорог | В течении года |  |  | 8,5 3,5 | 8,5 3,5 | 189,0 | 6,0 2,5 | 3,5 3,5 | 3,5 4,0 | 3.5 5,0 |
| 6 | Техническая паспортизация дорог в т.ч. |  | КП БТИ Износковского района | Бюджет СП | 214,5 | 12,0 | 171,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
|  | Октябрьская-850м Пушкина-350м Новая-650 м Луговая-350м Окружная-600 м. 8-ое Марта-250 м. Садовая-350-м Плиева-350м Горького -350 м. Лесная-400м Молодежная-350м. Коммунальная-500м Исполнение переданных полномочий МР на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части паспортизации автомобильных дорог | В течении года |  |  | 8,5 3,5 | 8,5 3,5 | 171,0 | 6,0 2,5 | 3,5 3,5 | 3,5 4,0 | 3.5 5,0 |
| 7 | Прочие работы В т. ч. |  | Подрядные организации | Бюджет Сп | 736,9 | 205,9 | 0,0 | 186,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | Изготовление дорожных знаков Изготовление смет ПСД | Июль- Август Февраль- август |  |  | 60,0 676,9 | - 205,9 | 0,0 0,0 | 15,0 171,0 | 15,0 100.0 | 15,0 100,0 | 15,0 100,0 |