АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23»  января2023 г. № 404

с. Россошки

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2020-2028 гг.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Россошкинского сельского поселения от 24.01.2014 № 3 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошкинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Россошкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                              Т.А. Анохина

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Россошкинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 23.01.2023 г. № 4

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 62,5 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –33,6тыс. рублей (100 % от плана);

за счет средств местного бюджета – 21,9 тыс. рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Россошкинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы» по состоянию на 01.01.2023года |
| --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики | Администрация Россошкинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.20202 | 31.12.2022 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей | Исполнено на 100% |
| 2 | Подпрограмма1 | Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы | Администрация Россошкинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.20202 | 31.12.2022 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения | Получена экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения Увеличена протяжённость сетей наружного освещения за счет увеличения энергосберегающих фонарей | Исполнено на 100% |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Россошкинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.20202 | 31.12.2022 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: оплата электроэнергии на уличное освещение -. | Исполнено на 100% |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Россошкинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.20202 | 31.12.2022 |  |  |  | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Ремонт уличных энергосберегающих светильников, приобретение хоз. товаров | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Россошкинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе по состоянию на 01.01.2023года |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2028годы |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028годы» |
| 2 | Объем финансирования из местного бюджета мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | тыс. руб. | 55,5 | 55,5 | 55,5 | Исполнено на 100% |
| 3 | Снижение потребления электрической энергии | % | 20 | 15 | 15 | Исполнено |
| 4 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей площади | % | 50,1 | 50,1 | 50,1 | Исполнено |

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Россошкинского сельского поселения «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020- 2028 годы по состоянию на 01.01.2023года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2020-2028 годы" | всего, в том числе: | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
|  |  | местный бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» | всего, в том числе: | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
|  |  | местный бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
|  |  | местный бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы R за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

R=(50,1/50,1+15/18)/2=91,7/(77,4/82,7)=98,6%

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за 2020 год.

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2021 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 41 от 11.11.2019 г

2.  Постановлением № 22 от 01.09.2020 г

3. Постановлением № 4 от 28.12.2020 г

4. Постановлением № 43 от 30.12.2021 г

5. Постановлением № 56 от 29.12.2022 г

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. В результате исполнения подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Россошкинского сельского поселения Репьевского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2028 годы» планируется достижение следующих результатов:

- Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов к их общей протяженности.

Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 100%);