**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» января 2021г. № 2

с. Красное

**Об утверждении Программы «малых дел»**

**Краснянского сельского поселения на**

**2021-2022 годы**

В целях повышения качества жизни населения, создания необходимых условий для здоровой и комфортной среды проживания, продолжения работ по дальнейшему благоустройству территории Краснянского сельского поселения, администрация Краснянского сельского поселения **П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить программу "малых дел" Краснянского сельского поселения на 2021-2022 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Краснянского сельского поселения С.А. Тыняного

Глава

Краснянского сельского поселения С.А. Тыняный

Утверждена постановлением

Администрации Краснянского

сельского поселения

от 19.01.2021г. № 2

**Программа «малых дел» Краснянского сельского поселения**

**на 2021-2022 годы год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Территория, населенный пункт** | | **Мероприятия Программы**  **малых дел** | | **Сроки выполнения,**  **ответственный** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| **Краснянское сельское поселение** | | | | | |
| 1. | с. Красное | Обустройство сквера Раевского | | 2021г.  Администрация Краснянского сельского | |
| 2. | с. Красное | Подача заявки по отбору практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на благоустройство территории возле КСК «Звездный» | | Апрель 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 3. | с. Красное | Благоустройство территории поселения (ликвидация бесхозных подворий) | | 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 4. | С. Красное | Озеленение территории:  - по ул. Советская возле МКУ КСК «Звездный»  - по пл. Революции возле КУ ВО «Краснянская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»  - по пл. Революции возле МКОУ «Краснянская СОШ» | | Май 2021г.  Уманец В.И.  Семкина И.А.  Лоскутова Л.Ю. | |
| 5. | с. Красное | Асфальтирование дороги ул.Калинина –Заводская в с.Красное | | Сентябрь 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 6. | с. Красное, пос. Некрылово | Щебенение дорог по ул.Мира, Лесная, Курортная в пос.Некрылово | | Сентябрь 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 7. | с. Красное | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к культурным услугам в КСК «Звездный». Реализация мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | | 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 8. | с. Красное | Комплекс мер для каждого населенного пункта поселения:  - установка средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;  - обеспечить постоянный запас воды для целей пожаротушения (противопожарный водопровод, пожарные водоёмы (резервуары);  - определить порядок вызова пожарной охраны, установка информационных щитов;  - оснащение первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве (ведра с водой, огнетушители, лопаты, гидранты);  - своевременное устройство защитных противопожарных полос;  - своевременное скашивание травы в населенных пунктах, в т ч возле бесхозных домовладений, удаление сухой растительности;  - проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;  - организация круглосуточного  дежурства и патрулирования населенных пунктов | | 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 9. | с. Красное, пос. Некрылово | Освещение улиц. | | В течение года  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 10. | с. Красное, пос. Некрылово | Замена лампочек уличного освещения (при необходимости). | | В течение года  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 11. | с. Красное | Участие в творческом конкурсе «Территория идей» | | Август 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 12. | с. Красное, пос. Некрылово | Ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. | | Апрель-май 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 13. | с. Красное, пос. Некрылово | Ямочный ремонт  внутрипоселковых  дорог (засыпка шлаком). | | апрель-сентябрь 2021г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 14. | с. Красное | Закольцевать водопровод с. Красное ул. Первомайская и ул. Садовая | | 2021 г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 15. | с. Красное | Побелка деревьев на территории Краснянского сельского поселения | | Апрель – май 2021 г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 16. | с. Красное, пос. Некрылово | Ликвидация стихийных свалок | | В течение года  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 17. | с. Красное, пос. Некрылово | Грейдирование дорог | | Апрель – май 2021 г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 18. | с. Красное | Перенос блочной газовой котельной от здания Долиновской школы к зданию Краснянской школы | | 2022г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 19. | с. Красное | Проектирование водопроводных сетей | | 2022г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
| 20. | с. Красное | Благоустройство площади возле культурно-спортивного комплекса «Звёздный» с. Красное | | 2022г.  Администрация Краснянского сельского поселения | |
|  |  |  | |  | |