Об утверждении годового отчета о                                                             выполнении  муниципальной                                                                         программы Кордонского сельского                                                                      поселения «Устойчивое развитие                                                                Кордонского сельского  поселения»

В соответствии с постановлениями администрации Кордонского сельского поселения от 01.09.2014 № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кордонского сельского поселения», от 05.11.2014 №63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кордонского сельского поселения», от 15.02.2018 года № 8 «Об утверждении муниципальной программы Кордонского сельского поселения «Устойчивое развитие Кордонского сельского поселения»,  администрация Кордонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Кордонского сельского поселения «Устойчивое развитие Кордонского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит  опубликованию на официальном сайте Кордонского сельского поселения.

3. Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          А.В.Борисов

Приложение  к

постановлению администрации Кордонского сельского поселения от 29.03.2019 года № 15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении Муниципальной программы Кордонского сельского                                                                      поселения «Устойчивое развитие Кордонского сельского

поселения» отчетный период 2018 г.

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кордонского сельского поселения |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы:

По итогам 2018 года реализация муниципальной программы Кордонского сельского поселения «Устойчивое развитие Кордонского сельского поселения» основные мероприятия выполнены, показатели достигнуты.

- Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение удовлетворенности населения Кордонского сельского поселения уровнем освещенности улично-дорожной сети Кордонского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, освещено улично-дорожной сети 33 км. |
| 2. | Повышение удовлетворенности населения Кордонского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика. Проводится работа с населением по вопросам благоустройства территории поселения, содержание придворных территорий в порядке. |
| 3. | Повышение удовлетворенности населения Кордонского сельского поселения уровнем содержания мест захоронений на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Проведено обследование территории поселения на выявление и очистку несанкционированных свалок. Очистка свалки бытовых отходов. |
| 4. | Поддержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения в проезжем состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме 33 км. |
| 5. | Повышение удовлетворенности населения Кордонского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Обеспечение бесперебойной работы холодного водоснабжения населения |
| 6. | Повышение удовлетворенности населения Кордонского сельского поселения уровнем жилищного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Оплата взноса на кап. ремонт участие в РП КР за год, обследование дымоходов муниципального жилья |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение освещенности улично-дорожной сети сельского поселения | 36 | 36 | - | - |
| 2. | Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Улучшение содержания мест захоронений на территории поселения | 1 | 1 | - | - |
| 4. | Поддержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения в проезжем состоянии путем содержания дорог | 33 | 33 | - | - |
| 5. | Увеличение показателя обеспеченности населения системами водоснабжения | 50 | 50 | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт общего имущества, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД | 1 | - | - | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.

По итогам 2018 года реализация муниципальной программы Кордонского сельского поселения «Устойчивое развитие Кордонского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

5. Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование систем уличного освещения населенных пунктов сельского поселения | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 465,6 | 348,1 | 74,8 | - |
| Озеленение территорий населенных пунктов сельского поселения | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 236,3 | 236,3 | 100 | - |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 776,5 | 713,1 | 91,8 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 457,8 | 457,8 | 100 |  |
| Содержание водопроводных сетей в населенных пунктах поселения | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 915,4 | 915,4 | 100 | - |
|  | Бюджет муниципального района тыс. руб. | 1073,8 | 1073,8 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4342,5 | 4342,5 | 100 |  |
| Содержанию жилищного хозяйства в населенных пунктах поселения | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 22,0 | 22,0 | 100 | - |
|  | Всего тыс.руб. | 8289,9 | 8109,0 | 97,8 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу.

В муниципальную программу Кордонского сельского поселения на 2018г. «Устойчивое  развитие  Кордонского сельского поселения» внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами:

-  постановление администрации Кордонского сельского поселения от 15.02.2019г. № 6 «О внесении изменений в муниципальную                                                программу «Устойчивое развитие Кордонского сельского  поселения»

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРДОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

29.03.2019

15