|  |
| --- |
| ALTAISKI |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Алтайский район

Совет депутатов муниципального образования

Очурский сельсовет

РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г. № 43

с. Очуры

О проведении четырехмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния с.Очуры

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Очурский сельсовет, Решения Совета депутатов муниципального образования Очурский сельсовет № 37 от 30 июля 2014 г. (с изм. от 27 марта 2015 года №17) «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Очурский сельсовет», Совет депутатов муниципального образования Очурский сельсовет

РЕШИЛ:

## 1. Утвердить мероприятия, по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния с. Очуры (прилагается).

## Глава муниципального образования

Очурский сельсовет Л.В. Клевцова

Приложение № 1к решению Совета депутатов муниципального образования Очурский сельсовет № 43 от 28 марта 2016 года

Мероприятия, по благоустройству, озеленению

и улучшению санитарного состояния

в с. Очуры на 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| 1 этап |
|  | Приведение в надлежащее состояние памятников | до 21 апреля |
|  | Санитарная уборка кладбищ | до 22 апреля  |
|  | Уборка находящихся на территории поселения парков | до 30 апреля |
|  | Приступить к санитарной обрезке деревьев и кустарников | до 30 апреля |
|  | Обеспечить, очистку и необходимую замену указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | до 01 мая |
|  | Обеспечить ремонт и мойку остановочных павильонов (навесов) | до 20 мая |
|  | Контроль за приведением в надлежащий эстетический вид зданий торговых организаций, киосков, павильонов (ремонт, мойка, покраска) | до 30 апреля |
|  | Контроль за приведением территорий, прилегающих к магазинам, киоскам в надлежащие санитарное состояние;  | до 30 апреля |
|  | Контроль за установкой урн у входов в магазины, павильоны, киосков | до 30 апреля |
|  | Уборка территорий заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | до 30 апреля |
|  | Приведение в надлежащие состояние территории прилегающей к трансформаторным подстанциям в населенных пунктах в радиусе 20 м. | до 17 мая  |
| II этап |
| 1.
 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: - ямочный ремонт дорожного полотна;- установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | постояннодо 20 августа |
|  | Подготовка клумб и посадка цветов | до 04 июня |
|  |  Ежедекадно ликвидация несанкционированных свалок | 10, 20, 30 |
|  | Ежедекадно приведение в эстетических вид помещений торговых предприятий и магазинов | 10, 20, 30 |

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования Очурский сельсовет № 43 от 28 марта 2016 года

СОСТАВ

Комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству

и наведению санитарного порядка в с.Очуры

Сафронов С.Н. - руководитель МУП «Енисей», председатель комиссии

Федотовская С.В. - - секретарь комиссии

Члены комиссии:

Шугаева Н.Н. – депутат по избирательному округу № 2;

Тамбасов В.В. - депутат по избирательному округу № 2

Сидоренко Л.М. - депутат по избирательному округу № 1

Черных Е.А. – директор МБУК Очурский СДК, депутат по избирательному округу № 1

Баранова О.А. – заведующая МБДОУ Очурский детский сад «Колосок»