РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского  поселения

ДАВЫДОВКА

муниципальный район

Приволжский

Самарской области

445564, с. Давыдовка

Приволжского р-на, Самарской обл.

тел.8(84647) 9-71-95

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   № 27

от 01.06.2021г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАВЫДОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский, Администрация сельского поселения Давыдовка

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Давыдовка»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Давыдовка в сети Интернет.

Глава сельского поселения Давыдовка                                             Е.Ю. Митина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения  Давыдовка

муниципального района Приволжский

Самарской области

от 01.06.2021г. № 27

программа комплексного развития

СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры

Сельского поселения  ДАВЫДОВКА

муниципального района Приволжский

Самарской области

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030  годы

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 1.1 Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности | 5 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка | 7 |
| 1.2.1 Объекты здравоохранения | 7 |
| 1.2.2 Объекты образования | 7 |
| 1.2.3 Объекты физической культуры и массового спорта | 9 |
| 1.2.4 Объекты культуры | 9 |
| 1.2.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 10 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. | 12 |
| 1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 16 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка | 18 |
| Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка | 19 |
| Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры | 22 |
| Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы | 23 |

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения  Давыдовка

муниципального района Приволжский Самарской области

на 2021-2030 годы

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области (далее - Администрация) Самарская область, Приволжский район, с. Давыдовка, ул. Молодежная, 13 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Гуря Е.С. г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34, кв. 5 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Давыдовка услугами в области спорта, здравоохранения, культуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектами социальной инфраструктуры сельского поселения; -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. Социально-экономические показатели: - доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Реконструкция СДК в с. Екатериновка; - Реконструкция СДК в с. Давыдовка; -Строительство здания администрации в с. Давыдовка; -Строительство ФАП с аптекой в с. Софьино; - Реконструкция ГБОУ СОШ с. Екатериновка; - Реконструкция ГБОУ СОШ с. Софьино; - Строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Давыдовка; -Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания в с. Давыдовка; - Строительств плоскостного спортивного сооружения в с. Екатериновка -Реконструкция ГБОУ СОШ с. Екатериновка филиал детский сад «Ручеек» |
| Срок и этапы реализации Программы | 2021-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2021-2030 годах составит 117 668,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 - 0,0 тыс. руб.; 2023 – 2 500,0 тыс. руб.; 2024– 0,0 тыс. руб.; 2025 – 42 612,5 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 28 785,5 тыс. руб.; 2028 – 5 400,0 тыс. руб.; 2029 – 4 500,0 тыс. руб.; 2030 – 33 870,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 28 785,5 тыс. руб.; районный бюджет – 0,0 тыс. руб.; местный бюджет – 66 612,5 тыс. руб.; внебюджетные источники – 22 270,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

Раздел 1.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности

Сельское поселение Давыдовка расположено на юге муниципального района Приволжский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Давыдовка в установленных границах составляет 18336 га.

В состав сельского поселения Давыдовка входят четыре населённых пункта: село Давыдовка, село Екатериновка, село Софьино и деревня Сперанка.

Сельское поселение Давыдовка граничит:

- на севере-с сельским поселением Приволжье муниципального района Приволжский;

- на востоке-с сельским поселением Абашево муниципального района Хворостянский;

- на юге-с Саратовской областью;

- на западе-с Саратовским водохранилищем.

Внешнее сообщение сельского поселение Давыдовка с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования «Приволжье – Екатериновка».

Административный центр сельского поселения – село Давыдовка – располагается в 25 км от районного центра – Приволжье, в 60 км от железнодорожной станции в Обшаровке, в 170 км от областного центра. В целом по муниципальному району Давыдовка занимает периферийное положение (около 30 мин. езды от районного центра). При этом ближайшим городским округом является Чапаевск (2 часа). До сельского округа Самара  время поездки составляет в среднем 3 часа.

Население

Численность населения сельского поселения Давыдовка по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1102 человека. Здесь проживает 4,7 % населения муниципального района Приволжский.

В сельском поселении Давыдовка  не преодолена	 неблагоприятная

демографическая ситуация, складывавшаяся в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и оттока молодежи.

Население моложе трудоспособного возраста – 93 чел. (8,4%);

Население в трудоспособном возрасте –491 чел. (45,6%),

Население старше трудоспособного возраста – 518 чел.(46%).

Жилой фонд

Жилищный фонд сельского поселения Давыдовка характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  25,8 тыс. м2, обеспеченность жильем –  22,3 м2 общей площади на одного жителя.

Жители сельского поселения Давыдовка активно участвуют в различных подпрограммах по обеспечению жильем. Средства поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство и  приобретения жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. На данный момент ведется строительство жилья в рамках софинансирования  муниципального, областного и федерального бюджетов.

Экономика

На современном этапе основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство. В поселении ведут свою деятельность 8 крестьянских фермерских хозяйств:

-животноводство - КФХ Медведев В.В.:

- выращивание зерновых культур - КФХ Симонов А.А., КФХ  Измайлов А.Ю., КФХ Манухин М.П., КФХ Ашпетов М.П.,  КФХ Шишкин В.А., КФХ Николаев С.А.,  КФХ Егоров В.П.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

сельского поселения  Давыдовка

1.2.1 Объекты здравоохранения

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. персонала | Показатель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Посещений (в день) | Число коек |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Екатериновка | с. Екатериновка, ул. Центральная, 22 А | 2 | 25 | 0 | Удовлетворительное |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Давыдовка | с. Давыдовка, ул. Пролетарская, 18 | 2 | 10 | 0 | Построен в 2020 году |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Софьино | с. Софьино, ул. Школьная, 1 | 2 | 10 | 0 | Удовлетворительное |

1.2.2 Объекты образования

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского поселения  Давыдовка.

Таблица 4 - Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ СОШ с. Екатериновка | с. Екатериновка, ул. Центральная, 21 А | 18 | 180 | 71 | Резерв 109 мест |
| 2 | МООУ Софьинская ООШ | с. Софьино, ул. Школьная, д. 1 | Школа рассчитана на 150 мест. В настоящее время школа не работает. Требуется капитальный ремонт. |

Таблица 5 – Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ СОШ с. Екатериновка филиал детский сад "Ручеёк" | с. Екатериновка, ул. Гаражная, 17 | 6 | 70 | 14 | Резерв 56 мест |

На территории сельского поселения  Давыдовка  учреждения дополнительного образования отсутствуют.

1.2.3 Объекты физической культуры и массового спорта

Развитию физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения  Давыдовка уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 6 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал с. Екатериновка | с. Екатериновка, ул. Центральная, 21 А | S=120 м2 |
| 2 | Футбольное поле в с. Екатериновка | с. Екатериновка, ул. Фасадная | S=5400 м2 |
| 3 | Футбольное поле в с. Давыдовка | с. Давыдовка, ул. Молодежная | S=2000 м2 |
| 4 | Футбольное поле в с. Софьино | с. Софьино, ул. Школьная | S=2000 м2 |

В сельском поселении Давыдовка ведется спортивная работа в многочисленных секциях.

При школах имеются стадионы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных  соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в сельском поселении Давыдовка.

1.2.4 Объекты культуры

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

Таблица 7 – Существующие объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Клуб | Библиотека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | СДК с. Давыдовка | с. Давыдовка, ул. Пролетарская, 21 | 100 |  |
| 2 | СДК с. Екатериновка | с. Екатериновка, ул. Центральная, 22 | 100 |  |
| 3 | СДК с. Софьино | с. Софьино, ул. Школьная, 1 | 50 |  |
| 4 | Библиотека | с. Давыдовка ул. Советская, д. 18 |  | 13 390 |
| 5 | Библиотека | с.Софьино, ул. Школьная, д. 1 |  |  |
| 6 | Библиотека | с. Екатериновка, ул. Центральная, д.21А |  |  |

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

1.2.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Предприятия торговли

Таблица 8 – Существующие объекты торговли

| Наименование | Расположение | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Магазин ИП Егоров В.П. | с. Екатериновка | S=200 м2 |
| Магазин ИП Тарасова Е.И. | с. Екатериновка | S=80 м2 |
| Магазин ИП Александрова В.Н. | с. Давыдовка | S=120 м2 |
| Итого: |  | 400,0 |

Предприятия общественного питания

Предприятия общественного питания отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Прочие объекты

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи Екатериновка 445565 – филиал ФГУП Почта России | с. Екатериновка, ул. Центральная, 22 |
| 2 | Отделение почтовой связи Давыдовка 445564 – филиал ФГУП Почта России | с. Давыдовка, ул. Советская, 18 |
| 3 | Отделение почтовой связи Давыдовка 445543 – филиал ФГУП Почта России | с. Софьино, ул. Школьная, 2А |
| 4 | Храм | с. Екатериновка, ул. Центральная |

1.3  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с генеральным планом в сельском поселении Давыдовка планируется:

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Давыдовка на следующих площадках:

на площадке, общей площадью территории – 24 га, расположенной в северо-восточной части села (планируется размещение 145 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 21 750 кв.м, расчетная численность населения – 508 человек).

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Софьино на следующих площадках:

на площадке, общей площадью территории – 9,9 га, расположенной в северной части села с восточной стороны ул. Советская (планируется размещение 32 участка под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 800 кв.м, расчетная численность населения – 112 человек).

Развития жилых зон в границах села Екатериновка и деревни Сперанка не планируется.

В связи с этим на расчетный срок планируется численность населения в сельском поселения Давыдовка 1722 человека.

## Таблица 10 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

сельского поселения  Давыдовка  (перспективная численность населения в соответствии с генеральным планом 1 722 человека)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Нормативная потребность | В том числе: | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |  |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 48 | 70 | 0 | Реконструкция |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 191 | 330 | 0 | Реконструкция |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 7 | 0 | 0 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 18 | 0 | 0 | - |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 31 | 45 | 0 | Строительство ФАП с аптекой в с. Софьино |
| 6 | Аптеки | ед. | 1 на 6 тыс. населения | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | - |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 5 | 0 | 0 | - |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 48 | 0 | 0 | - |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 0 | - |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 103 | 0 | 0 | - |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 0 | - |
| Учреждения культуры |
| 13 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 7,749 | 13,9 | 0 | Реконструкция СДК в с. Давыдовка и в с. Екатериновка |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 5 | - | 0 |  |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 140 | 250 | 0 |  |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,21 | 0,94 | 0 | - |
| 16 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 138 | 120 | 0 | - |
| 17 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 138 | 0 | 0 | - |
| 18 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 43 | 0 | 0 | - |
| 19 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 3357,0 | 0 | 0 | строительство с. Екатериновка – 4600 м2; строительство с. Давыдовка - 900 м2 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 20 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 680 | 400 | 0 | - |
| 21 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 69 | 0 | 0 | - |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 22 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 206,6 | 0 | 0 | Строительство комплексного предприятия (рассчитано на 17 рабочих мест) |
| 23 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 19,6 | 0 | 0 |  |
| 24 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 9 | 0 | 0 |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 25 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 0 | 0 | 0 | - |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 27 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 3 | 0 | - |
| 28 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 | - |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения  Давыдовка разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

( Генеральный план сельского поселения  Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

( определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития сельского поселения  Давыдовка, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

( разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

( мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

( иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения  Давыдовка;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения  Давыдовка на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз сельского поселения  Давыдовка  на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения  Давыдовка. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения  Давыдовка.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

сельского поселения  Давыдовка

Таблица 11

| № | Наименование | Вид работ | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция СДК в селе Екатериновка на 80 мест | Изменение технико-экономических характеристик здания | 2023 |
| 2 | Реконструкция СДК в селе Давыдовка на 70 мест | Изменение технико-экономических характеристик здания | 2025 |
| 3 | Строительство здания Администрации в селе Давыдовка, ул. Гагарина S=950м2 | -изыскательные; -проектные; -строительно-монтажные работы | 2025 |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Софьино, ул. Школьная на 50 посещений в смену | -изыскательные; -проектные; -строительно-монтажные работы; оборудование здания специальной мед. техникой для обслуживания населения | 2027 |
| 5 | Реконструкция общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования в селе Екатериновка, ул. Центральная, 21 на 180 мест | Изменение технико-экономических характеристик здания | 2028 |
| 6 | Реконструкция общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования в селе Софьино, ул. Школьная, 21 на 150 мест | Изменение технико-экономических характеристик здания | 2029 |
| 7 | Оборудование зона отдыха | Благоустройство территории пикниковой зоны | 2030 |
| 8 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения в селе Екатериновка, ул. Гаражная, 17 на 70 мест | Изменение технико-экономических характеристик здания | 2030 |
| 9 | Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания в селе Давыдовка | - строительство прачечной мощностью 56 кг в смену; -строительство химчистки мощностью 2,8 кг вещей в смену; - строительство бани на 13 мест | 2030 |
| 10 | Строительство плоскостного спортивного сооружение в селе Давыдовка S=900 м2 | -подготовка прочного основания из щебня; -укладка водонепроницаемой мембраны; - укладка рулонного покрытия; -установка спортивного снаряжения | 2030 |
| 11 | Строительство плоскостного спортивного сооружение в селе Екатериновка, ул. Фасадная S=4 600 м2 | -подготовка прочного основания из щебня; -укладка водонепроницаемой мембраны; - укладка рулонного покрытия; -установка спортивного снаряжения | 2030 |

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

сельского поселения  Давыдовка

Таблица 12 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Показатель, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция СДК в селе Екатериновка | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 2 | Реконструкция СДК в селе Давыдовка | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 3 | Строительство здания Администрации в селе Давыдовка, ул. Гагарина | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 42612,57 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 4 | Строительство фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Софьино, ул. Школьная | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 28785,5 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 5 | Реконструкция общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования в селе Екатериновка, ул. Центральная, 21 | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 5400,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 6 | Реконструкция общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования в селе Софьино, ул. Школьная, 21 | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 7 | Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания в селе Давыдовка | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 22270,0 |

| 8 | Строительство плоскостного спортивного сооружение в селе Давыдовка | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0, |
|  |  | Местный бюджет | 3500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 9 | Строительство плоскостного спортивного сооружение в селе Екатериновка, ул. Фасадная | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 5000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

| 10 | Строительство зоны отдыха (западнее за границей с. Давыдовка) | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 |

| 11 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения в селе Екатериновка, ул. Гаражная, 17 | Федеральный бюджет | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |

Раздел 4.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения  Давыдовка, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально- экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами сельского поселения Давыдовка.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

( в улучшении условий качества жизни населения сельского поселения Давыдовка;

( в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения и физической культуры и спорта в необходимом объеме;

( в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельского поселения Давыдовка:

В области объектов спорта:

( уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями с 15 000,0 кв.м.  до     кв.м. к 2030 году;

В области здравоохранения:

( увеличение посещения ФАП с 45 посещений в смену  до   85 посещений в смену к 2027 году.

В области образования:

Для качественного предоставления услуг в социальной сфере, планируется реконструкция школы и  детского сада.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2030 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

Раздел 5.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения  Давыдовка,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения  Давыдовка. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения  Давыдовка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.