**АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения ДМИТРИЕВКА**

**муниципального района Нефтегорский**

**Самарской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **№ 33 от 29 марта 2018 года**

**Об ограничении проезда по дорогам местного значения сельского поселения Дмитриевка в период паводковой ситуации**

В целях предотвращения возможного причинения вреда жизни и здоровью людей в период паводковой ситуации, в соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. №68-ФЗ, №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», определяющим полномочия органов местного самоуправления по указанным вопросам Уставом сельского поселения Дмитриевка, Администрация сельского поселения Дмитриевка

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Ограничить проезд по дорогам местного значения, входящих в зону подтопления на территории сельского поселения Дмитриевка.

2.Разработать план мероприятий по информированию населения и ограничению движения транспортных средств.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Дмитриевская весточка» и на официальном сайте в сети Интернет по адресу [**http://dmitrievcka.ru**](http://dmitrievcka.ru)

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава

сельского поселения

 Дмитриевка А.Н.Шатилов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Дмитриевка

от 29.03.2018 г. № 33

**План мероприятий по информированию населения и ограничению движения транспортных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный за выполнение |
|  |  |  |  |
| 1 | Уточнить участки дорог местного значения входящих в зону подтопления на территории сельского поселения Дмитриевка | До 31.03.18 | Шатилов А.Н. |
| 2 | Произвести ремонт перекидных мостов через р.Чапаевка, для возможной переправы в период паводковой ситуации | До 02.04.18 | Шатилов А.Н. |
| 3 | Проверить состояние уличного освещения в местах, попадающих под затопление и у перекидных мостов и при необходимости произвести ремонт. | До 02.04.18 | Шатилов А.Н. |
| 4 | Ограничить предупреждающими знаками движение транспортных средств по дорогам находящимся в зоне подтопления | До 02.04.2018 | Шатилов А.Н. |
| 5 | Организовать оповещение населения об ограничение движения транспортных средств на возможных участках дорог , попадающих в зону затопления в газете «Дмитриевская весточка» на сайте администрации сельского поселения Дмитриевка и информационных стендах.  | До 02.04.2018 | Шатилов А.Н.Нуждова Н.С. |
| 6 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и приведения их в готовность к действиям, особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецоборудованием; | До 01.04.18 | Шатилов А.Н.Севостьянова Н.В. |