**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЦАРЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» августа 2018 г №17 пос. Большой Царын

**Об утверждение комплексного плана-графика мероприятий,**

**направленного на избавление от визуального мусора и создания**

**привлекательного облика территории Большецарынского сельского**

**муниципального образования РК на 2018-2020 гг.**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории Большецарынского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, БЦ СМО РК.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план – график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Большецарынского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2022 гг. согласно приложению.

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Большецарынского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в сети интернет <http://www.bcsmo@mail.ru>
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава**

**Большецарынского сельского**

**муниципального образования**

**Республики Калмыкия (ахлачи) В.Б. Андреев**

Приложение №1

к постановлению Администрации

Большецарынского СМО РК

от 23.08.2018 №17

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Большецарынского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства. | до декабря  2018 года | Большецарынское сельское муниципальное образование РК |
| 2. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Большецарынское сельское муниципальное образование РК |
| 3. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей ). | до декабря 2019 года | Большецарынское сельское муниципальное образование РК |
| 4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы. | в течение реализации плана-графика | Большецарынское сельское муниципальное образование РК |