РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **сельского поселения**

 **САВРУХА**

 **муниципального района**

 **Похвистневский**

 **Самарской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12.03.2018 № 22

 с. Савруха

О мероприятиях по подготовке

к пропуску весенних паводковых

вод в 2018 году.

#  В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период весеннего половодья 2018 года, Администрация сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2018 году на территории сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области (прилагается).

 2. Создать Комиссию по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод в составе :

Панфилов Н.А. – глава поселения

Зотов В.В. - прораб ЗАО « Северный Ключ» ( по согласованию)

Казаков Н.В. – Главный энергетик АО « Северный Ключ» ( по согласованию)

Карманов В.А. - управляющий отд. 1 АО « Северный Ключ» ( по согласованию)

Денщиков В.И. – управляющий отд. № 5 АО « Северный Ключ» (по согласованию).

Колесов В.Е. – управляющий отд. № 4 АО « Северный Ключ» ( по согласованию)

Абушманов Р.М. – управляющий отд. № 3 АО « Северный Ключ»

 3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Шульга Н.А.

Глава поселения Н.А.Панфилов

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**по пропуску паводковых вод по поселению Савруха на 2018 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия  | Ответственный  | Примечание  |
| 1 | Наблюдение за уровнем поднятия воды в реке Б. Кинель | Н.А.Панфилов  | 8.00, 17.00 |
| 2 | Эвакуация людей из зоны затопления по ул. Заречная, ул. Вяльцина, ул. Восточная села Савруха  | Н.А.Панфилов |  |
| 3 | Прочистка водоотводных канав вдоль дорог  | В.В. Зотов  |  |
| 4 | Укрепление плотины пруда с. Савруха, с. Северный Ключ | В.В.ЗотовКолесов В.Е.Абушманов Р.М. |  |
| 5 | Укрепление пруда – накопителя СТФ отд. № 1 | В.В.ЗотовВ.А.Карманов  |  |

 Глава поселения Н.А.Панфилов

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2018 года

### на территории сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Назначить ответственных лиц за безаварийный пропуск паводковых вод в поселении.  | 15.03.2018 | Глава поселения,  |  |
| 2 | Проверить состояние дорожного полотна попадающего в зону возможного подтопления, при необходимости провести укрепительные работы | 15.03.2018 | Паводковая комиссия  |  |
| 3 | Провести обследование водозаборных скважин и при необходимости их обваловку | 21.03.2018 г. | Казаков Н.В. |  |
| 4 | Осуществить мероприятия, обеспечивающие отвод паводковых вод от объектов, являющихся источниками загрязнения рек, озер (склады ГСМ, фермы, нефтяные ловушки). | 21.03.2018 г. | Паводковая комисссия |  |
| 5 | Провести предпаводковый сброс воды из прудов. | При необходимости | Глава поселения  |  |
| 6 | Произвести очистку улиц, водоотводных канав, трубчатых водотоков на дорогах в населенных пунктах поселения. | 01.03.2018 г. | Зотов В.В. |  |
| 7 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надёжного функционирования | 01.03.2018г. | Глава поселения  |  |
| 8 | Провести собрания с целью доведения действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | 15.03.2018 г | Главы поселений  |  |
| 9 | В целях противопожарной безопасности в период прохождения паводка организовать подъезды к местам забора воды | Постоянно | Главы поселений  |  |
| 10 | Создать резерв ГСМ, продовольствия, предметов первой необходимости, материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | 21.03.2018г. | Паводковая комиссия  |  |
| 11 | Решить вопрос о тушении пожаров на затопляемой территории в период паводка |  21.03.2018 г | Глава поселения, ДПД |  |
| 12 | Организовать посты наблюдения за прохождением паводковых вод в р.Б.Кинель.  | В период прохождения паводка | Панфилов Н.А. |  |
| 13 | Организовать круглосуточное дежурство в Администрациях на период бурного снеготаяния и прохождения паводка на реках | 10.03.2018 | Панфилов Н.А. |  |