

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Думиничский район

Администрация

сельского поселения

«Село Маклаки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2021г. № 4747744

|  |
| --- |
| **О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Маклаки»** |
|  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Маклаки», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Маклаки» на 2022-2026 годы (приложение 1).

2.Утвердить рекомендации по выполнению Плана мероприятий (дорожной карты) по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Маклаки» на 2022-2026 годы (приложение 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его обнародования и полежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Маклаки» http://maklaki.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**СП «Село Маклаки»: Л.И.Карпунина**

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского поселения

«Село Маклаки»

от «16» августа 2021г. № 47

**План мероприятий (дорожная карта)  
по борьбе с борщевиком Сосновского  
на территории сельского поселения «Село Маклаки»**

**на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| 1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация) | | | | | |
| 1.1. | Проведение обследования территорий в границах сельского поселения «Село Маклаки», заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории) | - | Ежегодно,  с апреля по октябрь | Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского | Органы местного самоуправления сельского поселения (по согласованию);  депутаты Сельской Думы (по согласованию); |
| 1.2. | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно, в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения,  hpp://maklaki.ru  распространение наглядной агитации |
| 2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель - земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения | | | | | |
| 2.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.  Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Органы местного самоуправления сельского поселения (по согласованию); |
| 2.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май - июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| 3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель - земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах | | | | | |
| 3.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.  Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 3.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май - июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах | | | | | |
| 4.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 4.2. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.  Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |
| 4.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май - июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности | | | | | |
| 5.1 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев | Органы местного самоуправления сельского поселения (по согласованию);  депутаты Сельской Думы (по согласованию) |
| 5.2 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.  Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |
| 5.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май - июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению администрации  сельского поселения  «Село Маклаки»  от «16» августа 2021г. № 47 |

**Рекомендации**

**по выполнению Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Маклаки»**

**на 2022-2025 годы**

Для организации эффективной борьбы с сорным растением – борщевик Сосновского (далее по тексту – борщевик Сосновского) необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении (3-5 раз за вегетацию), а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1) провести картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории

Каждого населенного пункта сельского поселения с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, включая органы местного самоуправления сельского поселения, организации и пользователей земель с нанесением данных сведений на картографический материал;

2) разработать и утвердить на территории сельского поселения «Село Маклаки» план по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022-2025 годы с учетом ограничения применения химических средств борьбы в водоохранных и природоохранных зонах. Особое внимание обратить на места общего пользования, социальные и образовательные объекты;

3) для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов, эффективно применять химический метод. Сроки проведения

химической обработки - фаза массового отрастания (конец мая - начало июня);

4) при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить

соблюдение техники безопасности;

5) выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять

актом сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского. форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6)при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории сельского поселения (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, полосы отвода дорог), создать межведомственную комиссию, в состав которой включить должностных лиц органов местного самоуправления «Село Маклаки»,организаций и граждан, ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. На комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;   
7) предусмотреть в бюджете администрации сельского поселения «Село Маклаки» средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;  
8) органам местного самоуправления сельского поселения обеспечить проведение в каждом населенном пункте собраний (сходов) граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости своевременной борьбы с ним. Проводить разъяснительную работу с Главами КФХ, руководителями организаций разных форм собственности. Информацию размещать на официальном сайте и информационных щитах в населенном пункте;

9) ответственным лицам обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственной территории;

10) землепользователям и руководителям учреждений и организацией всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района «Думиничский район».

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению администрации  сельского поселения «Село Маклаки»  от «16» августа 2021г. № 47 |

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по уничтожению борщевика Сосновского

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (наименование юридического лица, органа управления и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       (наименование юридического лица и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составили  настоящий  акт  о  том,  что  работы  по  уничтожению  борщевика

Сосновского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ методом, выполненные подрядчиком,

произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                     (адрес, площадь обработки)

2. Основание проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                     (дата и № договора и т.д.)

3. Сроки проведения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Сведения о выполненных работах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование приема, орудия, химического препарата, дозировка, кратность обработки)  
Сдал работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 (должность заказчика)      (подпись)            (Ф.И.О.)  представителя подрядчика)

Принял работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (должность заказчика) (подпись)           (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (должность заказчика)    (подпись)               (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (должность заказчика)    (подпись)               (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)