РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Амурская область Свободненский район

ЗАГОРНО-СЕЛИТЬБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 с.Загорная Селитьба № 37

О внесении изменений в постановление №32 от 06.10.2014

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского

сельского поселения»

В соответствии с постановлением главы администрации Загорно-Селитьбинского сельсовета от 4 июня 2014 года № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Загорно-Селитьбинского сельсовета, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности »

**постановляю:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения»**,** согласно приложения.

1.1.Паспорт муниципальной программы Загорно-Селитьбинского сельского поселения изложить в новой редакции  
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу с момента его подписания.  
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Загорно-Селитьбинского сельсовета Н.И Скобликова

Приложение

к постановлению администрации

Загорно-Селитьбинского сельского поселения

от 12.10.2021 № 37

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» |
| Основание для разработки | Постановление Администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения от 04.06.2014 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения» |
| Перечень подпрограмм | 1. «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения»  2.«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение благоустройства территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - организация уличного освещения;  - организация благоустройства территории;  -организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков; |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | Индикатор 1«Доля протяженности освещенных частей улиц к 2025году на 100 %.»  Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 24 штук.  Индикатор 3 « Доля отремонтированных грунтовых колодцев 7 штук»  Индикатор 4 «Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 6 тыс.кв.м» |
| Этапы реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы – 5184 тыс. рублей.  Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 5184 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 319 тыс.руб.;  2016 год – 325 тыс.руб.;  2017 год – 540 тыс.руб.;  2018 год – 500 тыс.руб.;  2019 год – 500 тыс.руб.;  2020 год – 500 тыс.руб.  2021 год – 500 тыс.руб.;  2022 год – 500 тыс.руб.;  2023 год – 500 тыс.руб.;  2024 год – 500 тыс.руб.;  2025 год – 500 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования из районного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год - 0 тыс.руб.;  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 500 тыс.руб.;  2022 год – 500 тыс.руб.;  2023 год – 500 тыс.руб.;  2024 год – 500 тыс.руб.;  2025 год – 500 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования из областного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год - 0 тыс.руб.;  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб.;  2025 год – 0 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год – 0 тыс.руб.  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб.;  2025 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Создание благоприятных условий проживания жителей Загорно-Селитьбинского сельского поселения;  - увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов;  - увеличение количества площадок для сбора мусора; - увеличение количества детских площадок и обновление элементов детских площадок.  - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Загорно-Селитьбинского сельского поселения;  - уменьшение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков на территории сельского поселении на 6 тыс.кв.м |
| Организация управления и контроля за реализацией муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |
|  |  |

**1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории Новгородского сельского поселения, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

Без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Целесообразность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения на 2015 - 2020 годы (далее – муниципальная программа), реализующей решения проблем благоустройства, предусматривает:

* Содержание и ремонт детских и спортивных площадок;
* Очистку и ремонт грунтовых колодцев;
* Ликвидацию стихийных свалок, покупку бункеров для ТБО и ремонт контейнерных площадок;
* Опиловку деревьев, обрезку кустарников, окос травы и борьбу с сорняками;
* Организацию и ремонт уличного освещения.
* Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков;

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения Загорно-Селитьбинского сельского поселения;

- содержать территорию Петропавловского сельского поселения в надлежащем состоянии, порядке и чистоте;

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения Загорно-Селитьбинского сельского поселения;

- увеличить долю протяженности освещенных частей улиц, проездов на территории поселения;

- сокращение сырьевой базы конопли;

Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества.

**1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями разработки данной муниципальной программы являются улучшение внешнего облика территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- проводить линии наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий;

- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения;

- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, установку мусоросборных бункеров, контейнеров;

- проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников;

- проводить спиливание сухих и аварийных деревьев;

- проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок;

- проводить цветочное оформление территорий;

- проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов.

-уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков;

. Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021-2025 годы в 1 этап.

**1.3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные**

**ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм и приведена в приложении № 1. программы и в приложении №1 подпрограммы

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения Свободненского района Амурской области от 04.06.2014 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Загорно-Селитьбинского сельского поселения» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики данной программы достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1«Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020году на 100%.» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников штук. Индикатор 3 « Доля отремонтированных грунтовых колодцев 7 штук»

Индикатор 4 «Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков на 6тыс.кв.м площадей».

**1.4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование**

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

На территории Загорно-Селитьбинского сельсовета проводится работа по оснащению уличным освещением села Загорная Селитьба

Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения, что включает в себя: проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения, обеспечение надлежащего состояния и безопасности распределительных и питающих линий наружного освещения, установка новых объектов наружного освещения.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок;

Данные мероприятия предназначены для физического, психологического и социального развития детей и молодежи. Необходимо соблюдать стандарты по безопасности игрового и детского оборудования во избежание травмоопасных случаев детей.

3. Окос травы, борьба с сорняками, опиловка деревьев, обрезка кустарников, приобретение и посадка цветочной рассады;

4. Ликвидация стихийных свалок, текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок, закупка бункеров для сбора мусора, уборка территории;

Мероприятия по уборке территории, ликвидации стихийных свалок, текущему содержанию контейнеров, а также приобретению дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров) осуществляются ежегодно. Установка дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров, урн) и дальнейшее качественное обеспечение их содержания позволит локализовать места концентрации отходов производства и потребления, обеспечить чистоту на территории поселения.

5. Закупка необходимого инвентаря для уборки территории;

Для проведения ежегодного субботника по благоустройству и очистки территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения осуществляется приобретение необходимых расходных материалов (перчатки, ведра, метлы и пр.)

6. Устройство и ремонт грунтовых колодцев;

На территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения находится 2 грунтовых колодцев. Все они находятся в пригодном для использования состоянии, но требуют ремонта.

7. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.

Уничтожение площадей дикорастущей конопли будет способствовать уменьшению числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества.

Мероприятия муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**1.5. Механизм реализации муниципальной программы**

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает её реализацию в соответствии с мероприятиями Программы. В случае необходимости Муниципальный заказчик заключает соглашения, договоры, связанные с реализацией Программы, подает бюджетные заявки на финансирование Программы.

Программа будет реализовываться в тесном взаимодействии с администрацией Свободненского района Амурской области и при участии предпринимательских структур.

Получателями средств бюджета Загорно-Селитьбинского сельского поселения в рамках Программы, в соответствии с законодательством могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.

**1.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы– 5184 тыс. рублей.

Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 5184 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 319 тыс.руб.;

2016 год – 325 тыс.руб.;

2017 год – 540 тыс.руб.;

2018 год – 500 тыс.руб.;

2019 год – 500 тыс.руб.;

2020 год – 500 тыс.руб.

2021 год – 500 тыс.руб.;

2022 год – 500 тыс.руб.;

2023 год – 500 тыс.руб.;

2024 год – 500 тыс.руб.;

2025 год – 500 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования из районного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год - 0 тыс.руб.;

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования из областного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год - 0 тыс.руб.;

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год – 0 тыс.руб.

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

**1.7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) сельского поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I p = SUM (M п x S), где

I p - индекс результативности муниципальной программы

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R ф / R п -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых

значений;

S = R п / R ф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых

значений;

R ф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

M п - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего

муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M п = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной

программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

I э = (V ф x I р) / V п, где

I э - индекс эффективности подпрограмм;

V ф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I р- индекс результативности подпрограммы;

V п - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная

оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I э);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,

перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I э <= 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I э < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень

эффективности.

Значение показателя:

I э < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**1.8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Муниципальным Заказчиком муниципальной программы является Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения

Ответственный за исполнение мероприятий Муниципальной программы раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Отдел экономики администрации Свободненского района Амурской области оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный за исполнение мероприятий муниципальной программы, ежегодно готовит годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики, администрации Свободненского района Амурской области После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный за исполнение мероприятий муниципальной программы представляет в Отдел экономики, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей мероприятий муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки;

- причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par483#Par483) № 7 и № 8 к Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям № 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par528#Par528)  и № 9 к Порядку.

**1.9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Отдел экономики, оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям N 7](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par741#Par741) и [N 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par795#Par795) к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям N 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par795#Par795) и [N 9](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par840#Par840) к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит опубликованию на официальном сайте администрации сельского поселения .

Приложение № 1

к муниципальной программе

**2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации программы | | | | |
| Бюджет  Петропавловского сельского поселения | Другие источники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1  1. | Организация уличного освещения | 608 | --- | Доля протяженности освещенных частей улиц | процент | 0 | 50 | 100 |  |  |  | |
| Количество эксплуатируемых муниципальных светильников | ед. | 0 | 10 | 21 |  |  |  | |
| 2. | Организация благоустройства территории сельского поселения | 145 | --- | Доля отремонтированных грунтовых колодцев | процент | 0 | 15 | 25 | 35 | 70 | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Перечень мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения " | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |  | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | |
| **1.** | **Задача 1. Организация уличного освещения** |  | **Итого** | г.г. |  | **1120** | **48** | **112** | **240** | **240** | **240** | |  | |
| Средства бюджета сельского поселения |  | 1120 | 48 | 112 | 240 | 240 | 240 | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) | Итого | г.г. | 0 | 671 | 24 | 87 | 140 | 140 | 140 | |  | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 671 | 24 | 87 | 140 | 140 | 140 | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Итого | г.г. | 0 | 449 | 24 | 25 | 100 | 100 | 100 | |  | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 449 | 24 | 25 | 100 | 100 | 100 | |
| **2.** | **Задача 2. Организация благоустройства территории**  Загорно-Селитьбинского **сельского поселения** | **Итого** | г.г. | **33** | **1564** | **271** | **213** | **300** | **260** | **260** | |  | |
| Средства бюджета сельского поселения | 33 | 1564 | 271 | 213 | 300 | 260 | 260 | | 260 |  | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок | Итого | г.г. | 0 | *170* | *100* | *10* | *30* | *10* | *10* | | *10* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 170 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок | Итого | г.г. | 0 | *100* | *10* | *30* | *15* | *15* | *15* | | *15* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 100 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | | 15 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Покупка, посадка цветочной рассады и уход за ней | Итого | г.г. | 0 | *58* | *5* | *8* | *10* | *10* | *10* | | *15* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 58 | 5 | 8 | *10* | *10* | *10* | | *10* |
| 2.4. | Мероприятие 4.  Окос травы, борьба с сорняками | Итого | г.г. | 20 | *155* | *15* | *20* | *30* | *30* | *30* | | *30* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 20 | 155 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| 2.5. | Мероприятие 5. Опиловка деревьев, обрезка кустарников | Итого | г.г. | 0 | *35* | *3* | *3* | *20* | *3* | *3* | | *3* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 35 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | | 3 |
| 2.6. | Мероприятие 6. Санитарная уборка территории | Итого | г.г. | 6 | *165* | *45* | *40* | *20* | *20* | *20* | | *20* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 6 | 165 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| 2.7. | Мероприятие 7. Ликвидация стихийных свалок | Итого | г.г. | 0 | *141* | *6* | *30* | *30* | *25* | *25* | | *25* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 141 | 6 | 30 | 30 | 25 | 25 | | 25 |
| 2.8. | Мероприятие 8. Ремонт контейнерных площадок | Итого | г.г. | 0 | *60* | *3* | *3* | *18* | *12* | *12* | | *12* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 60 | 3 | 3 | 18 | 12 | 12 | | 12 |
| 2.9. | Мероприятие 9. Приобретение новых бункеров | Итого | г.г. | 0 | *89* | *12* | *15* | *17* | *15* | *15* | | *15* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 89 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | | 15 |
| 2.10. | Мероприятие 11. Устройство и ремонт грунтовых колодцев | Итого | г.г. | 0 | *150* | *20* | *25* | *30* | *25* | *25* | | *25* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 150 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | | 25 |
| 2.11. | Мероприятие 12. Изготовление и установка досок информации | Итого | .г. | 0 | *77* | *1* | *1* | *15* | *20* | *20* | | *20* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 77 | 1 | 1 | 15 | 20 | 20 | | 20 |
| 2.12. | Мероприятие 13. Приобретение новогодних елок и украшений | Итого | г.г. | 5 | *53* | *5* | *8* | *10* | *10* | *10* | | *10* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 5 | 53 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 2.13. | Мероприятие 14. Закупка техники и инвентаря для уборки территории | Итого | г.г. | 2 | *77* | *8* | *9* | *15* | *15* | *15* | | *15* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения | 2 | 77 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | | 15 |
| 2.14 | Мероприятие 15.  Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков | Итого | г.г. |  | *234* | *19* | *25* | *40* | *50* | *50* | | *50* |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения |  | 234 | 19 | 25 | 40 | 50 | 50 | | 50 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **Итого** | г.г. |  | **2684** | **319** | **325** | **540** | **500** | **500** | | **500** |  | | |
| Средства бюджета сельского поселения |  | **2684** | **319** | **325** | **540** | **500** | **500** | | **500** |

Приложение 3

 Информация о расходах бюджетов всех уровней физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

«Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения»

Загорно-Селитьбинского сельского поселения (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,    подпрограммы муниципальной программы,    ведомственной программы,  основного мероприятия | Источники        ресурсного        обеспечения | По     муниципальной   программе | Фактические (кассовые)    расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» | всего | 5184 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 0 |  |
| бюджеты           поселений | 5184 |  |
| иные участники программы | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» | всего | 4950 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 0 |  |
| бюджеты           поселений | 4950 |  |
| иные участники программы | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» | всего | 484 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 0 |  |
| бюджеты           поселений | 484 |  |
| иные участники программы | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение N 4

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗАГОРНО-СЕЛИТЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на  начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 20\_\_\_ | Достигнутое значение  показателя  за 20\_\_\_ |
| бюджет  сельского поселения | другие  источники | бюджет  сельского поселения | другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Организация уличного освещения | 608 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Организация благоустройства территории  Загорно-Селитьбинского сельского поселения | 892 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

**Муниципальная подпрограмма**

**«Благоустройство территории** Загорно-Селитьбинского **сельского поселения»**

**1. Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки | Постановление Администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения от 04.06.2014 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение благоустройства территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - организация уличного освещения;  - организация благоустройства на территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | Индикатор 1«Доля протяженности освещенных частей улиц к 2025году на %.» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников штук. Индикатор 3 « Доля отремонтированных грунтовых колодцев штук» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2020 годы  Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы– 4950 тыс. рублей.  Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4950 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 300 тыс.руб.;  2016 год – 300 тыс.руб.;  2017 год – 500 тыс.руб.;  2018 год – 450 тыс.руб.;  2019 год – 450 тыс.руб.;  2020 год – 450 тыс.руб  . 2021 год – 500 тыс.руб.;  2022 год – 500 тыс.руб.;  2023 год – 500 тыс.руб.;  2024 год – 500 тыс.руб.;  2025 год – 500 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования из районного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год - 0 тыс.руб.;  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб.;  2025 год – 0 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования из областного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год - 0 тыс.руб.;  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб.;  2025 год – 0 тыс.руб.  Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс.руб.;  2016 год – 0 тыс.руб.  2017 год – 0 тыс.руб.;  2018 год – 0 тыс.руб.;  2019 год – 0 тыс.руб.;  2020 год – 0 тыс.руб.  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб.;  2025 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Создание благоприятных условий проживания жителей Загорно-Селитьбинского сельского поселения;  - увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов;  - увеличение количества площадок для сбора мусора; - увеличение количества детских площадок и обновление элементов детских площадок.  - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Загорно-Селитьбинского сельского поселения; |
| Организация управления и контроля за реализацией муниципальной программы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |
|  |  |

**1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории Новгородского сельского поселения, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

Без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Целесообразность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения на 2015 - 2020 годы (далее – муниципальная программа), реализующей решения проблем благоустройства, предусматривает:

* Содержание и ремонт детских и спортивных площадок;
* Очистку и ремонт грунтовых колодцев;
* Ликвидацию стихийных свалок, покупку бункеров для ТБО и ремонт контейнерных площадок;
* Опиловку деревьев, обрезку кустарников, окос травы и борьбу с сорняками;
* Организацию и ремонт уличного освещения.

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения Загорно-Селитьбинского сельского поселения;

- содержать территорию Загорно-Селитьбинского сельского поселения в надлежащем состоянии, порядке и чистоте;

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения Загорно-Селитьбинского сельского поселения;

- увеличить долю протяженности освещенных частей улиц, проездов на территории поселения;

**1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Основными целями разработки данной муниципальной подпрограммы являются улучшение внешнего облика территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- проводить линии наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий;

- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения;

- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, установку мусоросборных бункеров, контейнеров;

- проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников;

- проводить спиливание сухих и аварийных деревьев;

- проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок;

- проводить цветочное оформление территорий;

- проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов.

. Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться с 2015-2020 годы в 1 этап.

**1.3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные**

**ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы**

Система показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную подпрограмму и приведена в приложении № 1. подпрограммы и в приложении №1 подпрограммы

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения Свободненского района Амурской области от 04.06.2014 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Загорно-Селитьбинского сельского поселения» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики данной подпрограммы достижение цели муниципальной подпрограммы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1«Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020году на %.» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников штук. Индикатор 3 « Доля отремонтированных грунтовых колодцев штук»

**1.4. Система подпрограммных мероприятий и их технико-экономическое обоснование**

Муниципальная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

На территори Загорно-Селитьбинского сельсовета проводится работа по оснащению уличным освещением села Загорная Селитьба.

Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения, что включает в себя: проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения, обеспечение надлежащего состояния и безопасности распределительных и питающих линий наружного освещения, установка новых объектов наружного освещения.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок;

Данные мероприятия предназначены для физического, психологического и социального развития детей и молодежи. Необходимо соблюдать стандарты по безопасности игрового и детского оборудования во избежание травмоопасных случаев детей.

3. Окос травы, борьба с сорняками, опиловка деревьев, обрезка кустарников, приобретение и посадка цветочной рассады;

4. Ликвидация стихийных свалок, текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок, закупка бункеров для сбора мусора, уборка территории;

Мероприятия по уборке территории, ликвидации стихийных свалок, текущему содержанию контейнеров, а также приобретению дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров) осуществляются ежегодно. Установка дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров, урн) и дальнейшее качественное обеспечение их содержания позволит локализовать места концентрации отходов производства и потребления, обеспечить чистоту на территории поселения.

5. Закупка необходимого инвентаря для уборки территории;

Для проведения ежегодного субботника по благоустройству и очистки территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения осуществляется приобретение необходимых расходных материалов (перчатки, ведра, метлы и пр.)

6. Устройство и ремонт грунтовых колодцев;

На территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения находится 7 грунтовых колодцев. Все они находятся в пригодном для использования состоянии, но требуют ремонта.

Мероприятия муниципальной подпрограммы приведены в Приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

**1.5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию в соответствии с мероприятиями подпрограммы. В случае необходимости Муниципальный заказчик заключает соглашения, договоры, связанные с реализацией подпрограммы, подает бюджетные заявки на финансирование подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в тесном взаимодействии с администрацией Свободненского района Амурской области и при участии предпринимательских структур.

Получателями средств бюджета Загорно-Селитьбинского сельского поселения в рамках подпрограммы, в соответствии с законодательством могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.

**1.6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы– 4950 тыс. рублей.

Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 300 тыс.руб.;

2016 год – 300 тыс.руб.;

2017 год – 500 тыс.руб.;

2018 год – 450 тыс.руб.;

2019 год – 450 тыс.руб.;

2020 год – 450 тыс.руб.

2021 год – 500 тыс.руб.;

2022 год – 500 тыс.руб.;

2023 год – 500 тыс.руб.;

2024 год – 500 тыс.руб.;

2025 год – 500 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования из районного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год - 0 тыс.руб.;

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования из областного бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год - 0 тыс.руб.;

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс.руб.;

2016 год – 0 тыс.руб.

2017 год – 0 тыс.руб.;

2018 год – 0 тыс.руб.;

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.;

2025 год – 0 тыс.руб.

**1.7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной подпрограммы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной подпрограммы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) сельского поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной подпрограммы.

Для оценки результативности муниципальной подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I p = SUM (M п x S), где

I p - индекс результативности муниципальной подпрограммы

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R ф / R п -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых

значений;

S = R п / R ф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых

значений;

R ф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

M п - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего

муниципальную подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M п = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной

подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной подпрограммы к планируемым затратам муниципальной подпрограммы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

I э = (V ф x I р) / V п, где

I э - индекс эффективности подпрограмм;

V ф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I р- индекс результативности подпрограммы;

V п - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная

оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I э);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,

перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I э <= 1,1.

Качественная оценка муниципальной подпрограммы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I э < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень

эффективности.

Значение показателя:

I э < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**1.8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы**

Муниципальным Заказчиком муниципальной подпрограммы является Администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения

Ответственный за исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Отдел экономики администрации Свободненского района Амурской области оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ответственный за исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы, ежегодно готовит годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики, администрации Свободненского района Амурской области После окончания срока реализации муниципальной подпрограммы ответственный за исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы представляет в Отдел экономики, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей мероприятий муниципальной подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы источников по каждому программному мероприятию;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки;

- причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляется по формам согласно [приложениям](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par483#Par483) № 7 и № 8 к Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляется по формам согласно [приложениям № 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par528#Par528)  и № 9 к Порядку.

**1.9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется Главой администрации Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

С целью контроля за реализацией муниципальной подпрограммы разработчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Отдел экономики, оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной подпрограммы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной подпрограмме;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляется по формам согласно [приложениям N 7](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par741#Par741) и [N 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par795#Par795) к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляется по формам согласно [приложениям N 8](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par795#Par795) и [N 9](file:///C:\Users\BURKO~1.SVO\AppData\Local\Temp\blago-1.doc#Par840#Par840) к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной подпрограммы подлежит опубликованию на официальном сайте администрации сельского поселения .

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

**2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации программы | | | | | |
| Бюджет  Петропавловского сельского поселения | Другие источники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1  1. | Организация уличного освещения | 608 | --- | Доля протяженности освещенных частей улиц | процент | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |
| Количество эксплуатируемых муниципальных светильников | ед. | 0 | 10 | 21 |  |  |  |  |
| 2. | Организация благоустройства территории сельского поселения | 145 | --- | Доля отремонтированных грунтовых колодцев | процент | 0 | 15 | 35 | 50 | 70 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной подпрограмме | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
| "Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения " | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 |
| **1.** | **Задача 1. Организация уличного освещения** |  | **Итого** | г.г. |  | **1120** | **48** | **112** | **240** | **240** | **240** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  | 1120 | 48 | 112 | 240 | 240 | 240 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) | Итого | г.г. | 0 | 671 | 24 | 87 | 140 | 140 | 140 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 671 | 24 | 87 | 140 | 140 | 140 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Итого | г.г. | 0 | 449 | 24 | 25 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 449 | 24 | 25 | 100 | 100 | 100 |  |
| **2.** | **Задача 2. Организация благоустройства территории**  **Петропавловского сельского поселения** | **Итого** | г.г. | **33** | **1330** | **252** | **188** | **260** | **210** | **210** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 33 | 1330 | 252 | 188 | 260 | 210 | 210 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок | Итого | г.г. | 0 | *170* | *100* | *10* | *30* | *10* | *10* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 170 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок | Итого | г.г. | 0 | *100* | *10* | *30* | *15* | *15* | *15* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 100 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Покупка, посадка цветочной рассады и уход за ней | Итого | г.г. | 0 | *58* | *5* | *8* | *10* | *10* | *10* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 58 | 5 | 8 | *10* | *10* | *10* |  |
| 2.4. | Мероприятие 4.  Окос травы, борьба с сорняками | Итого | г.г. | 20 | *155* | *15* | *20* | *30* | *30* | *30* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 20 | 155 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Опиловка деревьев, обрезка кустарников | Итого | г.г. | 0 | *35* | *3* | *3* | *20* | *3* | *3* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 35 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Санитарная уборка территории | Итого | г.г. | 6 | *165* | *45* | *40* | *20* | *20* | *20* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 6 | 165 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Ликвидация стихийных свалок | Итого | г.г. | 0 | *141* | *6* | *30* | *30* | *25* | *25* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 141 | 6 | 30 | 30 | 25 | 25 |  |
| 2.8. | Мероприятие 8. Ремонт контейнерных площадок | Итого | г.г. | 0 | *60* | *3* | *3* | *18* | *12* | *12* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 60 | 3 | 3 | 18 | 12 | 12 |  |
| 2.9. | Мероприятие 9. Приобретение новых бункеров | Итого | г.г. | 0 | *89* | *12* | *15* | *17* | *15* | *15* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 89 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 |  |
| 2.10. | Мероприятие 11. Устройство и ремонт грунтовых колодцев | Итого | г.г. | 0 | *150* | *20* | *25* | *30* | *25* | *25* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 150 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 |  |
| 2.11. | Мероприятие 12. Изготовление и установка досок информации | Итого | г.г. | 0 | *77* | *1* | *1* | *15* | *20* | *20* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 0 | 77 | 1 | 1 | 15 | 20 | 20 |  |
| 2.12. | Мероприятие 13. Приобретение новогодних елок и украшений | Итого | г.г. | 5 | *53* | *5* | *8* | *10* | *10* | *10* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 5 | 53 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.13. | Мероприятие 14. Закупка техники и инвентаря для уборки территории | Итого | г.г. | 2 | *77* | *8* | *9* | *15* | *15* | *15* |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 2 | 77 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной подпрограмме** | **Итого** | г.г. |  | **2450** | **300** | **300** | **500** | **450** | **450** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  | **2450** | **300** | **300** | **500** | **450** | **450** |  |

Приложение 3

 Информация о расходах бюджетов всех уровней физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения»

Загорно-Селитьбинского сельского поселения (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы,    ведомственной программы,  основного мероприятия | Источники        ресурсного        обеспечения | По     муниципальной   программе | Фактические (кассовые)    расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма | «Благоустройство территории Загорно-Селитьбинского сельского поселения» | всего | 4950 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 0 |  |
| бюджеты           поселений | 4950 |  |
| иные участники программы | 0 |  |

Приложение N 4

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

ЗАГОРНО-СЕЛИТЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной подпрограммы)

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на  начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 20\_\_\_ | Достигнутое значение  показателя  за 20\_\_\_ |
| бюджет  сельского поселения | другие  источники | бюджет  сельского поселения | другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Организация уличного освещения | 608 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Организация благоустройства территории  Загорно-Селитьбинского сельского поселения | 892 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

**Муниципальная подпрограмма**

**«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Правительства Амурской области от 15.09.2009 года № 398 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельсовета |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Загорно-Селитьбинского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы профилактики наркомании и снижение уровня наркопреступности на территории сельсовета |
| Основные задачи подпрограммы | Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.  Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков. |
| Сроки реализации подпрограммы | годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 484 тысячи рублей,  Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 484 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 19 тыс.руб.;  2016 год – 25 тыс.руб.;  2017 год – 40 тыс.руб.;  2018 год – 50 тыс.руб.;  2019 год – 50 тыс.руб.;  2020 год – 50 тыс.руб.  2021 год – 50 тыс.руб.;  2022 год – 50 тыс.руб.;  2023 год – 50 тыс.руб.;  2024 год – 50 тыс.руб.;  2025 год – 50 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сокращение сырьевой базы конопли.  Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества. |
| Исполнители основных мероприятий | Загорно-Селитьбинское сельское поселение |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заказчик через районную межведомственную комиссию по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммным методом**

**2.1 Анализ ситуации**

Муниципальная подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту» разработана в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 15.09.2009 года № 398 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». Необходимость разработки данной программы вызвана тем, что современная ситуация в Амурской области, в том числе в Свободненском районе, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономики страны, правопорядку и безопасности государства.

Особую обеспокоенность вызывает распространение наркомании среди молодежи. Потребление наркотиков в молодежной среде приобретает статус особой субкультуры, моды. Почти две трети потребителей наркотиков - лица в возрасте до 30 лет. Расширяется и молодеет детская и подростковая наркомания.

Число больных наркоманией на 100 тысяч населения в среднем по России за период с 1991 по 2013 год увеличилась более чем в 10 раз. В Свободненском районе на учете состоит 45 наркоман. На территории сельсовета на учете состоит 0 человек. В реальности же их больше.

Уровень заболеваемости наркоманией среди подростков Амурской области превышает средний по Российской Федерации в 5,5 раз, по сравнению с Дальневосточным Федеральным округом - в 2,7 раза.

Статистические данные свидетельствуют о росте количества  
зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками.

На территории Свободненского района в 2013 году зарегистрировано 43 преступлений, связанное с наркотическими веществами, на территории сельсовета 0 .Почти в 2,3 раза увеличилось количество зарегистрированных преступлений по сбыту наркотических средств.

* 1. **Описание проблемы**

В Загорно-Селитьбинском сельском поселении повсеместно распространена дикорастущая конопля, служащая сырьем для изготовления наркотиков растительного происхождения.

В 2013 году было выявлено 11очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 6 гектара.

Приведенные данные лишь частично отражают действительную обстановку в сельсовете и показывают засоренность коноплей только участков на землях поселений и объектах сельскохозяйственною производства. По предполагаемым оценкам, фактически засоренные коноплей площади превышают статистические учеты в несколько раз. Имеются факты культивирования наркосодержащих растений на приусадебных участках.

**3. Основная цель и задачи, сроки реализации, а также целевые  
 индикаторы и показатели подпрограммы**

Основными целями подпрограммы являются создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, а также предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями являются:

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;

- доля больных наркоманией;

- количество зарегистрированных преступлений и уголовных дел;

Для достижения поставленных целей предусматривается решение  
 следующих задач:

- совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни;

- уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.

В соответствии с поставленными задачами, предполагается достижение целевых показателей реализации подпрограммы.

**4. Система подпрограммных мероприятий**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к подпрограмме (Приложение1.)

Подпрограммные мероприятия будут осуществляться в системах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

В подпрограмме предусматривается:

- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их  
незаконного оборота до уровня минимальной опасности для общества;

- оказание психолого-педагогической поддержки детям и семьям,  
находящимся в трудной жизненной ситуации.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Главный распорядитель администрация Загорно-Селитьбинского сельского поселения.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных подпрограммой работ и контроль за ними;

- профилактика - пропагандистские мероприятия;

- оперативно-профилактические мероприятия, обеспечивающие противодействие злоупотреблению наркотическими средствами.

Ответственным за реализацию подпрограммы является заказчик - администрация Петропавловского сельского поселения. Заказчик программы, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельсовета на очередной финансовый год.

Заказчик в ходе реализации подпрограммы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

В социальной сфере реализация программных мероприятии позволит создать благоприятные условия для возвращения к нормальной жизни, что косвенным образом позволит стимулировать рост валового внутреннего продукта, будет способствовать моральному и физическому оздоровлению нации.

**6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения, районного и областного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составит: \_484\_тыс. руб.

Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 484 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 19 тыс.руб.;

2016 год – 25 тыс.руб.;

2017 год – 40 тыс.руб.;

2018 год – 50 тыс.руб.;

2019 год – 50 тыс.руб.;

2020 год – 50 тыс.руб.

2021 год – 50 тыс.руб.;

2022 год – 50 тыс.руб.;

2023 год – 50 тыс.руб.;

2024 год – 50 тыс.руб.;

2025 год – 50 тыс.руб.

**7. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни сельского поселения

Реализация подпрограммы будет способствовать, прежде всего совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения злоупотребления наркотиками на территории сельсовета.

Результатом реализации подпрограммы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Реализация подпрограммных мероприятий в сфере противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, представляющих наибольшую социальною опасность, добиться снижения доступности наркотиков для незаконного потребления, что создаст необходимые условия для достижения цели подпрограммы - уменьшения количества потребителей наркотиков.

Приложение

к муниципальной целевой

подпрограмме

«Противодействие

злоупотреблению

наркотическими средствами и

их незаконному обороту»

**Система программных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий** | **Источник финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию, (тыс.руб.)** | | | | | | **Сроки исполнения** |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
| 1. **Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.2. | Организация пропаганды здорового образа жизни и выпуск информационно-методических материалов | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.3. | Совершенствование работы по оказанию психологической помощи детям и семьям с детьми, находящимися в кризисной ситуации | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса среди учреждений расположенных на территории сельсовета на лучшую организацию работы с несовершеннолетними по профилактике наркологических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Мир против наркотиков» | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 2  0  0  0 | 5  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.6. | Организация литературных выставок и информационных материалов «Жизнь без наркотиков» | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1.7. | Проведение фестивалей, смотров, тематических мероприятий для детей, подростков и родителей | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 1  0  0  0 | 1  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 | 3  0  0  0 |  | Ежегодно |
| 1. **Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обследование площадей распространения конопли в поселении. Составление карт-схем и разработка мер борьбы с коноплей | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |
| 2.2. | Уничтожение конопли на территории поселений различными способами | средства бюджета поселения;  средства районного бюджета;  средства областного бюджета  внебюджетные средства | 12  0  0  0 | 19  0  0  0 | 29  0  0  0 | 30  0  0  0 | 30  0  0  0 |  | Ежегодно |