****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЕЖЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Никола 8-49447-5-31-11

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06 апреля 2021 года. № 6

**« О проведении работ по весенней**

**санитарной очистке и благоустройству**

**территорий Никольского сельского поселения**

**Межевского муниципального района в 2021 году».**

Во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс об административных правонарушениях», в целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства территории Никольского сельского поселения Межевского муниципального района, надлежащего сбора и вывоза отходов производства и потребления

**Администрация Никольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Объявить о проведении месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий населенных пунктов Никольского сельского поселения с 23 апреля по 01 июня 2021 года.
2. Для контроля за проведением работы по благоустройству создать санитарные комиссии в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| с.Никола – улицы Поселковая, Советская, Полевая. | Председатель комиссии - Носкова Л.С.  Члены комиссии – Кузнецова Е. С., Смирнова А. В., Ремова Л.Н. |
| с.Никола – улица Школьная. | Председатель комиссии- Коряковцева В.И.  Члены комиссии – Монахова Г.Г., Смирнова С.А., Воскресенская Т.В. |
| с. Никола – улицы Октябрьская, Садовая, Совхозная, пл.Ильича | Председатель комиссии- Крылова Л.А.  Члены комиссии – Смирнова Н.Г., Виноградова А.Н., Ильинский А.А. |
| с. Никола – улицы Рабочая, Новая | Председатель комиссии- Большакова О.Н.,  Члены комиссии – Лебедева Т,Н, Иванова М.С., Иванцов Г. Н. |
| с. Никола – улицы Кооперативная, Первомайская, Никольская | Председатель комиссии- Муштук И.Г.  Члены комиссии – Шахова Е.П.., Смирнов М.В., Рябчикова Л.В. |
| д. Середняя | Председатель комиссии- Морозова О.В.,  Члены комиссии- Красовская Н.А., Корнеева О.В., Орехова М.М., Харитон Н.Б. |

3. В срок до 08 мая 2021 года провести общественный субботник в с. Никола, д.

Середняя силами организаций, предпринимателей, молодежи.

4. Жителям населенных пунктов сельского поселения, произвести уборки дворовых территорий своих домов, а также территории, прилегающие к улицам на расстоянии 10 метров по всему периметру границ своего участка и до главной дороги.

5. Руководителям организаций, предприятий, предпринимателям, торговым точкам провести массовые субботники по уборке своих территорий.

6. Проводить разъяснительную работу среди населения по активному участию в работах по весенней санитарной очистке и благоустройству территории.

7. Проводить мероприятия по ликвидации и предупреждению возникновения стихийных свалок.

8. Привлекать собственников автомобильных дорог к организации и проведению работ по весенней санитарной очистке автомобильных дорог и полосы отвода.

9. Привлекать собственников, арендаторов земельных участков и организаций, независимо от формы собственности выполняющих работы по сносу строений, к организации и проведению работ по весенней санитарной очистке и благоустройству неиспользуемых и не осваиваемых территорий после сноса строений.

10. Утвердить ежегодный план мероприятий по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий ( приложение №1).

11. Утвердить перечень закрепления территорий за организациями всех форм собственности расположенными на территории муниципального образования, для уборки в период приведения работ на весенней санитарной очистке и благоустройству территории (приложение № 2).

12. Признать утратившим силу постановление главы администрации сельского поселения от 06.04.2020 года № 18 «О проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий Никольского сельского поселения Межевского муниципального района в 2020 году».

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Никольского

сельского поселения Межевского муниципального

района Костромской области: Е.С. Кузнецова

Приложение №1 к постановлению

главы администрации Никольского

сельского поселения № 6 от 06 апреля 2021 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

**НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** |
| Принятие нормативно-правового акта | апрель | Ремова Л.А. |
| Провести заседание ТОСов, Координационного Совета | апрель, июнь, август | Ремова Л.А. |
| Организовать контроль за выполнением работ по благоустройству населенных пунктов поселения | в течение 2 и 3 квартала | Ремова Л.А. |
| Организовать уборку свалок | апрель-май | Ремова Л.А. |
| Провести уборку территории пилорам | апрель-май | Предприниматели:  Крылова Л.А.,  Судаев В.Н., Рябчикова С.А., Васильева О. Л. |
| Организациям и предприятиям всех видов собственности, владельцам частных домов провести уборку своих и прилегающих к ним территорий | до 08 мая 2021г. | Ремова Л.А. |
| Провести субботник по благоустройству церковного сада. | 06 мая | Ремова Л.А.  Коряковцева В.И. |
| Провести субботник по благоустройству парка отдыха | До 8 мая | Председатели ТОС |
| Провести массовый субботник на кладбище | май | Ремова Л.А. |
| Общественный субботник в центре села | апрель | Ремова Л.А., руководители организаций |
| Общественный субботник в д. Середняя | Апрель - май | Морозова О.В. |
| Работа санитарных комиссий с.Никола, д.Середняя | май | Председатели санитарных комиссий |
| Подведение итогов по благоустройству на заседании Совета депутатов | май | Ремова Л.А. |

Приложение №2 к постановлению

главы администрации Никольского

сельского поселения № 06 от 06 апреля 2021г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ**

**ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  (вид работ) | Объём  (работ) | Адрес (улица) | Трудовые ресурсы, человек | Механизмы, инвентарь | Срок выполнения работ (начало, окончание) | Должностное лицо, ответственное за благоустройство территорий | Ответственный исполнитель |
| 1. | Уборка церковного сада | 0,79 га | с.Никола,  центр села | 48 | Самосвал,  метлы, грабли, вилы | до 07.05.2021г. | Коряковцева В.И. | Белова С.Ф., Дунаева А.А., рук. организаций |
| 2. | Уборка парка отдыха | 1,5 га | с.Никола,  центр села | 65 | Самосвал, мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г. | Ремова Л.А. | Председатели ТОС |
| 3. | Уборка центра села, вокруг парка | 0,5 га | с.Никола, центр села | 56 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Ремова Л.А., Коряковцева В.И. | Руководители организаций |
| 4. | Уборка территории от центра села до автобусной остановки | 0,4 га | ул.пл.Ильича,  ул.Советская | 56 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Ремова Л.А., Коряковцева В.И. | Руководители организаций |
| 5. | Уборка территории улиц села | 0,4 га | ул.Рабочая, ул.Новая | 19 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Коряковцева В.И. | Большакова О.Н. (ТОС) |
| 6. | Уборка территории улиц села | 0,4 га | ул.Советская | 30 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Коряковцева В.И. | Белова С.Ф., Носкова Л.С. (ТОС) |
| 7. | Уборка территории улиц села | 0,5 га | ул.Совхозная | 15 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Коряковцева В.И. | Васильев М.П. Виноградова А.Н. |
| 8. | Уборка территории улиц села | 0,5 га | ул.Октябрьская | 15 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Ремова Л.А. | Крылова Л.А.(ТОС) |
| 9. | Уборка территории улиц села | 0,5 га | ул.Садовая | 10 | Трактор,  метлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Ремова Л.А. | Крылова Л.А. (ТОС) |
| 10. | Уборка территории улиц села | 0,9 га | ул.Кооперативная, ул.Первомайская, | 8 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Тихомирова Е.В. | Муштук И. Г. (ТОС) |
| 11. | Уборка территории улиц села | 0,4 га | ул.Никольская, | 6 | Трактор,  метлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Коряковцева В.И. | Васильев М.П. Барцева Т.Н.(ТОС) |
| 12. | Уборка территории улиц села | 0,3 га | ул.Полевая | 5 | Трактор,  метлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Тихомирова Е. В. | Ремова Л. Н. (ТОС) |
| 13. | Уборка территории улиц села | 0,6 га | ул.Поселковая | 6 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Коряковцева В.И. | Смирнова А. В. .(ТОС), Судаев В.Н. |
| 14. | Уборка территории улиц села | 0,7 га | ул.Школьная | 18 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Монахова Г.Г. | Коряковцева В.И.. (ТОС) |
| 15. | Уборка территории улиц деревни | 0,23 га | ул.Центральная, Краевая, Лесная, Колхозная, Полевая | 15 | Трактор,  мётлы,грабли,вилы | до 07.05.2021г | Кузнецова Е.С. | Морозова О.В. |