И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы» за 2020 год.

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Приозерного сельского поселения № 42 от 29.10.2019 г. (в редакции постановлений №35 от 08.05.2020г.)

 Работы по благоустройству территории перед СДК по адресу п. Венгеловка Палласовского муниципального района Волгоградской области завершены, площадь общественной территории 3666 кв. метров.

Общий объём финансирования данной программы на 2020 год составляет 6668000,00 рублей, ( в том числе 6000000,00 рублей за счет субсидии из областного бюджета, 668000,00 рублей – местного бюджета) Сумма израсходованных средств за 2020год составила 6668000,00 рублей, ( в том числе 6000000,00 рублей за счет субсидии из областного бюджета, 668000,00 рублей – местного бюджета).

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, на территории Приозерного сельского поселения 16.03.2020 на основании проведенного аукциона администрацией Приозерного сельского поселения заключен муниципальный контракт с ИП Аубекеровым Р.З. на благоустройство территории перед СДК п. Венгеловка Палласовского муниципального района Волгоградской области на сумму 2 508 580 рублей. В целях обеспечения освоения оставшихся средств субсидии заключены договора с ИП Аубекеровым Р.З., на общую сумму 825 420 руб., в частности устройство видеонаблюдения на сумму 387 496,10 руб. прокладка трубопровода водоснабжения и устройста газона на сумму 437 923,90 руб., также заключен муниципальный контракт с ИП Избасаровым З.Н. на благоустройство территории перед СДК по адресу п. Путь Ильича Палласовского муниципального района Волгоградской области на сумму 2 567 180 рублей. В целях обеспечения освоения оставшихся средств субсидии заключены договора с ИП Избасаровым З.Н., на общую сумму 766 820 руб., в частности устройство видеонаблюдения и обустройство газона на сумму 295 927 руб. устройство покрытия детской площадки из резиновой плитки на сумму 470 893 руб.

Все вышеуказанные работы завешены 01.10.2020 года.

 Эффективность реализации программы проводится начиная со второго года реализации программы.

Глава Приозерного

сельского поселения А.В. Лукин