АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября 2019г. № 71

с. Истобное

О внесении изменений в постановление администрации Истобинского сельского поселения от 28.11.2017 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Истобинского сельского поселения, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области постановляет:

# 1. В постановление администрации Истобинского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 85 «Об утверждении муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В названии и по тексту в паспорте муниципальной программы Истобинского сельского поселения слова «Формирование комфортной городской среды» (2018-2022 гг.) (далее – Программа), утвержденной Постановлением в соответствующем падеже заменить словами «Формирование комфортной городской среды» (2018-2023 гг.) в соответствующем падеже.

# 1.2. В паспорте муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» (далее – Программа), утвержденной Постановлением.

# «

# Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2802,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет –95 тыс. рублей,

- областной бюджет – 2695 тыс. рублей;

- местный бюджет – 12,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной Программы на 2018-2023 годы приведены в Приложении 3.

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  В.И. Аристова

1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

муниципальной программе

Истобинского сельского

поселения «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2023 годы

Сведения об основных мероприятиях

## муниципальной программы Истобинского сельского поселения

## «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание уголка влюбленных в сквере «Лес чудес». | Староста ТОС «Шаталовская община» Попова Елена Алексеевна | 2018 | - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования в села Истобное; - повышение уровня комфортности и безопасности детских площадок; - создание дополнительной зоны отдыха в сквере «Лес чудес»; - повышение эстетического восприятия общественной зоны за счет дополнительного вертикального озеленения; - благоустройство парка в центре села; - благоустройство родников на пруду «Центральный» - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Истобное. |
| Ограждение детской площадки и обустройство цветника ул. Набережная, 40а | Староста ТОС «Шаталовская община» Попова Елена Алексеевна | 2019 |  |
| Установка, ограждение детской площадки и обустройство цветника ул. Первомайская, 92а | Администрация Истобинского сельского поселения | 2020-2021 |  |
| Ограждение детской площадки и обустройство цветника ул. Зеленая, | Староста ТОС «Истобинская община» Золотухина Валентина Васильевна | 2019 |  |
| Расчистка и благоустройства родников на пруду «Центральный» | Администрация Истобинского сельского поселения | 2021-2022 |  |
| Благоустройство общественной территории для проведения массовых мероприятий, прилегающей к зданию администрации сельского поселения | Администрация Истобинского сельского поселения | 2020- 2022 годы |  |
| Установка элементов вертикального озеленения | Администрация Истобинского сельского поселения; | 2019-2020 годы |  |
| Благоустройство парка в центре села | Администрация Истобинского сельского поселения; | 2020- 2023 годы |  |

».

1.4. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 3

к муниципальной программе

Истобинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды» на 2018-2023 годы

## Ресурсное обеспечение

## муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы за счет всех источников финансирования

| Наименование | Ответствен ный исполнитель, соисполни тель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2023 | по годам |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы» | Администрация Истобинского сельского поселения | Итого | 2802,1 | 326,5 | 841,2 | 302,5 | 375,6 | 346,3 | 610,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 95 | 0 |  |  |  |  | 95,0 |
|  |  | Областной бюджет | 2695 | 326,2 | 840 | 302,4 | 375,4 | 346 | 505,0 |
|  |  | Местный бюджет | 12,1 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

1.5. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 4

к муниципальной программе

Истобинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды» на 2018-2023 годы

План реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализациимероприятия в очередном финансовом году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | ПРОГРАММА | «Формирование комфортной городской среды»» | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2023 г. | Повышение качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территорий Истобинского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды | 2802,1 |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественной территории Родник №1 у пруда «Центральный» |  |  |  |  | 75,5 |
| 3 | Мероприятие 2.1.1 | Приобретение и установка скамьи | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022г. |  | 16,5 |
| 4 | Мероприятие 2.1.2 | Приобретение и установка урны | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022г. |  | 4,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1.3 | Декорирование колодца | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022г. |  | 20,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1.4 | Приобретение и установка лестницы для спуска | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. |  | 35,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. | Благоустройство общественной территории Родник №2 у пруда «Центральный» |  |  |  |  | 60,9 |
| 7 | Мероприятие 2.2.1. | Приобретение и установка скамьи | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. |  | 32,9 |
| 8 | Мероприятие 2.2.2. | Приобретение и установка урны | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. |  | 8,0 |
| 9 | Мероприятие 2.2.3. | Декорирование колодца | Администрация сельского поселения | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. |  | 20 |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство общественной территории Сквер «Лес чудес» |  |  |  |  | 192,0 |
| 11 | Мероприятие 2.3.1. | Приобретение и установка термочаши на опорах | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |  | 36,0 |
| 12 | Мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка беседка с качелями | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |  | 120,0 |
| 13 | Мероприятие 2.3.3. | Приобретение и установка клумбы (цветочного оформления) | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |  | 15,0 |
| 14 | Мероприятие 2.3.4. | Приобретение и установка вертикального озеленения | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |  | 21,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. | Благоустройство общественной территории «Парк» |  |  |  |  | 1470,5 |
| 16 | Мероприятие 2.4.1. | Приобретение и установка светильников | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. |  | 274,0 |
| 17 | Мероприятие 2.4.2. | Устройство пешеходных дорожек | Администрация сельского поселения | 01.01.2020г. | 31.12.2023 г. |  | 576,2 |
| 18 | Мероприятие 2.4.3. | Приобретение и установка клумбы | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. |  | 188,5 |
| 19 | Мероприятие 2.4.4. | Приобретение и установка скамьи | Администрация сельского поселения | 01.01.2020г. | 31.12.2023 г. |  | 65,8 |
| 20 | Мероприятие 2.4.5. | Приобретение и установка урны | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. |  | 16,0 |
| 21 | Мероприятие 2.4.6. | Приобретение и установка беседки | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. |  | 50,0 |
| 22 | Мероприятие 2.4.7. | Приобретение и установка уличных спортивных тренажёров | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. |  | 300,0 |
| 22 | Основное мероприятие 2.5. | Благоустройство общественной территории «Общественная территория для проведения массовых мероприятий» |  |  |  |  | 202,5 |
| 23 | Мероприятие 2.5.1. | Приобретение и установка вертикального озеленения | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. |  | 137,0 |
| 24 | Мероприятие 2.5.1. | Приобретение и установка скамьи | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. |  | 16,5 |
| 25 | Мероприятие 2.5.2. | Приобретение и установка урны | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. |  | 4,0 |
| 26 | Мероприятие 2.5.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. |  | 30,0 |
| 27 | Мероприятие 2.5.4. | Приобретение и установка светильников | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. |  | 15,0 |
| 28 | Основное мероприятие 2.6. | Благоустройство общественной территории «Детская площадка, ул. Набережная,40а» |  |  |  |  | 248,8 |
| 29 | Мероприятие 2.6.1 | Приобретение и установка игрового оборудования | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 70,4 |
| 30 | Мероприятие 2.6.2 | Приобретение и установка ограждения | Администрация сельского поселения | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. |  | 73,6 |
| 31 | Мероприятие 2.6.3 | Приобретение и установка клумбы | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 104,8 |
| 31 | Основное мероприятие 2.7. | Благоустройство общественной территории «Детская площадка, ул. Зеленая» |  |  |  |  | 175,6 |
| 32 | Мероприятие 2.7.1 | Приобретение и установка игрового оборудования | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 35,2 |
| 33 | Мероприятие 2.7.2 | Приобретение и установка ограждения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 74,4 |
| 34 | Мероприятие 2.7.3 | Приобретение и установка клумбы | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 66,0 |
| 35 | Основное мероприятие 2.8. | Благоустройство общественной территории «Детская площадка, ул. Первомайская,92а» |  |  |  |  | 326,3 |
| 36 | Мероприятие 2.8.1 | Приобретение и установка игрового оборудования | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. |  | 176,0 |
| 37 | Мероприятие 2.8.2 | Приобретение и установка ограждения | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. |  | 74,4 |
| 38 | Мероприятие 2.8.3 | Приобретение и установка клумбы | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. |  | 27,0 |
| 39 | Мероприятие 2.8.4. | Приобретение и установка скамьи | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. |  | 32,9 |
| 40 | Мероприятие 2.8.5. | Приобретение и установка урны | Администрация сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. |  | 16,0 |
| 41 | Основное мероприятие 2.9. | Благоустройство общественной территории «Установка элементов вертикального озеленения» |  |  |  |  | 50 |
| 42 | Мероприятие 2.9.1. | Приобретение и установка вертикального озеленения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2020 г. |  | 50,0 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района

Воронежской области

_________________В.И. Аристова

24 октября 2019 года

АКТ

обнародования постановления администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 24.10.2019 года № 71 «О внесении изменений в постановление администрации Истобинского сельского поселения 28.11.2017 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы».

Комиссия в составе:

1. Аристова Валентина Ивановна, глава Истобинского сельского поселения.

2. Варлыгина Мария Николаевна, старший инспектор администрации Истобинского сельского поселения.

3. Коршикова Оксана Александровна, заместитель главы администрации Истобинского сельского поселения.

4. Маслова Наталья Николаевна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

5. Сапронова Галина Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Истобинского сельского поселения.

обнародовала постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 24.10.2019 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Истобинского сельского поселения 28.11.2017 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы» путём вывешивания для всеобщего ознакомления:

1) возле здания администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области – адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, д. 36;

2) возле здания магазина «Фаворит» - адрес: 396384, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Репьевская, д. 15;

3) возле здания магазина «Дорожный» - адрес: 396389, Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Болдырева, д. 32».

Постановление администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 24.10.2019 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Истобинского сельского поселения 28.11.2017 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2023 годы» доведено до сведения в трудовых коллективах.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится с первым экземпляром обнародованного правового акта.

Подписи:

1. Аристова В.И.    ____________

2. Варлыгина М.Н.       ____________

3. Коршикова О.А. ____________

4. Маслова Н.Н.      ____________

5. Сапронова Г.Л.   ____________