СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДЕВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«20» марта  2018 года        № 95

с.Девица

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.08.2017 года № 70 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Девицкого сельского поселения Острогожского муниципального района на 2017-2027 годы»

На основании экспертного заключения правового управления Правительства Воронежской области № 19-62/17012509П от 10.11.2017 г., в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Девицкого сельского поселения Острогожского муниципального района, Совет народных депутатов Девицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. В решение Совета народных депутатов от 16.08.2017 года № 70 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Девицкого сельского поселения Острогожского муниципального района на 2017-2027 годы» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 3 Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Девицкого сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Раздел 3 Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Девицкого сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы дополнить пунктом 3.1. следующего содержания согласно приложению 2.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Девицкого сельского поселения                                М.А.Косинова

Приложение 1

к решению Совета народных

депутатов Девицкого сельского

поселения № 95  от 20.03.2018 г.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия МП | Срок реализации инвестпроекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс.рублей | Целевой показатель, (индикатор), на достижение которого направлен проект, мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
|  | 1. Некоммерческая (социальная) часть |
|  | 1.1. Культура и сохранение культурного наследия |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |
| 1. | Реконструкция здания муниципального казенного учреждения культуры «Девицкий сельский культурно – досуговый центр» с.Девица | 2017г. - 2020г. | Администрация Девицкого сельского поселения | МП «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры |
|  |  | 2017г |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018г |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 г. |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022-2027 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 2350,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 150,0 | 0,00 |  |
|  | 1.2. Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |
| 1. | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в селе Девица | 2019 - 2020г. | Администрация Девицкого сельского поселения | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  | Создание условий для занятий спортом. Доступность объектов физической культуры и массового спорта для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья. |
|  |  | 2017г |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5002-льтурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) й инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности на0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022-2027г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 Благоустройство и озеленение территорий |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |
| 1. | Благоустройство центрального парка в селе Девица | 2020г.. | Администрация Девицкого сельского поселения | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для массового, семейного отдыха. |
|  |  | 2017г |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5002-льтурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) й инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности на0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 г. |  |  | 6000,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022-2027 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделам 1.1.-1.3. |  |  |  | 13350,0 | 5000,00 | 5400,0 | 2200,00 | 750,0 | 0,00 |  |

Приложение 2

к решению Совета народных

депутатов Девицкого сельского

поселения № 95 от 20.03.2018 г.

3.1. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры Девицкого сельского поселения на 2017 - 2027 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

| № | Наименование проекта | Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь и др.) | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |  |
| Организации и учреждения управления |
| 1. | Реконструкция здания муниципального казенного учреждения культуры «Девицкий сельский культурно – досуговый центр» с.Девица |  | 2 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |  |  | Глава Девицкого сельского поселения |
| Благоустройство и озеленение территорий |
| 1. | Благоустройство центрального парка в селе Девица |  |  |  |  | 2-3 квартал |  |  | Глава Девицкого сельского поселения |
| Физическая культура и массовый спорт |
| 1. | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в селе Девица | Спортивная площадка, площадь - 1200,0 кв.м |  |  | 2-3 квартал |  |  |  | Глава Девицкого сельского поселения |

Реконструкция здания муниципального казенного учреждения культуры «Девицкий сельский культурно – досуговый центр» в селе Девица  позволит улучшить качество оказываемых услуг населению поселения в сфере культуры и досуга.

Благоустройство центрального парка в селе Девица  позволит создать благоприятные условия для массового, семейного отдыха.

Строительство  физкультурно – оздоровительного комплекса  открытого типа (ФОКОТ) в селе Девица будет способствовать  повышению интереса к активным видам физкультурно-спортивной  деятельности у населения сельского поселения.