АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28. 04.2022 г. № 10-р с. Нижняя Байгора

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения на территории Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района во исполнении распоряжения правительства Воронежской области от 07 апреля 2022 года № 330-р « О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2022-2023 гг.» и распоряжению администрации Верхнехавского муниципального района № 60-р от 12.04.2022 года « Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы»

- Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  к  отопительному периоду  2022-2023 гг.  объектов  теплоэнергетического  хозяйств и  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы согласно  приложению.

- Контроль за исполнением данного распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава администрации

Нижнебайгорского  сельского  поселения                                        Н.Н. Данковцев

Утвержден:

распоряжением   администрации

Нижнебайгорского сельского поселения

от 28.04.2022 г. № 10-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов социальной сферы Нижнебайгорского  сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение мероприятий подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов социальной сферы Нижнебайгорского сельского поселения | Глава сельского поселения, руководители учреждений | до 13.05.2022 г. |
| 2 | Обеспечить подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годов и оформить паспорта готовности объектов образования, культуры, здравоохранения. | Ведущий специалист администрации | до 01.09.2022 г. |
| 3 | Создать резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ | Глава сельского поселения | до 01.10.2022 г. |
| 4 | Обеспечить надлежащее обследование коммунальных сетей и увеличение темпов замены изношенной инфраструктуры | Глава сельского поселения | до 30.08.2022 |
| 5 | Подготовка автодорог, создание запасов материалов для зимней эксплуатации автомобильных дорог местного значения | Глава сельского поселения | до 14.10.2022 г. |
| 6 | Проведение работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйственных объектов коммунальной инфраструктуры | Глава сельского поселения | Постоянно |
| 7 | Организовать мониторинг работы системы инженерного обеспечения и технологических нарушений, отказов и аварий на объектах ЖКХ и соц. сферы | Глава сельского поселения | Постоянно |