**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.02.2023 г № 10

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год

В соответствии с постановлениями администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» администрация Старомеловатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старомеловатского

сельского поселения В.И.Мирошников

Приложение

к постановлению администрации Старомеловатского сельского поселения от 13.02 .2023 № 10

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 03.10.2017 года № 113 , Администрация Старомеловатского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Старомеловатского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 18.12.2017 № 97.

В целях повышения уровня благоустройства территории Старомеловатского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, которые:

- утверждены решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 26.11.2018 № 36 «Об утверждении правил благоустройства территории Старомеловатского сельского поселения»;

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов по итогам 2022 года - повышение доли благоустроенных дворовых территорий жилых домов и общественных мест массового пребывания населения. Данный целевой индикатор достигнут посредством проведения общественно-значимых работ на добровольной основе: приведены в порядок кладбища, территории памятников, парков, произведено необходимое озеленение.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Старомеловатского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2022 году из 5 основных мероприятий, предусмотренного муниципальной программой, были реализованы 5 мероприятий, двое из которых без участия финансового обеспечения со стороны бюджета. (Приложение №1).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Для успешной реализации муниципальной программы в 2022 году было запланировано достижение показателей по 5-ти мероприятиям (приложение №2), характеризующих результативность.

Достигнуты следующие результаты:

- улучшается технического состояния придомовых территорий жилых домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования Старомеловатского сельского поселения;

- поддерживается санитарный порядок на территории ;

-созданы благоприятные условия для комфортного и безопасного проживания жителей сельского поселения;

- организовано содержание мест захоронения, в том числе воинских захоронений сельского поселения;

- благоустраиваются пустыри и заброшенные зоны в черте поселения;

- благоустраиваются общественные территории сельского поселения.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. Показатели были достигнуты за счет организации добровольных работ, вовлечение жителей в реализацию поставленных задач. (Приложение 3)

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Данная программа работает, есть результат – создана благоприятные комфортные условия для проживания граждан. Практически она осуществляется за счет осуществления гражданами, организациями безвозмездных работ. Считаем, что она необходима, так как в перспективе предстоит работа по обустройству контейнерных площадок для мусора, без финансового участия бюджетов различных уровней это мероприятие не осуществить.

Приложение №1

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13.02 .2023 № 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного  бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «***Формирование комфортной городской среды»***» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 00 00000*** |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Мероприятие 1 | «***Благоустройство территории памятника, погибшим воинам-односельчанам***» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 01 00000*** | 000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2 | ***Благоустройство общественных территорий*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 02 00000*** | 000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 3 | ***Оборудование детских и спортивных площадок*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 03 00000*** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 | ***Оборудование контейнерных площадок для сбора мусора*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 04 00000*** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 | ***Озеленение территории*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***06 0 05 00000*** |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13.02 .2023 № 10

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной**

**программы Старомеловатского сельского**

**поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, целевые показатели | Единица  измерения | | 2021  год | | 2022  год (план) | | 2022 год  (факт) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| **Цель. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение доли благоустроенных дворовых территорий жилых домов и общественных мест массового пребывания населения. | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: «Благоустройство территории памятника, погибшим воинам-односельчанам « | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству памятника погибшим воинам-односельчанам | Шт. | | 2 | | | 2 | 2 | |  |
| Мероприятие 2: «Благоустройство общественных территорий » | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 | |  |
| Мероприятие 3: «Оборудование детских и спортивных площадок» | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятия по оборудованию детских и спортивных площадок | шт. | | 1 | | | 1 | 1 | |  |
| Мероприятие 4: «Оборудование контейнерных площадок для сбора мусора» | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Количество оборудованных контейнерных площадок | шт. | | 0 | | | 0 | 0 | |  |
| Мероприятие 5: «Озеленение территории» | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Посадка деревьев и кустарников | Шт. | 50 | | 20 | | | 20 |  | |

**Приложение № 3**

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13.02 .2023 № 10

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Старомеловатского**

**сельского поселения Петропавловского муниципального района**

**по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | начала реализации мероприятия в отчетном году  (план) | окончания реализации мероприятия в отчетном году  (план) | начала реализации мероприятия в отчетном году  (факт) | окончания реализации мероприятия в отчетном году  (факт) | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году,  т.р. | кассовый план на отчетную  дату,  т.р. | кассовое исполнение на отчетную дату,  т.р. | Результаты реализации мероприятий  запланированные | Результаты реализации мероприятий  достигнутые | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Мероприятие 1 | «Благоустройство территории памятника, погибшим воинам-односельчанам» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | |
| Мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | |
| Мероприятие 3 | «Оборудование детских и спортивных площадок» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Мероприятие 4 | «Оборудование контейнерных площадок для сбора мусора» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Мероприятие 5 | «Озеленение территории» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 01.  01.  2022 | 31.  12.  2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13.02 .2023 № 10

**Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и**

**физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | лимит на 2021 год | фактическое финансирование, 2021 год | кассовое исполнение на отчетную дату,  202 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «***Формирование комфортной городской среды»*** | всего, в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Мероприятие 1 | «Благоустройство территории памятника, погибшим воинам-односельчанам» | всего, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 3 | «Оборудование контейнерных площадок для сбора мусора» | всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | «Оборудование детских и спортивных площадок» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 5 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |