**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ**

**Третьего созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е № 131.1/92**

**17 июня 2019 г.**

**«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области №78/55 от 07.11.2017г «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории с.п. Заволжье м.р. Приволжский Самарской области на 2017 год и на период до 2030 года», опубликованное в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Заволжье» № 34 от 08.11.2017г»**

В соответствии с пунктом 8 ч. 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», соглашением от 22.04.2019 №28-13/55 с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении в 2019 году в бюджет сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677, руководствуясь Уставом сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области

РЕШИЛО:

1. внести изменения в п.5.6 приложения 1и в приложение 2 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2017-2030 гг;

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Заволжье» и разместить на официальном сайте сельского поселения Заволжье (http://zavolzh.ru/).

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Заволжье С.А. Макаров

Приложение № 1

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Заволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

от «\_07\_» ноября 2017 года № 78/55

УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей

сельского поселения Заволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

от «07» ноября 2017 года № 78/55

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

НА ПЕРИОД 2017-2030 гг.

**ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ**

2017 г.

**5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения представленный в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

сельского поселения Заволжье на 2017 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки реали­зации | Объем финан­сирования, тыс. руб. | Ответственный за  реализацию мероприя  тия |
| 1 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения от ул Набережная до пожарного гидранта с. Заволжье 208 м | 2017 | 394,0 | администрация сель­ского поселения |
| 2 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения ул. Луговая с. Заволжье 68 м | 2017 | 120,0 | администрация сель­ского поселения |
| 3 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения ул. Волжская с. Заволжье 80 м | 2017 | 151,0 | администрация сель­ского поселения |
| 4 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения пер. Лесной с. Заволжье 82 м | 2018 | 155,0 | администрация сель­ского поселения |
| 5 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения обводная дорога от ул. Школьная до ул. Полевая с. Заволжье 700 м | 2017-2019 | 480,0 | администрация сель­ского поселения |
| 6 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения к школе с. Заволжье 600 кв.м. | 2018 | 600,0 | администрация сель­ского поселения |
| 7 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения обводная дорога от ул. Полевая до смыкания с основной магистралью у начала канала с. Заволжье 900 м | 2021-2030 | 950,0 | администрация сель­ского поселения |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения и искусственных соору­жений на них | 2017-2030 | 905,0 | администрация сель­ского поселения |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по проезду от ул.Набережная до ул.Школьная и по дороге ул.Школьная в с.Заволжье 335м | 2019 | 1 263,16608  (МБ- 63,16608)  (ОБ- 1 200,0) | администрация сельского поселения |
| 10 | Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Спортивная с. Заволжье 400 м | 2020-2030 | 1250,0 | администрация сель­ского поселения |
| 11 | Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Овражная с. Заволжье 260 м | 2020-2030 | 820,0 | администрация сель­ского поселения |
| 12 | Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Школьная с. Заволжье 500 м | 2020-2030 | 920,0 | администрация сель­ского поселения |
| 13 | Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Садовая с. Заволжье 500 м | 2020-2030 | 920,0 | администрация сель­ского поселения |
| 14 | Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Полевая с. Заволжье 500 м | 2021-2030 | 920,0 | администрация сель­ского поселения |
| 15 | Строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища с. Заволжье 400 м | 2021-2030 | 420,0 | администрация сель­ского поселения |
| 16 | Ямочной ремонт ул. Набережная, ул. Школьная, пер. Лесной с. Заволжье | 2021-2030 | 2290,0 | администрация сельского поселения |
| 17 | Ямочный ремонт ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая с. Заволжье | 2021  2030 | 2500,0 | Администрация сельского поселения |

Приложение 2 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Заволжье м.р. Приволжский

Самарской области на 2017год и

на период до 2030 года

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники фи­нансирования | Стоимость  выполнения,  тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприя­тий, тыс.руб. | | | | | |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомо­бильных дорог местного значения | Бюджет сель­ского поселения | 2500,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1300,0 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | Бюджет сель­ского поселения | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах насе­ленных пунктов | Бюджет сель­ского поселения | 700,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения от ул Набережная до пожарного гидранта с. Заволжье 208 м | Бюджет сель­ского поселения | 394,0 |  | 394,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения ул. Луговая с. Заволжье 68 м | Бюджет сель­ского поселения | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | 5 000,0 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения ул. Волжская с. Заволжье 80 м | Бюджет сель­ского поселения | 151,0 |  | 151,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения пер. Лесной с. Заволжье 82 м | Бюджет сель­ского поселения | 155,0 |  |  | 155,0 |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения обводная дорога от ул. Школьная до ул. Полевая с. Заволжье 700 м | Бюджет сель­ского поселения | 480,0 |  |  |  | 480,0 |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения к школе с. Заволжье 600 кв.м. | Бюджет сель­ского поселения | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобиль­ной дороги местного значения обводная дорога от ул. Полевая до смыкания с основной магистралью у начала канала с. Заволжье 900 м | Бюджет сель­ского поселения | 950,0 |  |  |  | 500,0 | 200,0 | 250,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения и искусственных соору­жений на них | Бюджет сель­ского поселения | 905,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 105,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по проезду от ул.Набережная до ул.Школьная и по дороге ул.Школьная в с.Заволжье 335м | Бюджет сельского поселения | 1 263,16608 |  |  |  | 1 263,16608 |  |  |
| Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Спортивная с. Заволжье 400 м | Бюджет сель­ского поселения | 1250,0 |  |  |  |  |  | 1250,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения ул. Овражная с. Заволжье 260 м | Бюджет сель­ского поселения | 820,0 |  |  |  |  |  | 820,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Школьная с. Заволжье 500 м | Бюджет сель­ского поселения | 920,0 |  |  |  |  |  | 920,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Садовая с. Заволжье 500 м | Бюджет сель­ского поселения | 920,0 |  |  |  |  |  | 920,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения продолжение ул. Полевая с. Заволжье 500 м | Бюджет сель­ского поселения | 920,0 |  |  |  |  |  | 920,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища с. Заволжье 400 м | Бюджет сель­ского поселения | 420,0 |  |  |  |  |  | 420, |
| Ямочной ремонт ул. Набережная, ул. Школьная, пер. Лесной с. Заволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2290,0 |  |  |  |  |  | 2290,0 |
| Ямочный ремонт ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая с. Заволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |