РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЬКИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2020  № 68а

«О подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области  «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского  поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Алькино Правилами землепользования и застройки сельского  поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Алькино  муниципального района  Похвистневский 19 декабря 2013г. № 76 и с учетом рекомендаций, содержащихся  в заключении комиссии                 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от  07.10.2020  Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области « О внесении изменений в Правила землепользования                    и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее – Правила), в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также приведения градостроительных регламентов территориальных зон в соответствие                       с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта                           о внесении изменений в Правила, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

    - Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1                       к настоящему постановлению.

    - Установить порядок направления  заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете                                       «Алькинский вестник»  и разместить на официальном сайте поселения    в сети Интернет.

    - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                          за собой.

Глава поселения  Алькино                                              И.Х.Муллабаев

Приложение  1

к постановлению Администрации

сельского поселения   Алькино муниципального района  Похвистневский  Самарской области

от 07.10.2020 года №68а

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения   Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – проект о внесении изменений в правила) | Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация поселения) | Не позднее 2 недель со дня опубликования настоящего Постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию поселения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Алькино | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация поселения | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее –Глава поселения) | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Алькино | Глава поселения | Не ранее чем за семь дней со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила | Комиссия | 65 дней |
| 8. | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе поселения | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава поселения | В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в правила |
| 10. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Собранием поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Алькино | Глава поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

Приложение  2

к постановлению Администрации

сельского поселения Алькино

муниципального района  Похвистневский Самарской области

от 07.10.2020 года №68а

Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования                 и застройки сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения текстовой части Правил                             в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также приведения градостроительных регламентов территориальных зон в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично       или направлены почтой по адресу: 446498, Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Советская, д. 91.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.