ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ х. Тубянский

О внесении изменений в постановление

Администрации Тубянского сельского

поселения от 26.12.2018 №122

 В соответствии с постановлением Администрации Тубянского сельского поселения от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тубянского сельского поселения», в целях рационального использования средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Тубянского сельского поселения от 26.12.2018 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изложив приложение 1 в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тубянского сельского поселения Т.В. Чеботарёва

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Тубянского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Паспорт

муниципальной программы Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | – | муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственныйисполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Соисполнителимуниципальной программы  | – | отсутствуют |
| Участники муниципальнойпрограммы  | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальнойпрограммы  | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».2. «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» |
| Программно-целевые инструменты муниципальнойпрограммы  | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | – | повышение качества жизни населения Тубянского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;- обеспечение здания администрации природным газом |
| Задачи муниципальнойпрограммы  |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях; увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований; |
| Целевые индикаторыи показатели муниципальной программы |  | объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях;доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Тубянского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальнойпрограммы  | – | 2019 – 2030 годы; этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы  | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 490,761 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;в 2025 году – 20,0 тыс. рублей.в 2026 году – 20,0 тыс. рублей.в 2027 году – 20,0 тыс. рублей.в 2028 году – 20,0 тыс. рублей.в 2029 году – 20,0 тыс. рублей.в 2030 году – 20,0 тыс. рублей.За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета – 490,761 тыс. рублей.в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;в 2025 году – 20,0 тыс. рублей.в 2026 году – 20,0 тыс. рублей.в 2027 году – 20,0 тыс. рублей.в 2028 году – 20,0 тыс. рублей.в 2029 году – 20,0 тыс. рублей.в 2030 году – 20,0 тыс. рублей.За счет внебюджетных средств –0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы  | – | улучшения качества жизни населения Тубянского сельского поселения и состояния окружающей среды |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Участники подпрограммы  | – | Отсутствуют  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы  | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы  | – | повышение энергетической эффективности организаций бюджетных учреждений |
| Задачи подпрограммы  | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных организациях  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | – | доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тубянского сельского поселения;объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы;этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.в 2030 году – 0,0 тыс. рублейЗа счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.за счет внебюджетных средств –0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.в 2030 году – 0,0 тыс. рублейОбъемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | – | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

2. Паспорт

подпрограммы «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» (далее – подпрограмма 2)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | – | Администрация Тубянского сельского поселения |
| Участники подпрограммы  | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы  | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы  | – | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению- обеспечение здания администрации природным газом |
| Задачи подпрограммы  | – | повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Тубянского сельского поселения;- строительство газораспределительной сети |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | – | протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения;доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы  | – | 2019 – 2030 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | – | общий объем финансирования программы составляет 490,761 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;в 2030 году – 20,0 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.в 2026 году – 0,0 тыс. рублей.в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.в 2029 году – 0,0 тыс. рублей.в 2030 году – 0,0 тыс. рублейза счет средств местного бюджета – 490,761 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;в 2020 году – 210,761 тыс. рублей;в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;в 2030 году – 20,0 тыс. рублей;Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | – | Повышение надежности услуг электроснабжения населениюповышение удовлетворенности населения Тубянского сельского поселения уровнем освещенности улиц;создание комфортных условий |

5. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере энергетики Тубянского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики Тубянского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Тубянского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях

увеличение благоустроенности и безопасности в муниципальном образовании;

строительство газораспределительной сети.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

6. Общая характеристика
участия муниципальных образований

Тубянского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований Тубянского сельского поселения в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и объектах энергетики, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 Тубянского сельского поселения

 «Энергоэффективность

 и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №п/п | Номер и наименование | Вид показа-теля | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» |
| 1. | 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения , в бюджетных учреждениях | ведом-ственный | тыс. киловатт/часов |  | 54,49 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 50,44 | 49,66 | 49,64 | 48,2 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
| 2. | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Тубянского сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 29,5 | 29,5 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 3. | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 4. | 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тубянского сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | 1.2. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ственный | тыс. киловатт/часов |  | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6. | подпрограмма 2 «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» |  |
| 7. | 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведомственный | км | – | - | – | – | – | - | – | – | 0,3 | - | 0,2 | - | 2,1 | 0,4 |
| 8. | 2.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ственный | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие промышленности

и энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевойпрограммы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| 1.1. | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |  | 2019 | 2030 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  | показатели 1, 1.1, 1.2 |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях» |
| 1.2. | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | показатели 1, 1.3, 1.4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» |
| Цель подпрограммы 2. «Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению» |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Тубянского сельского поселения» |
| 2.1. | ОМ 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  |  | 2020 | 2030 | сокращение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  | увеличение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  | показатели 2, 2.1  |
| Цель подпрограммы 2. «обеспечение здания администрации природным газом» |
| Задача 1 подпрограммы 2 «строительство газораспределительной сети» |
| 2.2. | О.М 2.2.Расходы на подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства: административное здание к сети газораспределения |  | 2021 | 2030 | создание комфортных условий | увеличение сроков строительства ГРП среднего давления | показатели 2, 2.2 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Тубянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и энергетики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственныйисполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетнойклассификации расходов | Объем расходов, всего(тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего,в том числе: | 951 | X | X | X | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Администрация Тубянского сельского поселения  | 951 | X | X | X | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего,в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  ОМ 1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене  | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0801 | 0710027090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 |  0801 | 0710027100 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | всегов том числе: | 951 | X | X | X | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | 05 03 | 0720027110 | 244 | 330,552 | 50,0 | 50,552 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 2.2. Расходы на подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства: административное здание к сети газораспределения | Администрация Тубянского сельского поселения | 951 | 01 13 | 0720027190 | 244 | 160,209 | 0,0 | 160,209 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание. Список используемых сокращений:

X – данная ячейка не заполняется;ВР – вид расходов;ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; РзПр – раздел, подраздел; ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Тубянского сельского поселения

 «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего(тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Энергоэффективность и энергетики» | всего | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Местный бюджет | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2«Развитие, модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, газоснабжение» | всего | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 490,761 | 50,0 | 210,761 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |